呼伦贝尔市森林草原防火规划
（2021~2025）

征求意见稿
二○二二年十月
“十四五”时期，是全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是呼伦贝尔以生态优先、绿色发展为导向，推进高质量发展的机遇期。为加快建设美丽富饶和谐安宁呼伦贝尔，切实筑牢我国北方重要生态安全屏障和祖国北疆安全稳定屏障，根据《呼伦贝尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《呼伦贝尔“十四五”林业和草原发展规划》，特制定本规划。

一、前期建设规划成效

呼伦贝尔市“十三五”规划期间，共实施森林草原防火项目11个，累计完成中央投资19090.6万元，其中，有7个项目按期实施完成，分别是《内蒙古牙克石市重点火险区综合治理二期工程建设项目》《内蒙古自扎兰屯航空护林站二类机场达标建设项目》《内蒙古自治区呼伦贝尔市森林防火通信系统建设项目》《呼伦贝尔市岭东森林重点火险区综合治理三期工程建设项目》《内蒙古自治区东部地区草原防火基础设施建设项目》《内蒙古自治区呼伦贝尔市草原防火基础设施建设项目》和《内蒙古自治区呼伦贝尔市草原防火基础设施建设项目（2018）》，按计划完成中央投资8219.6万元，完成上期规划建设任务的100%；《呼伦贝尔市森林草原边境防火隔离带建设项目》是按年度逐年实施完成，5年累计中央投资6100万元，完成上期规划建设任务的100%；还有3个项目因中央预算内投资都是2020年3月以后下达的，分别是《呼伦贝尔市新巴尔虎左旗等四旗市草原基础设施建设项目》《呼伦贝尔市森林火灾高危区综合治理建设项目》和《呼伦贝尔市大兴安岭岭西草原极高火险区建设项目》，受新冠疫情影响，导致这3个项目于2022年11月才完成项目建设全部内容，3个项目累计完成中央预算内投资4771万元，完成地方配套投资510.7万元。

（一）森林草原防火工作责任制全面加强

在“十三五”规划期间，全市各级森林草原防火责任制得到全面贯彻落实。全市各级政府严格贯彻执行森林草原防火行政首长负责制，逐级签订森林草原防火责任状；各级森林草原防火指挥部统筹抓好本级森林草原防火工作开展，逐级明确各级防火责任部门职能任务，共同抓好全市森林草原防火工作；各级森林草原防火联防联治工作得到全面加强，四级防火联防机制得到了全面落实。

（二）森林草原火灾扑救体系全面加强
1、防火指挥系统建设

5年间组建完成森林防火视讯调度指挥系统21套，地理信息系统平台21套，指挥室设备建设21套，信息网络平台21套；建设卫星应急通讯中心站4套，建设便携式移动卫星站12套；完成了全市数字超短波通信指挥系统升级改造，累计建设完成一级网数字超短波中心站1套，一级网中心分站20套；二级网中心站20套，二级网数字中继基站（链路站）156个；购置数字对讲机500台、数字车载台530套、基地台105套、背负式火场应急中继台21套和移动中继基站32套。

2、森林防火队伍能力及装备建设

装备完成中小型扑火机具18200台（套、个）；扑火车辆140辆，其中：装甲运兵车3辆，装甲运输车3辆，灭火战车6辆，普通运兵车39辆，水罐车21辆，机具车8辆，摩托车60辆；组建专业扑火队伍101支2215人。

3、航空消防航站建设

内蒙古自扎兰屯航空护林站二类机场达标建设项目，建设完成机组宿舍用房及空管指挥塔台1846平方米，化灭库 500平方米，油库区 450平方米，围栏2439米，主跑道延长3000平方米，米-26停机坪3850平方米；购置空管气象通讯设备1套，机场应急电源车1辆，机场监控及建筑警示灯1套，辅助罐、泵、管、计量、化验、消防等附属设备各1套；完成建设投资1581万元。

机构改革后，全市林草行业航空护林工作得到有效开展，2020年秋季累计完成60小时航空护林飞行任务。
（三）森林草原防火保障体系日趋完善
1、防火阻隔系统工程建设

每年按计划开设边境森林草原防火隔离带1168公里，累计完成总投资6100万元，完成上期规划建设任务的100%。

2、防火物资储备库建设

累计建设完成防火车库、物资储备库和专业队伍营房建设建设专业队营房9873平方米，建设防火站30个。完成上期规划建设任务的98.5%。

二、面临的形势和问题

森林草原火灾是一种破坏性极大的自然灾害，不仅破坏造林绿化成果，影响生态建设大局，危害人民群众生命财产安全，而且影响国民经济健康持续稳定发展。当前，在加快资源节约型和环境友好型社会建设过程中，森林草原防火工作面临着不利的气候、超载的可燃物、难于管理的火源、滞后的防火设施等困难，森林草原工作防火面临的形势十分严峻。

（一）面临的严峻形势

1、全球气候异常，森林草原防火工作面临严峻挑战。

近年来，全球气温进入暖期, 降水减少, 干旱加重,气候变化剧烈, 低温冷害频繁。天气异常与森林结构变化相结合, 为发生森林大火创造了条件。干旱周期性地发生, 森林火灾的发生也就不可避免。全球增温对林火的影响在全球增温背景下, 林火发生的地理分布区将扩大, 森林火灾危险性增加, 森林火灾发生时间延长, 林中可燃物含水量降低, 使森林火灾燃烧性加大。林火的发生与干旱严重程度和持续时间有关，遭受过火灾的森林, 对于干旱更加敏感。

目前，不论是发达国家还是发展中国家，对于长期干旱后，极端天气条件下发生的森林大火依然缺乏有效的控制手段，而恰恰就是这占森林火灾总数3％的森林大火，所造成的损失为森林火灾总损失的80％以上。如1988年美国黄石公园的森林火灾过火面积达60多万hm2，1997-1998年印度尼西亚长期干旱形成的森林大火烧掉了300万hm2森林，2001年发生在澳大利亚悉尼的森林大火过火面积达70万hm2，2003年美国加州森林大火过火面积超过30万hm2，2007年8月份发生在希腊的森林火灾，烧毁49.5万hm2森林和草丛，4.1万hm2农田被毁，影响到一半以上的国土，2009年2月份发生在澳大利亚的森林火灾，过火面积41万hm2，造成230多人死亡，2010年发生在俄罗斯的夏季森林火灾，过火面积超过81万hm2，2012年6月美国八州发生山林大火，2013年美国亚利桑那州发生森林火灾，造成19名消防员牺牲。

全世界平均每年发生森林火灾22万次，受灾面积达1000万hm2，约占森林总面积的0.1％。近年来，随着人为活动影响和全球气候的异常变化，全球森林火灾有加剧的趋势。联合国林火专家组发出警告，随着全球气候变暖，森林火灾可能还会加剧，并指出目前森林火灾已成为一个全球性的问题，要求各国加强森林火灾的预防和扑救，防止森林火灾的发生和蔓延。近年来，我市很多地方也相继出现持续干旱、高温、大风天气，导致森林草原火险等级居高不下，防火期延长。据专家分析预测，未来10年或更短时间内，全球气温仍将持续升高，必将引起更大范围旱灾和水资源短缺等问题，森林草原防火工作面临的形势更加严峻。 

2、森林草原资源总量增加，防火工作任务日益繁重。

近年来，我市有林地面积迅速增加和生态公益林得到有效保护的同时，林内可燃物也越积越多，特别是中幼林、人工纯林所占比重大，森林抗火性差，一旦起火极易成灾，加重了森林防火任务；同时我市与俄罗斯、蒙古国边境线长达1733公里，陆陆接壤易过火地段1168公里，由于我市处于两国交界的下风头，长年受到境外火的侵扰，对我市边境地区森林草原资源安全、生态安全和人民生命财产安全构成了重大威胁。

3、林区社情、民情复杂，火险隐患增多。

当前，随着林区经济的搞活，入山作业、旅游度假的人员增多，野外人为火源点多、面广、线长，难于控制。在春节、清明期间，祭祀、扫墓人员剧增，上坟烧纸、烧香、燃放鞭炮屡禁不止，给森林防火带来巨大隐患。同时，随着林区改革的深入和打击毁林开荒力度的加大，报复性的人为纵火案件增多，给火源管理带来更大困难。
4、观念和防范措施滞后，森林草原防火难以适应新形势变化。

当前，我市森林草原火灾的发生正从季节性向全年性转变，森林防火正从单一防范人为火灾向防范人为火灾和自然火灾并重转变，而现阶段部分地区森林草原防火理念较为落后，森林草原火灾综合防控能力不强，与日益严峻的森林防火形势和承担的森林防火任务不相适应。

（二）存在的主要问题

近年来，我市森林防火工作虽然取得了较好成就，森林草原火灾综合防控能力得到了有效提高，但森林草原防火工作的发展与我市经济社会发展和保护生态环境的总体要求还有较大差距，防火工作面临着不利的气候、超载的可燃物、难于管理的火源、滞后的防火设施等困难和问题，森林草原防火形势十分严峻，防火工作任重而道远。

1、森林草原防火基础设施薄弱

森林防火“十三五”规划的实施，有力推进了森林草原防火基础设施建设，但由于历史欠账太多，基础设施依然薄弱。许多火灾因不能及时发现而延误扑救的最佳时机，森林草原防火通信和信息指挥系统不能达到全地域覆盖，防火道路和林火阻隔网密度低，起不到实质的阻火、隔火、断火、防止火势蔓延的作用，现有林区道路路况差，桥涵毁坏严重，部分地区发生火灾，专业队伍、物资难以快速到达火场。

2、森林草原消防专业力量不足，装备水平不高，防控能力不强

全市除林区专业森林消防队伍相对完善外，其他地区特别是草原地区防火单位专业扑火队伍严重不足，且队伍缺乏系统训练，整体战斗力不强。同时，扑救装备能力水平不高，扑火机具简陋，技术含量低，大型扑救装备不足，面对大的森林草原火灾时处置能力十分有限。火案查处刑侦装备不足，影响了森林火灾案件的侦破，削弱了打击违法犯罪的力度；物资储备库和物资储备数量不足，一旦发生大火，不能保证物资的有效及时供给，延误战机。森林航空消防体系发展滞后，覆盖面小，难以满足当前森林防火工作的实际需要。

3、区位特殊，防火工作难度加大

    我市地域辽阔，资源丰富，防火工作不仅承担着森林防火任务，而且还承担着8万平方公里的草原任务。草原火灾对于我市来说威胁更大，经常引发森林火灾，极易造成人畜伤亡和重大财产损失，因此，在我市草原防火与森林防火同等重要，防火工作难度加大许多。

4、森林草原防火长效机制尚未全面形成

我市森林防火工作仍处于初级发展阶段，森林防火长效机制还不够健全完善。森林防火法律法规建设相对滞后，防火法治意识淡薄，森林消防监督机制尚未建全，执法力度不强，责任追究不到位；森林防火应急处置体系建设刚刚起步，不能达到快速反应、联动响应、及时处置的目的；少数地方森林防火责任制在基层流于形式，检查落实不力，宣传教育不深入，野外火源管理不到位，火情处置不及时，组织扑救不力，导致小火酿成大灾；缺乏稳定有效的投资政策，虽然国家和自治区对我市森林草原防火投入不断增加，但防护面积过大，与实际需求仍有较大差距。
5、生态建设和保护不同步，地区发展不平衡

目前，国家实施的生态建设工程项目多数不含有防火建设内容。大面积的造林绿化，在林区开展工程建设，兴办旅游场所等，也没有实行与森林防火设施同步规划，同步设计，同步施工，同步验收，森林草原防火设施的资金没有纳入工程总投资，防火建设与生态工程建设不能同步实施造成很多欠账。随着近年来我市生态建设力度的不断加大，防火任务与日俱增，与实际防火工作的需求差距进一步加大。

6、林业改革发展产生新情况

当前，国有林业企业经营体制改革正不断深入发展，加之，森林、草原、林木、林地的经营主体和经营模式发生了变化，经营者素质、层次、责任意识不一，林区民情、社情、林种、产品及道路交通等情况都会有新的改变，在防火规划建设与预防管理上，都增加了压力。
三、总体思路
（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢立足“两个屏障”“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，坚持生态优先、绿色发展，坚持绿水青山就是金山银山，推进山水林田湖草沙系统治理，坚持“预防为主、积极消灭”的工作方针，树立以人为本、科学扑救的理念，以保障人民生命财产和森林资源安全为根本，以建立高效、快速反应的应急处置系统为中心，以提升装备水平和改善设施条件为基础，以提高森林火灾预防和扑救能力为重点，以森林草原重点火险区综合治理为突破口，大力提升依法治火、科学防火、预警响应、应急处置和基础保障等森林防火五大能力。全面加强森林草原防火工作，最大限度地减少森林草原火灾对人民生命财产和森林草原资源的危害，为维护生态安全，促进社会经济可持续发展，构建和谐社会做出贡献。
（二）基本原则

1、坚持以人为本、科学扑救的原则。

在森林草原防火工作中，应把保障林区、牧区广大人民群众和一线扑火人员的生命安全放在第一位，精心组织，科学指挥，减少因森林草原火灾造成的人员伤亡和财产损失。

2、坚持分区施策，重点突出的原则。

根据各地森林草原资源条件、火险等级区划和火灾发生发展规律等实际情况，合理化分治理区域，并制定出相应的林火管理与控制对策。全市统筹规划，统一布局，对森林火灾高危区坚持分块治理，逐步推进；对草原地区采取分片治理，逐年推进；逐步加大建设力度，统筹谋划，合理分配投资。

3、坚持标本兼治，重在治本的原则。

全面加强森林草原防火基础设施和装备能力建设，突出加强视频监控、通信指挥、防火装备机具和防火车辆建设投入；逐步推进防火车库储备库、防火阻隔带等基础性、长远性工程建设规划；各地要积极筹措林区防火道路建设资金，强化政策保障措施，突出长效机制建设。

4、坚持科技优先，改革创新的原则。

积极开发、引进、推广先进适用的扑火设备和技术，不断提高森林防火的科技含量；引入市场准入、购买服务等机制，提高森林防火标准化、规范化水平。

5、坚持政府主导，各部门齐抓共管的原则。

森林草原防火工作是一项复杂的系统工程，涉及林草、气象、航空、通信、交通、应急救援等多个行业部门，是一项需要各部门齐抓共管、全社会共同关注的事业。要在政府的领导下，林草部门与各部门通力合作，形成政府主导，应急牵头，林草等部门配合，社会参与的森林草原防火新的工作机制。

6、坚持地方政府责任制，多渠道筹集资金的原则。

认真贯彻《森林法》和《森林防火条例》，落实地方政府森林防火责任制，把森林防火作为公共突发事件应急处置系统建设的重要内容，建设项目纳入地方政府国民经济和社会发展的总体规划，把森林防火预防和扑救的日常经费纳入财政预算，作为社会公共事业进行投入；国家对森林草原防火重点建设项目和重点火险综合治理项目投资给予支持和地方配套资金保障。

（三）规划范围与期限

1、规划范围

规划范围包括有森林草原防火任务的14个旗县级行政单位及市直属林业6局和海拉尔分局。

2、规划期限

《呼伦贝尔市森林草原防火规划》，规划期为5年，即：2021--2025年。

3、规划目标

总目标：进一步完善科学高效的森林草原防火预防体系，快速反应的扑救体系和切实可行的保障体系，全面加强重点区域森林草原防火装备和基础设施建设水平，建立健全森林草原防火长效机制，基本实现森林火灾防控现代化、队伍专业化、装备机械化、建设标准化、工作信息化、管理制度化、执法规范化，到规划期末，确保不出现人为重特大森林草原火灾，实现森林火灾受害率控制在1‰以内，草原火灾受害率控制在3‰以内。

具体目标为：

（1）提高卫星监测林火识别能力。做好与国家林业和草原局研发的“护林员-北斗巡护系统”推广应用及技术上的软硬件衔接，同时，与自治区党委军民融合办对接“北斗高分综合示范项目”落户呼伦贝尔，加强我市森林草原防火工作在北斗科技领域的示范应用，使全市林火综合监测覆盖率（航空巡护、瞭望和视频监控、人工巡护所覆盖面积的比例）达到85%以上。

（2）继续组建和完善全市森林草原防火视频监控网，特别是高火险地区的监控网络建设，使视频网络监控范围能够覆盖到全市森林草原面积的35%以上、重点林区达到95%覆盖。

（3）进一步加强森林草原航空消防能力建设，积极配合市应急管理局力争2024年完成柴河航空护林站建设任务并投入使用。进一步加强森林草原防火航空护林范围，计划在岭西地区增加三条航线，从而，实现森林草原航空消防执勤的有效控制达92%覆盖。

（4）进一步加强林火阻隔系统建设规划工作，使林火阻隔带密度增加到0.4米/公顷；各地区要进一步加强本地区防火应急道路建设工作，现有林区路网密度仅为0.55米/公顷，各级林草部门要积极协调本级政府加强林区防火应急道路投资，并主动地调动行业内资金加强林区防火道路建设工作，尽可解决当前水毁路、断头路修缮工作，力度重点林业路网密度达到0.8米/公顷。

（5）完善基础通信网络，加强应急移动通信建设，实现全市超短波通信达90%覆盖，确保自治区、市、县各级指挥中心互联互通。

（6）全市所属旗市林草局和市直属林业六局、海拉尔分局的所属林场及林业集团公司所属景区单位，森林草原防火专业队伍配备率达100%，同时，要根据工作需要配备半专业消防队伍；并逐年加强专业队伍营房和训练设施建设工作。

（7）健全市级和旗市级物资储备库体系建设，规划期内，通过中央预算内投资力争完成车库储备库7478平方米建设任务，完成防火物资装备机具投资3895万元，力争确保防火应急储备物资的充足供应。
4、规划分区与布局

根据我市森林草原火险区划等级、森林资源分布状况及可燃物有关因子和森林火灾发生实际情况，我市森林防火区域全部划分为森林火灾高危区，分别是牙克石市、额尔古纳市、扎兰屯市、根河市、满洲里市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、鄂温克旗、鄂伦春旗、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、扎赉诺尔区、免渡河林业局、乌奴尔林业局、柴河林业局、巴林林业局、南木林业局和红花尔基林业局;我市所属额尔古纳市、根河市、满洲里市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、鄂温克旗、鄂伦春旗、海拉尔区和扎赉诺尔区草原地区划分为草原极高火险区；我市所属牙克石市、扎兰屯市、阿荣旗和莫力达瓦达斡尔族自治旗草原地区划分为草原高火险区。森林草原火险等级区划详见呼伦贝尔市森林草原火险等级分区表（附件1）。
四、重点建设任务
森林草原防火工作是一项复杂的系统工程，为有效解决我市森林草原防火存在的突出问题，提高森林草原火灾防控综合能力，必须全面加强森林草原防火的预防、扑救和保障三大体系建设。具体建设内容包括森林火险预警监测系统、通信与信息指挥系统、森林草原防火宣传教育工程、林火阻隔系统、森林草原航空消防系统、森林草原消防专业队伍及装备、防火车库物资储备库和科技支撑系统等建设方面。
（一）森林草原火险预警监测系统建设
在充分利用国家林业和草原局林火卫星监测系统的基础上，合理布局和改造地面了望设施，增强地面了望和巡护能力，逐步构建卫星监测、雷电监测、空中巡护、高山了望、地面巡护“五位一体”的林火监测体系，同时，依托各级气象部门提供的监测预报数据，为预防森林草原火灾提供决策依据，实现科学防火，有效预防重特大森林火灾发生，防范于未然。

1、地面巡护

由于地理位置、地形地貌、气候天气等差异，卫星林火监测与航空巡护及了望塔监测方式对于一些不通视的森林地段存在死角和盲区，同时，为了加强林区火源管理检查火灾隐患，监督安全用火，防火期内，各级林业和草原部门要根据本地森林草原实际情况，在关键地段设置防火检查站和管护站，专业队伍要靠前驻防，在各自分管的责任区内，因地制宜地选择运兵、摩托车等交通工具按照不同的火险等级进行不同时间、不同密度的巡护监测，及早发现并报告火情。进一步加强护林员（草管员）巡护建设管理，全面推广应用自治区北斗护林员巡护系统，提高现代条件下地面巡护科技应用和监测管理水平，并将自治区党委军民融合办“北斗高分综合示范项目”全面应用于日常工作中去。
地面巡护装备本期规划，根据全市林草行业所属森林草原专业队伍和护林员（草管员）的实际情况，一是计划配备必要的防火机具装备36420件台套，建设情况详见全市防火机具装备配备建设规划表（附件2）；二是计划配备北斗相关设备装备3257台套。其中，新增北斗指挥终端8套，配备北斗车载终端138套，配备北斗手持巡护终端2862台，配备北斗智能终端249台。建设情况详见全市北斗装备配备建设规划表（附件3）。
2、瞭望监测

瞭望监测系统建设，本期建设规划仍以林火视频监控系统为主要建设内容，在视频监控难以覆盖的地区修建防火视频监控塔严密监控重点火险区的火情、火灾，进一步增加全市视频监控网覆盖率。

规划期内，新建增加视频监控网络35套，新建视频监控塔35个。一是确保市直属林业六局视频监控网覆盖率达到90%，计划新建视频监控14套；二是岭东三旗市新增视频监控网络12套；三是岭西草原极高火险区新视频监控网络9套。建设情况详见全市重点火险区视频监控系统建设规划表（附件4）。同时配套建简易塔路67.8公里，建设情况详见全市视频监控塔塔路建设规划表（附件5）。

3、航空巡护系统

航空巡护监测主要是利用飞机高空优势，能够及时准确侦察传送森林火险、火情信息，并及时向地面报告；减少偏远林区、卫星监测及了望监测盲区；实现对不同时段、地域、天气条件下的火险等级、卫星热点核实的巡护监测；有利于森林草原火情的早发现、早扑灭，最大限度地减少火灾损失，并为正确制定扑火方案和科学指挥林火扑救提供依据。

机构改革后，国家林业和草原局依据国家森防指统筹安排部署，逐步加强林草行业航空护林工作，逐年下达年度航空护林飞行计划。规划期内，市林业和草原局依据自治区林业和草原局下达的年度航空护林飞行计划，主动沟通协调军、民航空中管理单位和市应急管理局，按计划开展年度航空护林工作。一是计划2023年新增岭西草原航线3条，2023年后岭西航线增至10条，年度计划飞行660小时，计划投资1175万元；二是计划增加航空消防队伍300人（兼职），市直属林业六局每局建设1支50人队伍，从而使森林航空消防从过去单纯的航空巡护转变为航空巡护和航空灭火为一体的航空消防队伍，增强航空灭火能力建设。

(二)防火信息指挥系统和超短波通信系统建设
依托现有全市森林草原指挥系统建设成果，自主升级改造全市林草行业森林草原指挥平台，将无线通信、雷电监测、北斗导航、机载无线图传等系统进行有效融合，实现自治区、呼伦贝尔市和各旗市区（市直属林业六局）一体化指挥平台，通过完善森林防火无线通信系统和数据网络系统及建立在两系统之上的信息指挥系统，为森林火灾扑救指挥员提供更加快捷、准确、及时和有效的语音、数据、图像、影像等信息，确保森林火灾预防、监测和扑救工作的顺利开展，提高灭火作战综合能力。超短波无线通信重点解决重点旗市区（市直属林业六局）到林场、林场到了望塔、检查站直至火场的通信网络畅通；信息指挥系统重点构建呼伦贝尔市、旗市区和市直属林业六局的信息系统基础设施网络、指挥室信息指挥系统和应急指挥系统。

1、信息指挥系统建设

信息指挥系统主要由网络基础设施建设、应用系统、指挥室构成，再配备应急卫星通信网系统和应急移动指挥中心，实现由盟市、旗县的数据通信网络畅通，保证火场的音频、视频和图像等数据信息及时准确向各级指挥机构传递。

“十四五”期间，我市将建设一个覆盖全市林草系统森林草原防火指挥平台，计划投资515万元建设完成21条网络专线，建设完成21个林草防火指挥中心，完成全市林草系统防火信息指挥系统和超短波通信系统的升级改造，同时，逐年通过防火项目实施和年度防火经费投入，进一步健全完善、升级全市森林草原防火指挥平台建设任务。

规划期内，建设情况详见全市林草系统森林草原防火指挥平台升级改造建设规划表（附件6）。

2、无线通信系统建设

无线通信系统建设是以构建超短波语音为主的基础通信网络，在其基础上配备应急通讯系统、空地通信系统、扑火队伍北斗导航定位跟踪系统等，完成火场扑火队与前指、基指，以及扑火队之间的语音通信联络，同时实现前指与基指、盟市、自治区乃至国家森林防火指挥部之间的语音和数据（包括文件、图片和图像）的传输。

（1）超短波基础通信网络建设

在重点地区原有超短波通信网络的基础上，增加中继设备对其进行改造升级，实现全市森林草原施业区内网络语音通信畅通。建设内容包括中继设备、综合通信塔、有线和无线转接设备和扑火队伍北斗定位跟踪系统。

规划期内，全市共新建超短波固定中继站61套，增设基地台280台套；建设情况详见全市超短波通信建设规划表（附件7）。
（2）应急通信系统建设

利用现有的便携式VSAT卫星站、固定VSAT卫星站、便携式海事卫星和全球星（或亚星）卫星电话、便携式超短波中继系统和背负式短波系统以及通信指挥车构建全市应急通信系统建设，主要解决由于地形、基础设施等原因超短波无法覆盖的地区，保证紧急情况下通信指挥畅通。

规划期内，新增移动基站62台套，建设情况详见全市超短波通信建设规划表（附件7）。
（3）常规通信设备建设

为保障专业扑火队伍的通讯保障工作，通过项目实施为基层配备常规通信装备。

规划期内，为基层配备车载台570台，对讲机900台。建设情况详见全市超短波设备建设规划表（附件7）。
3、加强防火通信职能人员培训

建立和健全森林防火通信及信息指挥系统的培训机制，加强专业技术人员培训，提高设备维护保养、管理操作技能，确保通信网络和信息指挥系统管理和应用效能，对全市林草原系统防火单位相关岗位人员进行年度专业培训工作。

（三）森林草原消防专业队伍能力建设

森林草原消防队伍是扑救和处置森林火灾的主要力量，是实现森林火灾“打早、打小、打了”，防止重特大森林火灾发生的重要保证。森林草原消防专业队伍能力建设以专业队伍建设为重点，并紧紧围绕专业队伍的基础设施、培训训练设施、装备配备尤其是大型装备配备等加强建设，提高队伍快速处置森林草原火灾和扑灭重特大森林草原火灾能力；积极应用以水灭火等多种高效控制森林火灾的手段，提高队伍控制扑灭森林火灾能力；对半专业队、应急扑火队伍和后备消防队伍（群众义务扑火队、村民消防联防队）配备必要的机具装备，以调动社会多方面力量投入到森林草原火灾扑救工作中。此外，还需加强队伍物资保障能力建设，确保森林草原防火物资及时、有效供给。

1、森林草原消防专业队伍建设

建立一支精干、训练有素的专业森林草原消防队伍，是实现“打早、打小、打了”的可靠保证，机构改革后，各旗市区要保证有1支以上森林草原机动专业消防队伍，并配备数量充足的扑火机具与装备；各旗市林业和草原局、市直属林业六局、海拉尔分局和林业集团公司要根据本级编办的职能定位，要求所属林场（景区）必须建设1支（15-30人）森林草原专业消防队伍；市直属林业六局和有条件的旗市林草局要建设1支（50-80人）机动专业森林草原消防队伍；每支专业消防队伍要建设能满足防火工作需要的营房和附属设施，同时，要利用属地森林专业消防救援队伍和各级森林防火培训机构，注重加强专业、半专业队伍的培训和训练，提高扑火队伍的战斗力；专业森林消防队伍经费力争纳入各级政府财政预算或林业保障性资金，以保障专业队伍开展防火工作正常运转；半专业森林消防队和群众森林消防队伍，要按照政府保障、林业补助相结合等多种方式，建立较为稳定的经费渠道。

规划期内，全市地方森林草原专业消防队伍建设规模力争达到108支2300人，建设情况详见全市森林草原专业消防队伍建设规划表（附件8）；半专业森林草原消防队伍力争达到316支7000人，建设情况详见全市森林草原半专业消防队伍建设规划表（附件9）。
2、扑火机具与装备能力建设

坚持实用性与先进性相结合的原则，按照专业队伍建设的规模，因地制宜地配备小型防扑火机具装备、野外生存装备、通信装备和大型灭火装备，并根据不同区域，结合地形条件，有选择地加强装甲运兵车、森林消防车、大型运兵车和小型运兵车装备能力建设，提高森林草原专业消防队伍机械化水平和扑火效能，提高机械化扑救和处置重大森林火灾的能力。

规划期内，为基层建设配发各类防火车辆121辆，全市森林草原防火车辆建设规划表（附件10）；新建车库34处4760平方米。详见全市森林草原防火车库建设规划表（附件11）。
3、火源管理系统建设

（1）境内火源管理

全面落实森林草原防火责任。以林（草）长制为总抓手，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实地方党政干部责任制，全面落实地方政府行政首长负责制。各级森林草原防灭火指挥部及其办公室要牵头抓总，统筹抓好本地区森林草原防灭火工作，各级应急、林草、公安、气象、交通等防指成员单位要立足行业职能定位和职责分工，落实行业管理责任，进一步健全完善协同协作机制。

严格落实“六包”责任制。严格落实市级领导包旗市区、旗市区领导包苏木乡镇、苏木乡镇包嘎查村、包嘎查村负责人包村组、护林（草）员包山头地块和防指成员单位包重点区域包片责任制，逐级签订防火责任状，逐级明确目标，层层落实责任；各级政府要落实属地管理责任，把防火责任落实到每个苏木乡镇和嘎查村，确保事有人管、火有人防、责有人担；各级林草主管部门要把防火责任落实到所属每个国有林场、风景名胜区、湿地和自然保护区，所属国有林场、湿地、景区和保护区要把防火责任落实到每个林班地块，责任到人，确保火有人防、山有人管、林有人看。
强力推进网格化管理。坚持“预防为主、积极消灭、防消结合”的防火方针，按照“属地管理、条块结合、群防群治、综合促管”的原则，采取“点、线、面”相结合的管控方式，实行网格化精细管理。分层次建立五级管理网格。即以全市管辖区域为“第一级网格”，以旗市区（市直属林业六局、农垦集团）管辖区为“第二级网格”，以所属苏木乡镇管辖区为“第三级网格”，以所属嘎查村、旗市区所属农牧林场、风景名胜区、湿地、自然保护区管辖区域为“第四级网格”，以村组、管护站管辖区域为“第五级网格”，实现“全覆盖、无盲区”的森林草原防火网络化管理机制，全面提高森林草原火灾防控能力。

大力开展防火码推广应用。严格入山管理，大力推广“防火码”使用，严格落实出入卡口扫描通行，实时采集监控情况，实名制登记通行车辆和人员信息。规划期内，力争全市440个卡口使用率达100%。详见全市防火码建设规划表（附件12）。
全面落实防火联防工作。各级要牢固树立“行政有界，扑火无界”的理念，各级要突出地抓好中俄蒙边境地区、与其它盟市地区、各旗市区（局）毗邻地区和各旗市区（局）内部相邻防区之间四级联防工作。划定联防区域、签订联防协议、制定联防制度、明确联防责任。

全面加强依法治火工作。各级公安部门要依法依规履行行业管理责任，要严格落实《内蒙古自治区森林草原防火条例》赋于职能任务，充分发挥公安部门在森林草原防灭火工作行业职能作用，要依法治火，依规治火，加大打击力度。
（2）境外火源管理

我市与蒙古国、俄罗斯边界线长达1733.32公里，多年来，我市发生的重大以上森林草原火灾，绝大部分都是由于境外火烧入而引发的。由于地理位置处于蒙古国、俄罗斯下风头方向，且我市常年西风、西北风居多，从而导致境外火直接威胁着我市边境地区森林草原资源安全。预防境外火烧入是我市及边境旗市地区火源管理的一项重要任务，我市及边境旗市地区每年都要投入大量人力、物力和财力看守堵截境外火，同时，中央财政每年投入1200万元用于边境森林草原防火隔离带开设工作。

目前，我市旗市负责边境森林草原防火隔离带开设任务，每年按计划开设边境森林草原防火隔离带1168公里，年度累计投资1210万元，其中，新左旗罕达盖林场负责153公里边境防火隔离带开设任务，年度投资185万元；红花尔基林业局负责140公里边境防火隔离带开设任务，年度投资200万元；新右旗林业和草原局负责525公里边境防火隔离带开设任务，年度投资525万元；满洲里防火站负责280公里边境防火隔离带开设任务，年度投资240万元；额尔古纳防火站负责70公里边境防火隔离带开设任务，年度投资60万元。

规划期内，累计开设边境森林草原防火隔离带5840公里，累计总投资6050万元。详见全市边境森林草原防火隔离带建设规划表（附件13）。
4、森林防火物资储备库建设

物资储备库是扑救森林草原火灾重要的供应保障体系之一，也是自治区应急保障能力的重要组成部分。根据森林防火区域划分和重点建设区域，结合我市现有的物资储备库建设情况，按照“突出重点、辐射周边、就近增援、分级保障”的原则，合理布局各级物资储备库，形成应对突发公共事件的保障能力，以便能够在火情紧急时，对重特大火灾扑救实施及时、有力的增援。

规划期内，计划新建防火物资储备库25处2720平方米，以重点满足我市重点火险区的防火物资储备。详见全市新建防火物资储备库建设规划表（附14）。

5、改善宣传教育设施条件

全市所属苏木乡镇和林场要建立森林防火宣传教育室，逐年增加林区、牧区的防火宣传牌、宣传窗、宣传栏和防火检查站的数量，增配防火宣传车和宣传设备。加强森林草原防火宣传教育，健全完善所属防火检查站防火宣教设施，同时，依托新媒体、电视、广播、微信和手机短信等媒介，广泛开展森林草原防火宣传工作。

(四)森林草原航空消防系统建设

森林航空消防是森林火灾扑救的重要力量，特别是在山高坡陡、交通不便的边远林区，森林航空消防是最有效的灭火手段。森林航空消防具有巡护机动灵活、火情侦察定位准确、火灾扑救反应快捷等其他手段无法替代的作用。森林航空消防重点为增加机源数量，提高航空巡护和灭火能力；积极配合市应急管理局加快柴河航空护林站新建工作，充分发挥其功能；不断拓展森林航空覆盖范围，加强新技术和新装备的应用，提高航空直接灭火和航空巡护的能力，基本实现重点区域航空巡护和航空灭火的全覆盖，以弥补人力和地面交通难以到达的边远林区火情监测、巡护和火灾扑救的不足。

以市林业和草原局业务指导的陈巴尔虎旗通用机场为依托，通过从行业管理建设要求，增加机源数量，完善航站设施提升功能、新建柴河航站等相关工作，加强航空消防系统建设，建设重点为增加机源数量和航线，提高航空巡护和灭火能力；完善现有航站基础设施和信息指挥系统，充分发挥其功能。

1、提高森林草原航空消防能力

按照航空消防应机动灵活、行动快、受地形地貌影响小的要求，选用载重量大、运兵能力强、爬升高度较大、适合吊桶、洒水作业的大中型飞机。为满足取水需要，根据我区江河湖泊等水源分布情况，在重点林区确定符合大型飞机取水条件的水库、湖泊、河流作为水源。

2、完善森林草原航空消防基础设施设备

市林业和草原局依据自治区林业和草原局下达的年度航空护林飞行计划，依托陈巴尔虎旗通用机场，主动沟通协调军、民航空中管理单位和市应急管理局，按计划开展年度航空护林工作，所属林业局、各旗市林业和草原局要全力配合全市航空护林工作开展。

规划期内，航空护林飞行计划完成3396小时，航空护林飞行费约5219万元。建设情况详见呼伦贝尔市航空护林飞行计划建设规划表（附件15）。

3、加强森林草原航空消防救援力量建设

为全面加强森林草原航空消防救援力量建设，市应急管理局所属航空护林站点和陈巴尔虎旗通用机场，要依托各自场站和各地机降点，要全面开展森林草原航空消防机降、索降、吊桶、化灭、专业消防队伍训练、火场自救训练、地空配合扑火等专业科目实战演练，提高航空灭火效益和确保飞行安全，建立森林航空消防专业训练基地，对森林航空消防飞行和专业扑火人员进行专门训练。计划增加航空消防队伍300人（兼职），市直属林业六局每局建设1支50人队伍，从而使森林航空消防从过去单纯的航空巡护转变为航空巡护和航空灭火为一体的航空消防队伍，增强航空灭火能力建设。

规划期内，建设情况详见呼伦贝尔市航空消防队伍建设规划表（附件16）。
（五）防火道路与阻隔系统

林火阻隔系统在预防森林草原火灾蔓延，控制大面积森林草原火灾发生发挥重要作用，是森林草原防火体系建设的预防性、控制性基础工程。

全力推进林区防火道路建设工作。近年来，随着呼伦贝尔市经济发展，交通基础设施建设的提高，全市所有通林场路已全面贯通，但所属林场通往远山区、深山区防火道路建设，始终停留在2015年天然林停止采伐后原有林业生产运材路和自然的防火道路的现状，加之，原有林区防火道路底子薄、基础差，现有道路桥梁、桥涵老化破损严重，导致全市所属林场通往远山区、深山区的防火道路通行困难，很多道路出现“断头路”而通行不了，如远山区、深山区发生森林草原火灾，防火车辆和人员不能及时进入，错过最佳扑救时机导致火灾蔓延而引发更大灾害发生，现有的防火道路现状已完全不能满足当前森林草原防火工作实际需要，规划初年，我市为加快林区防火道路步伐，全面提升我市林区防灭火水平，经实际勘察，完成了全市林区防火道路建设项目可行性研究报告编制工作，拟计划建设防火道路6736.551公里，建设桥梁331座，长度5398.1米；建设涵洞5622座，长度48577米；计划总投资590824.3129万元。全市林区防火道路建设问题，虽经多方多渠道努力，因全市防火道路建设项目没有纳入国家和自治区“十四五”建设规划中，为此，只能靠我市各级人民政府及所属行业管理部门统筹资金来解决当前林区防火道路的建设困难，积极主动地推动本地林区防火道路建设工作。工作中，要按照优先修复的原则，改造和升级已有防火道路，连通断头路等举措，逐年推动林区森林防火道路建设工作，各级林业和草原主管部门要积极协调本级政府和相关部门，采取多渠道、多手段和全方位形式推进林区防火道路建设工作，同时，自身要统筹行业的各项管理资金，依法依规地逐年解决林区防火道路的实际困难，逐年解决火灾多发区、远山区和深山区的防火道路通行问题。全市地方林业现有林区防火道路276条，3394.92公里；桥梁480座，10835米；涵洞2955个；路网密度仅为0.55米每公顷，与3至5米每公顷的国家平均水平相比，有很大差距，因没有专项防火道路维修资金，导致全市所属林场通往远山区、深山区的防火道路已通行不了，不能满足当前森林草原防火工作实际需要，急需各级积极争取国家和自治区对我市防火道路建设工作政策支持和资金倾斜。

规划期内，拟升级改造防火道路4条，155.3公里，计划投资1276.2万元。建设情况详见林区防火道路建设规划表（附件17）。

重点抓好林火阻隔系统建设工作。要加强森林草原火灾重点防控区域，尤其是森林资源保护价值高、地理位置重要等重点部位（自然保护区、森林公园、风景名胜区）的林火阻隔系统建设。除自然道路、河流阻隔以外，林火阻隔带以机耕生土带、林缘防火线为主，我市防区以加强工程（道路、河流、生土带）阻隔带建设为主。林火阻隔系统建设的宽度，要按照相关建设标准和各地防火工作实际需要进行规划建设。
（1）天然阻隔带：呼伦贝尔市现有天然阻隔带81 条，5513.022公里，其中湿地阻隔带7条，238.82公里；河流阻隔带54条，3912.392公里；湖泊阻隔带4条，1269.13公里；水库阻隔带15条，88.995公里；自然道阻隔带1条，3.685公里。

（2）工程阻隔带：呼伦贝尔市林现有工程阻隔带230条，6412.864公里，其中边境防火隔离带有5条，1168公里；林缘防火隔离带有43条，623.356公里；林内防火隔离带40条，477.304公里；重点区域2条，共48公里；防火道路76条，1866.222公里；公路64条，2229.982公里。
规划期内，拟计划改造林缘防火隔离带5条，33.6公里；拟新建林缘防火隔离带2条，5.95公里；拟计划改造林内防火隔离带11条，116.1公里，拟新建林内防火隔离带14条，13.927公里；建设情况详见全市林火阻隔系统建设专项规划（附件18）。
五、改革创新，建立健全森林草原防火长效机制

（一）建立健全防火责任机制。

“十三五规划”实施以来，我市森林草原防火工作行政领导负责制不断丰富和完善，进一步拓展了森林防火行政领导负责制的外延。机构改革后，根据国家的要求和部署，自治区全面强化了各级政府责任，要求以林（草）长制为总抓手，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实地方党政干部责任制，全面落实地方政府行政首长负责制的具体要求。使各级政府全面负责，部门齐抓共管，全社会积极参与的森林防火工作机制逐步形成。各级森林草原防灭火指挥部及办公室统筹本地区森林草原防灭火工作，负责牵头抓总；各级应急、林草、公安、气象、交通等防指成员单位要立足行业职能定位和职责分工，落实行业管理责任，进一步健全完善协同协作机制，全市及所属旗市区局森林草原防火工作责任制得到了全面落实。

（二）建立健全森林草原消防队伍建设机制。

近年来，我市全面贯彻落实《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设意见》（国森防〔2013〕4号）、《国家林业和草原局关于进一步加强林草系统森林草原专业消防队伍建设的意见》（林防发〔2022〕88号）和《呼伦贝尔市人民政府关于进一步加强森林草原消防队伍建设的意见》（呼政字〔2016〕151号）文件精神，以全面提高森林草原火灾预防、扑救综合能力为目标不，按照队伍精干、素质过硬、装备到位和战斗力强的要求，加强森林草原消防队伍建设正规化建设；坚持统筹规划、按需发展、因地制宜、分类指导的基本原则，重点建设规模适度、管理规范的森林草原消防队伍体系；坚持“以专为主、专群结合”建设原则，立足实际工作需要，按照建强专业消防队伍、建全半专业消防队伍建设要求，不断提升和加强我市各级森林草原消防队伍正规化、标准化、专业化水平。

目前，我市已建设有专业森林草原专业队伍101支2215人，半专业森林草原专业队伍316支6511人。基本上满足本地区森林草原防火工作的实际需要。

（三）建立健全经费保障机制

森林草原防火是一项公益性、专业性很强的工作，组织机构和资金是森林防火工作的基本保障。只有不断完善防火组织机构，保持人员高效稳定，并根据防火工作需要不断加大对火灾预防和扑救的资金投入，呼伦贝尔市政府要求强化森林草原资金保障，要求各地按照“两个纳入”规定，将全市森林草原防灭火基础设施建设纳入当地经济社会总体规划和专项规划，将预防、扑救、保障等经费纳入同级财政预算，建立长效稳定投入机制，确保年度经费足额落实到位。同时，积极拓宽资金筹措渠道，探索建立多层次、多渠道、多主体的防灭火投入机制。才能更好地保护森林资源，维护生态安全。

规划期内，除中央预算内和中央财政投资外，市本级及所属旗市也要配套投入五千余万的资金，用于森林草原防火基础设施建设。资金投入情况详见全市防火项目地方配套资金建设规划表（附件19）。
（四）建立健全科学防火管理机制

森林草原是国家重要生态屏障，做好森林草原防灭火工作，事关国家生态安全，事关全市经济社会发展全局，事关人民群众生命财产安全。多年来，我市各级各地区各有关部门单位深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于生态建设和森林草原防灭火工作重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委政府工作要求和市委市政府总体安排，工作中，坚持“预防为主、防救结合、高效扑救、安全第一”方针，按照“思想早发动、工作早谋划、物资早准备、人员早到位、任务早部署”的原则，深入扎实地做好森林草原防灭火工作。各级森林草原防灭火指挥部及其办公室要牵头抓总，各级应急、林草、公安、气象、交通等行业管理部门要落实行业管理责任，做到各司其职、各尽其责，构建群防群治格局，形成齐抓共管合力；各旗市区认真落实“六包”责任制，落实好党委政府责任制，落实好属地管理责任，层层传导压力、层层分解任务、层层狠抓落实；各级党员领导干部要坚持“在其位谋其政、在其职尽其责”，主动担当、积极作为，不断的强化火源管理、抓好队伍建设、开展防火宣传、加强联防联治、狠抓督导检查、做好综合保障、抓实项目建设、规范制度建设和加强防火调度等工作，切实把森林草原防灭火工作扛在肩上、抓在手中，形成防灭火工作的强大合力。
六、投资测算与资金筹措

（一）投资测算范围
按照国家历年来对森林草原防火的基本投资渠道可分为：基本建设投资和财政投资两部分内容。其中基本建设投资包括队伍基础设施和装备、森林航空消防、森林防火应急道路、林火阻隔、火源管理、森林防火信息化、林火预警监测系统、防火宣传教育8个方面；财政资金包括航空护林飞行费和航站地面保障经费、边境森林防火隔离带补助经费、物资储备库储备金、扑火准备金，森林火灾预防经费、专业森林消防队伍补助经费建设。

(二)投资测算

根据全市规划期内任务量及国家森林防火相关技术标准，结合现行市场价格，经匡算，规划静态总投资30672.9万元，投资额度根据规划期内物价指数的变化及时调整。按内容分为：

1、森林草原火险预警监测系统建设3155万元；

2、防火通信和信息指挥系统建设3188万元；

3、北斗巡护装备建设1107.7万元；

4、森林草原防火装备机具能力建设3895万元；

5、森林草原防火车辆建设4258万元；
6、森林草原防火储备库车库建设1795.6万元；

7、林火阻隔系统系统建设6118万元；
8、视频监控塔塔路建设660.4万元；

9、林区防火道路建设1276.2万元；
10、森林航空消防系统建设5219万元；
4.4资金筹措

森林草原防火是一项社会性公益事业，直接关系到国家财产和人民生命安全，预防森林草原火灾是全社会的一项重要义务，其建设投资也应由国家和地方共同来承担，根据国家在防火项目的投资核算标准，森林防火项目基本建设投资按国家和地方8:2的比例进行资金筹措，草原防火项目基本建设投资按国家和地方9:1的比例进行资金筹措。

经测算，总投资30672.9万元，其中，中央投入25609.9万元，占总投资的83.5％：地方投资5063万元，占16.5％。
七、规划组织实施

（一）明确任务目标

继续强化各级政府对森林草原防火工作的组织领导，落实行政首长责任制。把森林草原防火建设作为当地突发公共事件应急处理体系建设的重要内容，列入政府重要议事日程，进一步明确各级政府的森林草原防火工作目标，分解任务，细化责任，把森林草原防火工作的成效作为考核政府领导的重要依据。进一步加强森林草原防火工作领导责任制的检查、监督，严格执行考评奖惩制度。

（二）加强统筹协调

认真落实《呼伦贝尔市森林草原火灾应急预案》，落实各部门森林草原防火的责任，在各级政府统一领导下，各级森林草原防灭火指挥部统筹安排部署本地区森林草原防灭火工作，各级应急部门要认真履行组织、协调、指导、监督的职能，各级防灭火指挥部成员单位要充分发挥行业职能作用，密切配合，通力合作，共同做好森林草原防灭火工作。

（三）强化项目组织

建立以政府投入为主的森林草原防火经费保障机制，森林草原防火基础设施及装备能力建设纳入各级政府的国民经济和社会发展规划，纳入当地林业和草原发展规划，森林草原防火预防和扑救经费纳入各级财政预算，并按国民经济的发展水平逐步加大投入力度。确定森林草原经营单位的森林防火责任，明确森林草原防火设施建设的具体要求。对大面积的造林绿化，在林区开展工程建设，兴办旅游场所等，实行与森林防火设施同步规划，同步设计，同步施工，同步验收，森林草原防火设施的资金纳入工程总投资。

（四）严格项目管理

按照国家、自治区基本建设和专项资金使用的有关规定，对规划确定的工程建设项目，认真做好项目的可行性研究和初步设计工作。对批准实施的项目，严格落实自治区项目管理规定和要求，严格执行项目法人制、招投标制、合同制、施工监理制和竣工验收制。对项目建设要专款专用，严禁挤占、截留、挪用项目资金，对项目建设进度、质量、资金进行严格控制，提高项目资金的使用效益和项目建设质量。

（五）实施考核评估

各旗市区在全市规划的基础上编制本地森林草原防火规划或实施方案，细化规划内容，落实项目建设单位，补充本地新增的建设项目和内容，编制年度实施计划和项目，落实项目的配套或自建资金，项目日常运行维护资金，保证规划有计划、有步骤的实施。建立规划实施检查管理制度，由规划编制部门跟踪监测规划实施情况，并定期对实施情况进行评估。加强规划实施的民主监督，定期将规划实施情况向有关部门报告，并接受媒体和社会公众的监督，更好地促进规划的实施。

附件：1. 呼伦贝尔市森林草原火险等级分区表
全市防火机具装备配备建设规划表

全市北斗装备配备建设规划表
4. 全市重点火险区视频监控系统建设规划表

5. 全市视频监控塔塔路建设规划表

6. 全市林草系统森林草原防火指挥平台升级改造建设规划表
7. 全市超短波通信建设规划表
8. 全市森林草原专业消防队伍建设规划表
9. 全市森林草原半专业消防队伍建设规划表

10. 全市森林草原防火车辆建设规划表
11. 全市森林草原防火车库建设规划表

12. 全市防火码建设规划表

13. 全市边境森林草原防火隔离带建设规划表
14. 全市新建防火物资储备库建设规划表
15. 呼伦贝尔市航空护林飞行计划建设规划表
16. 呼伦贝尔市航空消防队伍建设规划表

17. 林区防火道路建设规划表

18. 全市林火阻隔系统建设专项规划

19. 全市防火项目地方配套资金建设规划表

附件1

	呼伦贝尔市森林草原火险等级分区表

	序号
	分区名称
	

	1
	森林草原火灾

高危区

(20个旗县级单位)
	  莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、扎兰屯市、鄂温克旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、牙克石市、额尔古纳市、鄂伦春旗、根河市、新巴尔虎右旗、满洲里市、海拉尔区、扎赉诺尔区。红花尔基林业局、免渡河林业局、乌奴尔林业局、柴河林业局、巴林林业局、南木林业局。

	2
	草原火灾

极高风险区         (11个旗县)  
	  鄂温克旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、额尔古纳市、鄂伦春旗、根河市、新巴尔虎右旗、满洲里市、海拉尔区、扎赉诺尔区 

	3
	草原火灾

高火险区

(3个旗县)
	  牙克石市、扎兰屯市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗


附件2

全市防火机具装备配备建设规划表

	单位  项目
	防火装备

	
	单兵野外

生存装备
	指挥

帐篷
	班用

帐篷
	高压水泵
	进口

灭火机
	国产

灭火机
	油锯
	组合

工具
	点火器
	割灌机
	防火服
	防火大衣
	作训服
	无人机
	油桶

	
	鸭绒被
	气褥子
	防潮垫
	双人帐篷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	新式
	旧式
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海拉尔分局
	
	2
	
	1
	16
	
	12
	
	
	4
	20
	
	
	1
	
	
	6
	
	

	满洲里市

应急管理局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	牙克石市

林业和草原局
	30
	30
	10
	20
	3
	3
	0
	10
	54
	6
	20
	6
	5
	20
	80
	40
	40
	1
	10

	扎兰屯市

林业和草原局
	100
	100
	
	100
	4
	8
	11
	30
	370
	30
	50
	50
	30
	
	100
	
	
	1
	15

	根河

林业和草原局
	200
	200
	200
	200
	1
	10
	
	8
	130
	10
	2
	15
	
	200
	15
	
	
	1
	2

	额尔古纳市

林业和草原局
	158
	14
	200
	202
	11
	
	11
	142
	76
	30
	87
	33
	67
	0
	866
	192
	620
	
	192

	新巴尔虎左旗

林业和草原局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新巴尔虎右旗

林业和草原局
	
	
	
	
	1
	1
	
	9
	7
	
	12
	2
	
	20
	5
	
	
	
	3

	陈巴尔虎旗

林业和草原局
	
	15
	15
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	
	
	
	

	鄂温克旗

林业和草原局
	84
	71
	5
	42
	3
	3
	4
	59
	65
	1
	15
	18
	4
	207
	50
	10
	
	1
	24

	鄂伦春旗

林业和草原局
	65
	50
	37
	70
	
	4
	3
	21
	90
	8
	24
	20
	
	100
	30
	25
	64
	3
	15

	阿荣旗

林业和草原局
	194
	169
	100
	117
	6
	17
	8
	73
	288
	40
	78
	49
	7
	
	238
	76
	74
	
	22

	莫  旗

林业和草原局
	40
	
	20
	20
	2
	
	
	23
	100
	35
	110
	30
	29
	
	87
	19
	53
	0
	30

	扎赉诺尔区

应急管理局
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0

	巴林林业局
	50
	50
	50
	50
	4
	0
	2
	40
	107
	20
	42
	82
	15
	40
	81
	0
	67
	1
	52

	南木林业局
	150
	150
	150
	150
	1
	0
	3
	200
	30
	20
	20
	120
	2
	
	200
	0
	100
	1
	100

	免渡河林业局
	360
	360
	360
	360
	4
	0
	3
	75
	212
	25
	17
	115
	7
	100
	380
	340
	360
	5
	64

	乌奴耳林业局
	300
	300
	300
	300
	8
	0
	14
	58
	220
	42
	34
	130
	5
	80
	350
	350
	90
	9
	104

	柴河林业局
	130
	57
	69
	476
	2
	4
	2
	176
	159
	44
	138
	202
	19
	
	
	212
	122
	10
	64

	红花尔基林业局
	32
	8
	13
	100
	6
	4
	8
	50
	160
	25
	38
	29
	20
	0
	100
	90
	0
	2
	20

	总  计
	1893
	1576
	1529
	2216
	72
	54
	81
	1004
	2178
	340
	707
	901
	210
	813
	2682
	1354
	1596
	35
	717


	单位  项目
	防火通讯装备

	
	数字

对讲机
	数字

车载台
	背负式

车载台
	基地台
	背负式

中继台
	火场自组网

基站
	一级网分站（旗市局）
	二级网超短波中心基站
	二级网超短波链路基站
	卫星应急系统中心站
	卫星应急系统分站
	便携式卫星站
	卫星

电话
	视频

监控点
	机载无线图传系统
	GPSP

定位仪
	望远镜
	指挥地图
	预警监测系统
	应急指挥终端
	车载终端
	配套电池
	火险手持仪
	台式电脑
	笔记本电脑
	打印机
	传真电话 
	复印机

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市本级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	103
	
	
	
	
	
	

	海拉尔分局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	25
	
	
	
	5
	5
	
	
	1
	
	1
	

	满洲里市

应急管理局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	牙克石市

林业和草原局
	45
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	9
	14
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	3
	2
	0
	2

	扎兰屯市

林业和草原局
	90
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	3
	1
	1

	根河

林业和草原局
	55
	25
	
	1
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	3
	
	
	7
	2
	1
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	
	

	额尔古纳市

林业和草原局
	189
	173
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	8
	
	
	35
	3
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	1
	
	1

	新巴尔虎左旗

林业和草原局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新巴尔虎右旗

林业和草原局
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	陈巴尔虎旗

林业和草原局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	鄂温克旗

林业和草原局
	36
	16
	2
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	12
	4
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	鄂伦春旗

林业和草原局
	48
	8
	2
	4
	
	4
	
	2
	2
	
	
	
	1
	
	
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	2
	8
	0
	2

	阿荣旗

林业和草原局
	75
	34
	
	4
	1
	
	
	1
	6
	
	
	1
	1
	4
	
	1
	16
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	1

	莫  旗

林业和草原局
	25
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	1
	
	
	
	1
	
	
	6
	7
	3
	
	2

	扎赉诺尔区

应急管理局
	15
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	巴林林业局
	123
	16
	0
	6
	1
	0
	1
	1
	5
	0
	0
	1
	1
	7
	0
	1
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	8
	2
	1
	1
	1

	南木林业局
	146
	61
	4
	72
	2
	1
	1
	1
	4
	0
	0
	1
	2
	8
	0
	10
	5
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	5
	2
	2
	1
	0

	免渡河林业局
	128
	47
	0
	75
	2
	1
	1
	1
	6
	0
	0
	1
	1
	9
	0
	9
	11
	2
	0
	1
	0
	0
	1
	5
	2
	2
	1
	1

	乌奴耳林业局
	104
	62
	0
	69
	2
	1
	0
	1
	5
	0
	0
	1
	10
	8
	1
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	6
	2
	1
	1
	4

	柴河林业局
	142
	151
	0
	12
	7
	2
	1
	1
	7
	0
	0
	1
	9
	22
	0
	10
	6
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	40
	10
	10
	1
	10

	红花尔基林业局
	60
	60
	0
	70
	2
	1
	1
	1
	4
	0
	0
	1
	1
	12
	1
	20
	12
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	1
	1

	总  计
	1284
	670
	8
	326
	25
	11
	5
	10
	40
	0
	0
	8
	54
	75
	2
	135
	114
	10
	4
	3
	7
	108
	5
	105
	32
	36
	8
	26


附件3

	全市北斗装备配备建设规划表

	序号
	单位名称
	北斗手持        导航智能 终端
	北斗 RDSS       手持导航 智能终端
	北斗 RDSS       车载导航 智能终端
	北斗指          挥调度终端

	1
	呼伦贝尔市林业和草原局
	13
	6
	5
	3

	2
	海拉尔分局
	45
	5
	4
	

	3
	牙克石市林业和草原局
	125
	15
	5
	

	4
	扎兰屯市林业和草原局
	160
	20
	6
	

	5
	根河市林业和草原局
	30
	5
	3
	

	6
	额尔古纳市林业和草原局
	130
	1
	5
	

	7
	新巴尔虎左旗林业和草原局
	70
	6
	3
	

	8
	新巴尔虎右旗林业和草原局
	45
	4
	3
	

	9
	陈巴尔虎旗林业和草原局
	110
	10
	5
	

	10
	鄂温克旗林业和草原局
	164
	18
	6
	

	11
	鄂伦春旗林业和草原局
	80
	8
	5
	

	12
	阿荣旗林业和草原局
	170
	13
	5
	

	13
	莫旗林业和草原局
	100
	5
	5
	

	14
	红花尔基林业局
	265
	21
	12
	1

	15
	巴林林业局
	257
	20
	12
	

	16
	南木林业局
	257
	20
	12
	1

	17
	免渡河林业局
	257
	20
	12
	1

	18
	乌奴耳林业局
	257
	20
	12
	1

	19
	柴河林业局
	257
	20
	12
	1

	20
	满洲里市应急管理局专业消防队
	30
	2
	2
	

	21
	满洲里市自然资源局边防机械化林场
	10
	1
	1
	

	22
	扎赉诺尔区应急管理局专业消防队
	20
	2
	2
	

	23
	扎赉诺尔区自然资源保护与发展中心
	10
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	合计
	2862
	249
	138
	8


附件4

全市重点火险区视频监控系统建设规划表

	序号
	项目名称
	地区
	坐标

	
	
	
	东经
	北纬

	1
	呼伦贝尔市红花尔基、乌奴耳地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	红花尔基
	辉河林场燕辉农场
	119°56′58.27″
	47°55′53.63″

	
	
	
	头道桥林场中心管护站
	120°20′34.53″
	48°11′41.96″

	
	
	乌奴耳
	密林林场
	121°01′19.50″
	48°32′27.31″

	
	
	
	哈拉沟林场东山
	121°33′41.95″
	48°44′59.23″

	2
	呼伦贝尔市南木、柴河地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	南木
	昆尼气林场板房沟
	121°28′18″
	48°19′06″

	
	
	
	三七林场六十
	121°38′09″
	48°07′59″

	
	
	
	三七林场库沟
	121°48′15″
	48°18′18″

	
	
	
	阿木牛林场木头垛
	122°03′13″
	48°15′57″

	
	
	
	阿木牛林场转向湖
	122°03′13″
	48°01′36″

	
	
	
	务大哈气林场大旗
	122°24′26″
	47°56′48″

	3
	呼伦贝尔市免渡河、巴林地区森林火灾高危区综合治理建设项目
	免渡河
	扎敦河林场三十九瞭望塔
	121°29′38.00″
	49°05′27.64″

	
	
	
	扎敦河林场大河山瞭望塔
	121°36′00.93″
	49°15′43.80″

	
	
	巴林
	雅鲁林场瞭望塔
	122°14′39.84″
	48°32′8.69″

	
	
	
	二道河林场瞭望塔
	121°38′15.06″
	48°34′32.35″

	4
	呼伦贝尔市中蒙中俄边境地区草原极高火险区建设项目
	新巴尔虎左旗
	新左旗1号监控点
	118°51′8″
	47°47′48″

	
	
	
	新左旗2号监控点
	118°37′8″
	48°0′40″

	
	
	
	新左旗3号监控点
	118°18′7″
	48°7′44″

	
	
	新巴尔虎右旗
	新右旗1号监控点
	116°25′42″
	49°21′54″

	
	
	
	新右旗2号监控点
	116°38′47″
	49°35′27″

	
	
	
	新右旗3号监控点
	115°50′39″
	48°14′35″

	
	
	
	新右旗4号监控点
	115°45′52″
	48°1′58″

	
	
	陈巴尔虎旗
	陈旗1号监控点
	118°38′7″
	49°43′51″

	
	
	
	陈旗2号监控点
	119°18′38″
	48°28′17″

	5
	内蒙古自治区呼伦贝尔市大兴安岭岭东草原高火险区建设项目
	莫旗
	库如奇林场
	123.79°
	49.01°

	
	
	
	五宝山
	124.12°
	49.09°

	
	
	
	马鞍山
	124.55°
	49.01°

	
	
	
	郭尼五队
	124.54°
	48.76°

	
	
	阿荣旗
	中富贵（霍尔奇）
	123.43°
	48.76°

	
	
	
	查巴奇林场
	123.04°
	48.61°

	
	
	
	图布勒（库伦沟）
	122.84°
	48.61°

	
	
	
	得力其尔林场
	123.48°
	48.94°

	
	
	
	阿力格亚林场
	122.80°
	49.07°

	
	
	
	音河林场
	122.81°
	48.42°

	
	
	扎兰屯
	济沁河林场麦地沟
	121.75°
	47.94°

	
	
	
	中和镇雅尔根楚集体村
	122.48°
	47.83°


附件5

	全市视频监控塔塔路建设规划表

单位：万元

	序号
	项目名称
	地区
	建设内容
	单位
	数量
	投资

	1
	呼伦贝尔市红花尔基、乌奴耳地区森林火灾高危区综合治理建设项目
	红花尔基
	辉河林场燕辉农场塔路
	公里
	3.156
	103.43

	
	
	
	头道桥林场中心管护站塔路
	公里
	2.869
	

	
	
	乌奴耳
	密林林场塔路
	公里
	6.021
	

	
	
	
	哈拉沟东山塔路
	公里
	2.664
	

	2
	呼伦贝尔市南木、柴河地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	南木
	昆尼气林场板房沟塔路
	公里
	5.2
	197.40

	
	
	
	三七林场六十塔路
	公里
	6.1
	

	
	
	
	三七林场库沟塔路
	公里
	4.5
	

	
	
	
	阿木牛林场木垛沟塔路
	公里
	4.3
	

	
	
	
	阿木牛林场转向湖塔路
	公里
	4.1
	

	
	
	
	务大哈气林场约大旗塔路
	公里
	2.7
	

	3
	呼伦贝尔市免渡河、巴林地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	巴林
	二道河林场塔路
	公里
	12.508
	99.49

	4
	呼伦贝尔市大兴安岭岭东地区草原高火险区建设项目
	扎兰屯
	济沁河林场麦地沟塔路
	公里
	13.746
	70.59

	
	
	
	中和镇雅尔根楚集体村塔路
	
	
	

	
	
	阿荣旗
	阿力格林场塔路
	
	
	

	
	
	
	音河林场塔路
	
	
	

	
	合计
	公里
	67.864
	470.88


附件6

全市林草系统森林草原防火指挥平台升级改造建设规划表
	呼伦贝尔市林业和草原局

	市本级视频会议部分
	单位
	数量
	基本参数

	视频会议控制设备
	视频会商平台
	套
	1
	视频平台采用模块化设计，包含多方会议并发、录制点播、直播，系统运维管理，会议管理，通讯录管理，移动互联网接入； 

	
	授权服务
	套
	1
	含50个及以上平台并发终端数量授权

	主会场设备
	主会场会议终端
	套
	1
	分体式终端，采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行；终端与云视频平台为同一品牌。

	
	会议高清摄像头
	套
	1
	PTZ云台高清摄像头与终端同一品牌，支持4K30fps,1080P60 fps, 1080P30 fps, 720P60 fps, 720P30 fps活动图像采集和输出

	
	全向麦克风
	套
	1
	支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。

	
	话筒前级放大器
	台
	1
	增强的OPL（Output Protection Limiter）输出过载保护提供多种预制压缩参压限参数

	显示控制设备
	中控主机
	台
	1
	采用667MHz主频的32位内嵌式处理器

	
	无线控制触摸屏
	台
	1
	支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏显示

	
	音频矩阵
	台
	1
	采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换

	
	DVI视频矩阵
	台
	1
	系统采用纯硬件FPGA处理架构，模块化插卡式结构设计，支持断电记忆功能，主机最大输入≥16路，最大输出≥16路。

	
	电源控制器
	台
	2
	支持8路独立电源通断控制，可支持通断电流≥16A；

	
	数字音频处理器
	台
	1
	12路平衡式话筒/线路输入,支持48V幻象供电,0~54dB增益

	
	电源时序器
	台
	2
	内置MCU控制的8路加强型智能滤波电源时序控制器

	会场辅助显示设备
	会场95寸显示屏
	台
	2
	屏幕尺寸90英寸，比例16:9

屏幕分辨率1920×1080

	
	会场85寸显示屏
	台
	2
	辨率 4K(3840×2160) CPU MKT 9652 A73*4，RAM内存 4GB ROM容量 64GB

刷新率 120Hz 网络功能 有线/WiFi 6，CPU MKT 9652 A73*4 RAM内存 4GB

	
	主席台65寸显示屏
	台
	2
	LED智能4K电视,超高清；屏幕尺寸 65英寸；屏幕比例 16:9；屏幕分辨率 3840×2160；观看距离 3.5米以上；面板类型 软屏，输入端口 HDMI接口,AV接口，其他接口类型 网络接口

	
	会议摄像机
	台
	2
	采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。多种光学变倍镜头：具有12X光学变倍镜头，镜头具有72.5°无畸变宽视角。

	
	会议跟踪控制主机
	台
	1
	无线有线非压缩音频传输，48K采样率，带宽20HZ一20KHZ完美音质；



	
	无线话筒接收机
	台
	1
	最大功耗19W 网络标准IEEE Draft 2.0 802.11n 网络接口10/100Base-T 无线频率范围5GHz(中国标准:5.725GHzto 5.85GHz) 

	
	会议跟踪话筒
	台
	6
	每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复；WiFi传输加密技术，避免窃听和恶意干扰；

	
	无线话筒充电箱
	台
	1
	可对6个单元充电；通用电源；电源输入具有串接功能；快速充电，最长充电时间3小时；充电箱除可充电外，还可具有存放单元机的功能。

	
	95寸壁挂架
	套
	2
	材质: 冷轧钢   承重:45.5KG 倾仰角: -5°/+8° 合尺寸55~95英寸 离墙距离:60~500MM  基础孔距:200*100MM~600*400MM

	
	85寸六臂旋转支架
	套
	2
	伸缩旋转挂架 材质: 冷轧钢   承重:45.5KG 倾仰角: -5°/+8° 适合尺寸:40~85英寸 离墙距离:60~500MM   基础孔距:200*100MM~600*400MM

	
	65寸低屏支架
	套
	2
	适用尺寸 40-70英寸   冷轧钢材 倾仰角调节 15-45度   承重范围 60kg(132lbs) 高度 500mm(电视中心距地面)，支持孔位 400x200mm,可扩展到600x400mm (横向x纵向)

	
	会议摄像机支架
	 个 
	2
	产品材质优质铝合金，顶部连接螺丝采用国际通用M1/4"锁紧螺丝

	
	视频会议升降机
	 台 
	1
	精密电机制动，运行稳定无噪音，金属冷轧钢烤漆机箱面板搭配全铝材质升降杆

	
	光纤传送器
	 对 
	4
	接口类型SC/FC  线缆类型光缆  传输距离20（km）  传输方式光纤传输  发射波长1310/1550（nm  发射功率0（dbm） 电压输入220（V）

	
	双绞线传送器
	 对 
	4
	视频频率响应DC-5MHZ，衰减最大 0.5dB，共模/差模抑制15KHz-5MHz 

	
	无线投屏器
	 套 
	2
	支持电脑和手机投屏功能; 支持扩展桌面、窗口投屏

	
	高清视频电缆
	 套 
	5
	分辨率支持480I~1080P输入色彩深度24bit,1677万色识别方式自动识别

	
	高清视频分配器
	 个 
	6
	视频带宽 TMDS时钟最高225MHz，6.75Gbps；视频分辨率 最高至1080p 60Hz；

	
	视频矩阵扩充卡
	块
	4
	支持4路DVI输出，支持输入端精确的自适应补偿，将最大的输入距离延长至36米；

	
	施工辅材
	批
	1
	PVC线管线槽，装饰铝制地板线槽，膨胀栓螺丝胶带，锡焊材料等。

	网络线路机房辅助设备
	设备服务器机柜
	台
	2
	42u，冷轧钢材质，长宽高600*1000*2000mm，立柱间距485mm

	
	操作控制台
	延米
	3.2
	优质冷扎钢板制作、台面烤漆，底座采用金属结构，木质面板扶手，防火处理；承重：500KG；材质：框架冷轧钢板、台面烤漆。

	
	核心网关路由器
	台
	1
	含4个万兆单模双纤光模块，10KM传输 1.处理器：ARM64 4核；

	
	核心网管交换机
	台
	2
	含4个万兆单模双纤光模块，300M传输 1.24个千兆电口+4个千兆光口

	
	千兆网络交换机
	台
	2
	交换容量432Gbps ；包转发率78Mpps；固定端口48个10/100/1000Base-T以太网端口

	
	管理控制终端
	台
	4
	12代i7-12700 16G 256GSSD+1TB WiFi Win11+27英寸显示器

	
	光纤网络
	套
	1
	单模双芯光纤入户线 2芯2钢丝光缆

	
	千兆光纤光电转换器
	套
	2
	千兆单模单纤光纤收发器光电转换器10公里LC接口 1对装

	
	千兆六类网线
	箱
	5
	CAT6类千兆非屏蔽线，0.57无氧铜线芯

	
	DVI视频延长线
	条
	6
	双链路DVI高清线，双磁环设计，4K高清显示，稳定不闪屏

	
	设备电源线
	 卷 
	4
	电压等级300/500V，芯数3芯，标称截面2.5， 线芯材质无氧铜，护套PVC（聚氯乙烯）， 绝缘材质聚氯乙烯，工作温度：-25℃~70℃

	
	四芯光纤
	卷
	1
	4芯单模室内光纤 9/125 GJFJH低烟无卤束状软光缆，抗拉强度600（N）

	
	控制线缆
	卷
	1
	柔性聚丙乙烯混合料（PVC），***（RAL7001）

	
	光纤尾纤
	条
	20
	单模9/125μm；高性能插芯；工作温度 -40℃-85℃；A级陶瓷插芯

	
	音视频线
	套
	1
	多网屏蔽双芯话筒线，300米

	
	机房空调
	
	1
	空调类型壁挂式空调；

	防火指挥系统部署
	数据库服务器
	 台 
	1
	机架式服务器5218R/64G/4*4TB SAS /windows 2012

	
	应用服务器
	 台 
	1
	机架式服务器5218R/64G/4*4TB SAS /windows 2012

	
	森林草原防火信息系统改造费
	 套 
	1
	对现有的森林草原防火信息系统改造，并对系统软件存在的问题进行修改、系统安装等。

	
	森林草原防火信息系统定制、部署
	 套 
	1
	监测信息管理、系统管理、内外网数据交换等管理功能。

	系统应急电源保障
	UPS主机
	套
	1
	20KW三相

	
	UPS电池组
	块
	32
	额定电压：12V；蓄电量：100AH；含电池柜。

	
	机房主配电箱
	套
	1
	380V三相四线，三相八分路,40KA避雷模组

	
	机柜分路配电单元
	套
	1
	数据中心8U定制标准19英寸机柜安装

	
	主电源线缆
	盘
	1
	RVV4*6平方 国标4芯电源线 ，电压等级300/500V，芯数4芯， 线芯材质无氧铜，护套PVC（聚氯乙烯），绝缘材质聚氯乙烯，工作温度：-25℃~70℃

	视频会议室
	室内小间距LED显示屏

（像素间距：1.25mm）1.68*4.2米
	m²
	7.05
	像素间距：1.25mm；分辨率：480*270dots像素密度：640000 dots/m²4）

	
	LED显示屏发送盒
	台
	4
	一路DVI视频输入；一路HDMI视频输入；四个网口输出；USB接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率1920×1200

	
	大屏画面控制器
	台
	1
	标准19”的4U机架设计，电信运营级机箱系统

	
	多屏控制软件
	套
	1
	大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能

	
	LED屏智能配电柜
	台
	1
	额定功率 15KW；额定电压 380V士10%；额定电流 3*30A士5%；

	
	电视墙安装钢结构支架
	m²
	7
	钢构定制

	
	无线手持话筒（一拖二）
	套
	1
	UHF频段、PLL数字频率合成；

	
	话筒前级放大器
	台
	1
	分离式A级麦克风前置放大器，双通道话筒输入口，双通道乐器输入口；

	
	数字音频处理器
	台
	1
	8路平衡式话筒/线路输入,支持48V幻象供电,0~54dB增益,6dB步进;

	
	电源时序器
	 台 
	1
	8路电源时序控制器，每路延时1秒；具有外控和级联控口端子；整机容量30A，每路AC220V 13A电流输出；

	
	中控主机
	台
	1
	ARM11 CPU，≥256M内存，≥1G Flash闪存 采用667MHz主频的32位内嵌式处理器

	
	无线控制触摸屏
	台
	1
	WiFi支持双向控制，屏幕可以显示操作状态；支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏显示；

	
	无线控制接入AP
	台
	1
	最大功耗19W 网络标准IEEE Draft 2.0 802.11n 网络接口10/100Base-T 

	
	音频矩阵
	台
	1
	支持快速切换操作；采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换；

	
	高清视频矩阵
	台
	1
	系统采用纯硬件FPGA处理架构，模块化插卡式结构设计，支持断电记忆功能，主机最大输入≥8路，最大输出≥8路。

	
	环境电源控制器
	台
	1
	支持8路独立电源通断控制，可支持通断电流≥16A；

	
	设备控制计算机
	台
	2
	12代i5-12400 16G 256G+1T，23.8英寸显示器

	
	会场高清视频会议分体终端
	台
	1
	视频特性视频编解码: H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 HP SVC、H.265 SVC等 ；SVC 分层编码: 支持多层分辨率，支持多层帧率，支持多层码率 ；

	
	会议高清摄像头
	台
	1
	图像传感器1/2.5英寸CMOS(851万像素)，视像分辨率:1920×1080变焦倍数:12倍光学变焦镜头焦距:3.85-43.06mm 

	
	摄像头升降机
	台
	2
	精密电机制动，运行稳定无噪音，金属冷轧钢烤漆机箱面板搭配全铝材质升降杆

	
	全向麦克风
	个
	1
	采样率：48kHz；频响：100Hz – 22kHz灵敏度：38±2dB；拾音距离：6m拾音范围：360°

	
	全向麦克风线
	 条 
	1
	HDAI线，高分子复合材料，连VPM220/MIC500全向麦克风HD-AI线

	
	设备机柜
	台
	2
	豪华加厚机柜，板材厚度立柱2.0MM、侧板及前后门1.2MM，标准服务器27u

	
	高清视频跳线
	条
	10
	2.0高清数据线4k，3d信号hdml，HDMI/HDTV线，接口类型：HDMI

	
	HDMI延长线
	条
	2
	4K高清HDMI数据线；插头24K镀金端子；分辨率4096*2160p；接口类型HDMI A Type；超清2.0版19+1带芯片

	
	6类网线
	套
	2
	六类网线CAT6类千兆无氧铜网络线；护套材质PVC线，芯材质裸铜线；芯数8芯网线，0.58无氧纯铜，；信号传输强、传输稳定，使用温度-50℃~80℃

	
	麦克风线
	卷
	1
	话筒线双芯咪线，材质99.99%无氧铜，规格Φ6.0mm[(28/0.12mm无氧铜)*2C+AL+；112网/0.12mm无氧铜

	
	主电源线
	卷
	1
	额定电压为2271EC52（300/300V）2271EC53（300/500V），芯数4芯，标称截面4，线芯材质无氧铜，护套PVC（聚氯乙烯），绝缘材质聚氯乙烯，工作温度：-25℃~70℃

	
	电源线
	卷
	1
	电压等级300/500V，芯数3芯，标称截面2.5，线芯材质无氧铜，护套PVC（聚氯乙烯），绝缘材质聚氯乙烯，工作温度：-25℃~70℃

	
	四芯光纤
	卷
	2
	4芯单模室内光纤 9/125 GJFJH低烟无卤束状软光缆，抗拉强度600（N）

	
	光纤传输收发器
	对
	2
	接口类型SC/FC；线缆类型光缆；传输距离20（km）；传输方式光纤传输；发射波长1310/1550（nm）；发射功率0（dbm）；电压输入220（V）

	
	机柜插座
	个
	2
	柜插座PDU专用电源排，19英寸360度旋转铝合金排插8位10A，1.8米(E1080 全长1.8米)

	
	网络交换机
	台
	2
	企业级交换机，传输速率(Mbps)10/100/1000Mbps

	
	施工辅材
	批
	1
	PVC线管线槽，装饰铝制地板线槽，膨胀栓螺丝胶带，锡焊材料等

	
	设备安装调试
	项
	1
	

	旗市局分会场部分
	设备名称
	单位
	数量
	市本级
	海拉尔
	牙克石
	扎兰屯
	根河
	额尔古纳
	新左旗
	新右旗
	陈旗
	鄂温克
	鄂伦春
	阿荣旗
	莫旗
	巴林
	南木
	免渡河
	乌奴耳
	柴河
	红花尔基
	满洲里
	扎赉诺尔

	
	视频会议终端
	台
	11
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	高清会议摄像机
	台
	11
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	全向会议麦
	台
	13
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	会议视频显示器
	台
	6
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	视频会议移动支架
	个
	10
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	网关路由器
	台
	11
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	网络交换机
	台
	9
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	音视频线材
	套
	11
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	旗市局组网视频会议网络专线
	旗市局网络专线(联通)
	条
	21
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	系统集成费
	设备安装调试
	项
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	超短波通讯部分

	市林草指挥中心一级网
	主服务器
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	数据服务器
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	超短波通讯基站
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DMR语音信道机
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调度管理平台
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调度管理软件及系统
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通讯指挥终端
	套
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部分旗市局一级网分站
	超短波通讯基站
	套
	14
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	DMR语音信道机
	套
	14
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	通讯指挥终端
	套
	14
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	指令分配管理软件
	套
	14
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	部分旗市局一级网通讯终端
	通讯指挥终端
	套
	5
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	二级网升级
	基站互转系统
	套
	28
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	6
	3
	5
	6
	
	
	
	


附件7

	全市超短波通信建设规划表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	本市级
	红花尔基
	乌奴耳
	巴林
	免渡河
	南木
	柴河
	扎兰屯
	阿荣旗
	莫旗
	额尔古纳
	鄂温克
	陈旗
	新左旗
	新右旗
	根河
	牙克石

	1
	链路站
	61
	套
	9
	8
	8
	7
	7
	4
	4
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	2
	链路站附属设备
	61
	套
	9
	8
	8
	7
	7
	4
	4
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	3
	自组网基站
	62
	套
	9
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	4
	自组网基站附属设备
	62
	套
	9
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	5
	专用太阳能供电
	61
	套
	6
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	6
	大功率电池组
	630
	套
	70
	70
	70
	60
	60
	60
	60
	30
	30
	30
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	20

	7
	野外便携充电箱
	98
	套
	3
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3

	8
	对讲机耳机
	3122
	套
	222
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	150
	150
	150
	100
	100
	100
	100
	50
	100
	100

	9
	数字车载台
	570
	套
	40
	80
	80
	40
	40
	40
	40
	30
	30
	30
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	10

	10
	数字对讲机
	900
	套
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	60
	60
	30
	30
	30
	30
	30
	20
	20

	11
	基地台
	280
	套
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	15
	15
	15
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


	附件8

全市森林草原专业消防队伍建设规划表

	旗市区名称
	队伍基本情况

	
	专业队伍

	
	支数
	人数
	队长姓名
	联系电话

	海拉尔区
	海拉尔国有林场专业队
	1
	30
	闫  良
	13848808166

	牙克石市
	牙克石林场专业队
	1
	20
	姜广龙
	15147085758

	
	免渡河林场专业队
	1
	19
	滕  辉
	13948301616

	扎兰屯市
	市林草直属专业队
	1
	60
	左剑鸣
	13947005530

	
	庙尔山林场专业队
	1
	27
	闫志楠
	15049778881

	
	哈多河林场专业队
	1
	27
	肇  强
	13084709996

	
	伊其罕林场专业队
	1
	27
	赵朝辉
	15049701111

	
	济沁河林场专业队
	1
	27
	崔  琳
	13722101397

	
	根多河林场专业队
	1
	27
	耿志强
	15949468006

	
	新立屯林场专业队
	1
	27
	高振华
	15104901188

	
	成吉思汗林场专业队
	1
	27
	姚振宇
	18904706360

	
	杨树沟林场专业队
	1
	27
	刘艳明
	15049045566

	根河市
	姑子庙林场专业队
	1 
	10 
	巴  特
	13848706316

	额尔古纳市
	市林草局直属专业队
	1
	30
	李  军
	13947096886

	
	恩和林场专业队
	1
	20
	王志刚
	13848703267

	
	自兴林场专业队
	1
	20
	付国林
	13514708488

	
	上库力林场专业队
	1
	20
	张  龙
	13804707661

	
	上护林林场专业队
	1
	20
	马永涛
	13948706985

	
	兴安林场专业队
	1
	20
	刘  冰
	15048028444

	
	七卡林场专业队
	1
	20
	李树林
	13848082901

	新巴尔虎左旗
	阿尔山林场专业队
	1
	10
	韩晓光
	13624801212

	
	额布德格林场专业队
	1
	8
	白  荣
	13384709393

	
	罕达盖林场专业队
	1
	20
	周长强
	13234705505

	
	嵯岗林场专业队
	1
	10
	包彬彬
	13848804320

	新巴尔虎右旗
	达赉国有林场专业队
	1
	18
	李雪松
	15248718111

	陈旗
	旗林草局专业队
	1
	40
	金  桩
	13947023348

	
	完工林场专业队
	1
	15
	布  和
	15047028079

	
	那吉林场专业队
	1
	15
	张  伟
	13847043366

	
	特泥河林场专业队
	1
	15
	张院峰
	13634709221

	鄂温克旗
	莫和尔图林场专业队
	1
	13
	高  强
	15247043363

	
	南屯林场专业队
	1
	11
	李长岭
	13847072288

	
	维纳河林场专业队
	1
	30
	赖玉成
	13847084177

	
	锡尼河林场专业队
	1
	20
	卞山虎
	15047000534

	
	巴音岱林场专业队
	1
	20
	斯日古楞
	13722009057

	鄂伦春旗
	马鞍山林场专业队
	1
	20
	苏艺彬
	15504704727

	
	嘎仙沟林场专业队
	1 
	20 
	殷海涛
	13722102329

	
	朝阳沟林场专业队
	1
	25
	陈  冲
	18447851666

	阿荣旗
	旗林草局森林草原专业消防队
	1
	70
	裴兆峰
	13474903699

	
	音河林场专业队
	1
	20
	周大勇
	13848099685

	
	查巴奇林场专业队
	1
	30
	艾士国
	13484709119

	
	大时尼奇林场专业队
	1
	38
	白洪涛
	13848079109

	
	库伦沟林场专业队
	1
	42
	栾成林
	18804708760

	
	阿力格亚林场专业队
	1
	24
	王丙财
	13451301199

	
	三号店林场专业队
	1
	30
	程瑞军
	15894818789

	
	得力奇尔林场专业队
	1
	40
	王朝国
	13722036855

	莫旗
	宝山林场专业队
	1
	6
	柳  青
	15849047087

	
	巴彦林场专业队
	1
	18
	鄂  伟
	13947012767

	
	腾克林场专业队
	1
	15
	敖文康
	13604708238

	
	七家子林场专业队
	1
	15
	孟彩林
	13848806898

	
	库如奇林场专业队
	1
	12
	郭文学
	13948403988

	
	额尔和林场专业队
	1
	12
	李恩军
	13948903346

	
	查哈阳林场专业队
	1
	18
	鄂双明
	13484706800

	
	霍日里河林场专业队
	1
	16
	敖常锁
	13847074368

	
	拉抛林场专业队
	1
	20
	吴永刚
	13754039880

	满洲里市
	满洲里市防火站专业队
	1
	20
	张宝忠
	13847084278

	扎赉诺尔区
	自然资源局专业消防队
	1
	10
	周斌
	18647038225

	免渡河林业局
	林业局直属
	1
	40
	王海波
	13948806684

	
	河楠林场专业队
	1
	20
	赵雪原
	15847732366

	
	红旗林场专业队
	1
	20
	李树田
	13704705376

	
	三根河林场专业队
	1
	20
	徐龙成
	13347001730

	
	伊列克得林场专业队
	1
	20
	闫润奇
	15148488699

	
	北大河林场专业队
	1
	20
	路明生
	13904704664

	
	扎敦河林场专业队
	1
	20
	姜秋山
	15048051026

	
	银岭河林场专业队
	1
	20
	张文学
	18747060768

	乌奴耳林业局
	局直属专业队
	1
	30
	王少伟
	13847027497

	
	乌奴耳林场专业队
	1
	15
	唱荣尧
	13947049379

	
	高吉山林场专业队
	1
	15
	孙建波
	13847084532

	
	 哈拉沟林场专业队
	1
	15
	马晓芃
	13484706897

	
	玉镇山林场专业队
	1
	15
	张兰友
	13947068416

	
	牛房山林场专业队
	1
	15
	刘家臣
	13847052208

	
	营蚕山林场专业队
	1
	15
	黄永新
	13948076120

	
	乌山林场专业队
	1
	15
	高伟福
	13948803160

	
	 密林林场专业队
	1
	15
	祝  刚
	13947000609

	巴林林业局
	局直属专业队
	1
	30
	娄松林
	13947014616

	
	雅鲁林场专业队
	1
	20
	苍锐敏
	13848701008

	
	喇嘛山林场专业队
	1
	20
	王胜民
	13947014657

	
	二道河林场专业队
	1
	20
	杨忠武
	13634743447

	
	爱林源林场专业队
	1
	20
	于洪滨
	13604709018

	
	博克图林场专业队
	1
	20
	王立群
	15048122270

	南木林业局
	局直属专业队
	1
	30
	宋忠民
	13500603637

	
	崑尼气林场专业队
	1
	15
	郭  浩
	15049568138

	
	三七林场专业队
	1
	15
	代瑞成
	13848706525

	
	阿木牛林场专业队
	1
	15
	张春礼
	13948806676

	
	南木林场专业队
	1
	20
	李全和
	13848047370

	
	大石门林场专业队
	1
	15
	刘学柱
	15949468517

	
	务大哈气林场专业队
	1
	15
	靳洪章
	15104901222

	柴河林业局
	局直属专业队
	1
	50
	李春福
	13948702019

	
	柴河林场专业队
	1
	20
	兰仁斌
	13947086547

	
	哈布气林场专业队
	1
	20
	曲文涛
	15947403317

	
	兴安林场专业队
	1
	20
	周国良
	15148454833

	
	固里河林场专业队
	1
	20
	宋长伟
	15847731116

	
	白毛沟林场专业队
	1
	20
	曹海红
	13947091642

	
	韭菜沟林场专业队
	1
	20
	韩 彬
	15049505322

	红花尔基林业局
	红花尔基林业局直属
	1
	69
	王全起
	13948701751

	
	巴日图林场专业队
	1
	17
	白伟良
	15847030838

	
	诺干诺尔林场专业队
	1
	15
	姜战强
	13848409529

	
	辉河林场专业队
	1
	15
	特木勒
	13722017826

	
	红花尔基林场专业队
	1
	18
	石  磊
	15049506662

	
	宝根图林场专业队
	1
	15
	安  君
	18247067776

	
	头道桥林场专业队
	1
	30
	王利海
	13847090912

	市林业集团公司
	红花尔基樟子松国家森林公园专业队
	1
	10
	孙永波 
	13847087738

	合计
	101
	2215
	
	


	附件9

全市森林草原半专业消防队伍建设规划表

	旗市区名称
	队伍基本情况

	
	半专业扑火队伍

	
	支数
	人数

	柴河林业局
	自然保护区保护站半专业森林草原消防队
	1
	10

	
	固里湿地保护站半专业森林草原消防队
	1
	10

	
	局机关半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	绰尔河农场半专业森林草原消防队
	1 
	50 

	
	镇政府半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	月亮天池旅游公司半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	巴林林业局
	巴林林业局机关半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	乌奴耳地区防指
	乌奴耳林场半专业森林草原消防队
	1 
	12 

	
	高吉山林场半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	
	 哈拉沟林场半专业森林草原消防队 
	1 
	10 

	
	玉镇山林场半专业森林草原消防队
	1 
	7 

	
	牛房山林场半专业森林草原消防队
	1 
	5 

	
	营蚕山林场半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	
	乌  山林场半专业森林草原消防队
	1 
	6 

	
	 密  林林场半专业森林草原消防队 
	1 
	12 

	免渡河林业局
	河楠林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	红旗林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	三根河林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	伊列克得林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	北大河林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	扎敦河林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	银岭河林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	局机关半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	红花尔基林业局
	红花尔基镇政府半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	巴日图林场半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	诺干诺尔林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	辉河林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	红花尔基林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	头道桥林场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	宝根图林场半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	局机关半专业森林草原消防队
	1
	20

	
	森林资源监测站半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	森林公园保护站半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	莫旗
	杜拉尔乡半专业消防队
	1 
	28 

	
	宝山镇半专业消防队
	1 
	45 

	
	阿尔拉镇半专业消防队
	1 
	17 

	
	库如奇乡半专业消防队
	1 
	23 

	
	红彦镇半专业消防队
	1 
	30 

	
	巴彦乡半专业消防队
	1 
	19 

	
	哈达阳镇半专业消防队
	1 
	20 

	
	额尔和乡半专业消防队
	1 
	19 

	扎赉诺尔区
	林泉镇半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	
	工业园区管委会半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	阿荣旗
	霍尔奇镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	六合镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	查巴奇乡半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	音河乡半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	新发乡半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	向阳峪镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	三岔河镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	复兴镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	兴安镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	亚东镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	得力其尔乡半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	珍珠蚕种场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	河西柞蚕实验种场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	那吉屯农场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	格尼河农场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	索尔奇国家湿地公园半专业森林草原消防队
	1
	15

	鄂伦春旗
	阿里河镇半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	新巴尔虎右旗
	阿拉坦额莫勒镇半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	阿日哈沙特镇半专业森林草原消防队
	1 
	24 

	
	呼伦镇半专业森林草原消防队
	1 
	32 

	
	克尔伦苏木半专业森林草原消防队
	1 
	65 

	
	 贝尔苏木半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	宝格德乌拉苏木半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	达赉苏木半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	乌日图煤矿（庆升煤矿）半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	呼伦贝尔查干矿业有限公司半专业森林草原消防队
	1 
	50 

	
	金山矿业半专业森林草原消防队
	1 
	60 

	
	大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司半专业森林草原消防队
	1 
	48 

	
	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司半专业森林草原消防队
	1 
	50 

	
	中国黄金集团内蒙古矿业有限公司半专业森林草原消防队
	1 
	53 

	
	国华新右旗达赉东风电场半专业森林草原消防队
	1 
	12 

	
	新右旗超凡矿业有限责任公司半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	贝16（作业区 贝尔苏木）半专业森林草原消防队
	1 
	13 

	
	贝28（作业区 宝东贝尔各占一部）半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	贝中（作业区 宝东）半专业森林草原消防队
	1 
	140 

	
	贝301（作业区 宝东贝尔各占一部）半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	新巴尔虎左旗
	阿木古郎镇半专业森林草原消防队
	1 
	25 

	
	嵯岗镇半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	罕达盖苏木半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	甘珠尔苏木半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	乌布尔宝力格苏木半专业森林草原消防队
	1 
	19 

	
	吉布胡郎图苏木半专业森林草原消防队
	1 
	21 

	
	新宝力格苏木半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	额尔古纳市
	恩和乡半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	恩和牧场扑火队半专业森林草原消防队
	1 
	105 

	
	黑山头镇半专业森林草原消防队
	1 
	45 

	
	蒙兀室韦苏木半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	
	室韦农牧场半专业森林草原消防队
	1 
	105 

	
	苏沁管委会半专业森林草原消防队
	1 
	3 

	
	苏沁牧场半专业森林草原消防队
	1 
	130 

	
	拉布大林街办事处半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	拉布大林牧场半专业森林草原消防队
	1 
	150 

	
	上库力街道办事处半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	上库力农场半专业森林草原消防队
	1 
	170 

	
	三河乡半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	三河牧场半专业森林草原消防队
	1 
	180 

	根河市
	根河市人民武装部防灭火民兵队
	1 
	30 

	扎兰屯市
	扎兰屯市直属半专业森林草原消防队
	1 
	80 

	
	蘑菇气镇半专业森林草原消防队
	20 
	210 

	
	成吉思汗镇半专业森林草原消防队
	26 
	270 

	
	中和镇半专业森林草原消防队
	23 
	240 

	
	大河湾镇半专业森林草原消防队
	15 
	160 

	
	卧牛河镇半专业森林草原消防队
	14 
	150 

	
	哈多河镇半专业森林草原消防队
	8 
	90 

	
	柴河镇半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	浩饶山镇半专业森林草原消防队
	4 
	50 

	
	南木乡半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	达斡尔乡半专业森林草原消防队
	8 
	90 

	
	洼堤乡半专业森林草原消防队
	6 
	70 

	
	萨马街乡半专业森林草原消防队
	7 
	80 

	
	铁东街道半专业森林草原消防队
	2 
	30 

	
	河西街道半专业森林草原消防队
	5 
	60 

	
	高台子街道半专业森林草原消防队
	5 
	60 

	
	成吉思汗牧场生产队半专业森林草原消防队
	8 
	240 

	
	扎兰屯马场生产队半专业森林草原消防队
	6 
	180 

	
	大河湾农场半专业森林草原消防队
	6 
	180 

	
	绰尔河农场半专业森林草原消防队
	5 
	150 

	牙克石市
	牙克石牧原镇半专业扑火队
	1 
	20 

	
	牙克石免渡河镇半专业扑火队
	1 
	20 

	
	牙克石林场半专业扑火队
	1
	50

	
	牙克石免渡河林场专业扑火队
	1
	25

	
	牙克石国营农场半专业扑火队
	1 
	120 

	
	牙克石莫拐国营农场半专业扑火队
	1 
	90 

	
	牙克石免渡河国营农场半专业扑火队
	1 
	100 

	满洲里市
	应急管理局半专业森林草原消防队
	1 
	16 

	
	二卡湿地半专业森林草原消防队
	1
	16

	
	东湖区半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	合作区半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	产业园区半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	敖尔金区半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	
	综合保税区半专业森林草原消防队
	1 
	5 

	
	互贸区半专业森林草原消防队
	1 
	12 

	海拉尔
	奋斗镇半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	
	哈克镇半专业森林草原消防队
	1 
	20 

	
	建设办半专业森林草原消防队
	1 
	6 

	
	谢尔塔拉农垦分公司半专业森林草原消防队
	1 
	36 

	鄂温克旗
	巴彦嵯岗苏木人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	巴彦托海镇人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	12 

	
	大雁镇人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	红花尔基镇人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	辉苏木人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	26 

	
	锡尼河东苏木人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	56 

	
	锡尼河西苏木人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	伊敏河镇人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	伊敏苏木人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	30 

	
	巴彦塔拉乡人民政府半专业森林草原消防队
	1 
	10 

	陈旗
	巴彦库仁镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	宝日希勒镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	呼和诺尔镇半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	鄂温克苏木半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	巴彦哈达苏木半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	东乌珠尔苏木半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	西乌珠尔苏木半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	特泥河牧场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	哈达图牧场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	陶海牧场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	
	谢尔塔拉牧场半专业森林草原消防队
	1 
	15 

	市林业集团公司
	红花尔基樟子松国家森林公园半专业森林草原消防队
	1
	10

	
	巴林喇嘛山国家森林公园半专业森林草原消防队
	1
	5

	
	柴河景区半专业森林草原消防队
	1
	18

	
	海拉尔西山森林公园半专业森林草原消防队
	1
	10

	合计
	316
	6511


附件10

	全市森林草原防火车辆建设规划表

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设内容
	单位
	数量
	投资

	
	合计
	
	131
	3658.40

	1
	呼伦贝尔市中蒙中俄边境地区草原极高火险区建设项目
	全道路装甲运兵车
	辆
	4
	280.00

	
	
	小型运兵车
	辆
	5
	89.00

	
	
	机具车
	辆
	5
	90.00

	
	
	装甲拖挂运输车
	辆
	4
	96.00

	
	
	小型消防水车
	辆
	5
	159.00

	2
	呼伦贝尔市南木、柴河地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	全道路装甲运兵车
	辆
	4
	280.00

	
	
	小型运兵车
	辆
	10
	178.00

	
	
	机具车
	辆
	4
	72.00

	
	
	装甲拖挂运输车
	辆
	4
	96.00

	
	
	小型消防水车
	辆
	8
	254.40

	3
	呼伦贝尔市免渡河、巴林地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	森林防火装备车
	辆
	1
	25.00

	
	
	森林草原运兵车
	辆
	12
	300.00

	
	
	机具车
	辆
	4
	72.00

	
	
	中型消防水车
	辆
	2
	90.00

	
	
	小型消防水车
	辆
	6
	180.00

	4
	呼伦贝尔市大兴安岭岭东地区草原高火险区建设项目
	大型运兵车
	辆
	1
	45.00

	
	
	小型运兵车
	辆
	17
	425.00

	
	
	机具车
	辆
	5
	90.00

	
	
	中型消防水车
	辆
	1
	45.00

	
	
	小型消防水车
	辆
	4
	120.00

	5
	呼伦贝尔市红花尔基、乌奴耳地区森林火灾高危区综合治理建设项目
	森林草原运兵车
	辆
	12
	300.00

	
	
	机具车
	辆
	4
	72.00

	
	
	中型消防水车
	辆
	2
	90.00

	
	
	小型消防水车
	辆
	7
	210.00


附件11

	全市森林草原防火车库建设规划表

	序号
	地区
	单位
	数量
	坐标

	
	
	
	
	东经
	北纬

	1
	红花尔基林业局
	红花尔基防火救灾办公室
	㎡
	800
	119°58′52.67″
	48°16′07.94″

	2
	乌奴耳林业局
	乌奴耳林场
	㎡
	40
	121°13′12.49″
	48°51′35.83″

	
	
	乌奴耳高吉山林场
	㎡
	40
	121°06′26″
	48°46′34″

	
	
	乌奴耳牛房山林场
	㎡
	49.77
	121°56′37″
	48°34′18.8″

	
	
	乌奴耳密林林场
	㎡
	40
	121°03′44″
	48°32′53″

	
	
	乌奴耳玉镇山林场75检查站
	㎡
	40
	121°03′57.46″
	48°42′26.37″

	
	
	长寿湖国家湿地公园保护站
	㎡
	40
	121°19′26.89″
	48°45′18.85″

	
	
	乌奴乌山林场五号检查站
	㎡
	40
	121°16′39.35″
	48°43′2.94″

	
	
	乌奴耳哈拉沟林场
	㎡
	49.77
	121°33′27″
	48°44′20″

	
	
	乌奴耳大桥检查站
	㎡
	30
	121°12′46″
	48°44′20″

	
	
	乌奴耳国铁607公里检查站
	㎡
	30
	121°13′18″
	48°55′29″

	3
	南木林业局
	南木林业局
	㎡
	400
	122°22′14.29″
	48°10′27.99″

	
	
	昆尼气林场
	㎡
	80
	121°42′12.20″
	48°14′19.92″

	
	
	三七林场
	㎡
	80
	121°55′12.48″
	48°9′38.51″

	
	
	阿木牛林场
	㎡
	80
	122°4′54.77″
	48°9′11.38″

	
	
	南木林场
	㎡
	80
	122°22′35.30″
	48°10′44.14″

	
	
	石门林场
	㎡
	80
	122°19′59.42″
	48°0′1.45″

	
	
	务大哈气林场
	㎡
	80
	122°38′17.96″
	47°53′13.70″

	4
	免渡河林业局
	防火办公室车库
	㎡
	550
	121°04′9.30″
	49°04′34.54″

	5
	巴林林业局
	局址车库
	㎡
	150
	122°19′23.00″
	48°18′41.46″

	
	
	雅鲁林场
	㎡
	150
	122°08′16.46″
	48°32′58.61″

	
	
	二道河林场
	㎡
	150
	121°45′19.05″
	48°37′18.12″

	6
	莫旗
	七家子林场
	㎡
	150
	124.47°
	48.55°

	
	
	拉抛林场
	㎡
	120
	125.17°
	49.58°

	
	
	宝山林场
	㎡
	112
	124.08°
	48.60°

	
	
	腾克林场
	㎡
	112
	124.66°
	48.87°

	
	
	额尔河林场
	㎡
	112
	125.09°
	49.20°

	
	
	库如奇林场
	㎡
	103.7
	123.82°
	48.97°

	
	莫旗
	巴彦林场
	㎡
	112
	124.76°
	49.47°

	
	
	查哈阳林场
	㎡
	112
	123.81°
	48.85°

	
	
	霍日里河林场
	㎡
	266.3
	124.10°
	49.05°

	
	合计
	
	4279.54
	
	


	附件12

全市防火码建设规划表

	序号
	地区
	卡口名称

	1
	新巴尔虎右旗
	巴尔虎黄羊自治区级保护区管理处
	正门卡口

	2
	新巴尔虎右旗
	达赉国有林场
	正门卡口

	3
	海拉尔区
	海拉尔自治区级国家森林公园（西山自然保护区）
	正门卡口

	4
	海拉尔区
	海拉尔自治区级国家森林公园（西山自然保护区）
	东门卡口

	5
	海拉尔区
	海拉尔自治区级国家森林公园（西山自然保护区）
	北门卡口

	6
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场卡口

	7
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林政防火检查站卡口

	8
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查场大松树沟防火外站卡口

	9
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查场小松树沟防火外站卡口

	10
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场30管护站卡口

	11
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场71管护站卡口

	12
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场27管护站卡口

	13
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场22管护站卡口

	14
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场29管护站卡口

	15
	阿荣旗
	阿荣旗查巴奇林场
	查巴奇林场25管护站卡口

	16
	阿荣旗
	阿荣旗库伦沟林场
	库伦沟林场卡口

	17
	阿荣旗
	阿荣旗库伦沟林场
	库伦沟林场柳毛沟检查站卡口

	18
	阿荣旗
	阿荣旗库伦沟林场
	库伦沟林场18管护站卡口

	19
	阿荣旗
	阿荣旗库伦沟林场
	库伦沟林场20管护站卡口

	20
	阿荣旗
	阿荣旗库伦沟林场
	库伦沟林场21管护站卡口

	21
	阿荣旗
	阿荣旗阿力格亚林场
	阿力格亚林场卡口

	22
	阿荣旗
	阿荣旗阿力格亚林场
	阿力格亚林场31管护站卡口

	23
	阿荣旗
	阿荣旗阿力格亚林场
	阿力格亚林场34管护站卡口

	24
	阿荣旗
	阿荣旗阿力格亚林场
	阿力格亚林场35管护站卡口

	25
	阿荣旗
	阿荣旗三号店林场
	三号店林场卡口

	26
	阿荣旗
	阿荣旗三号店林场
	三号店林场41管护站卡口

	27
	阿荣旗
	阿荣旗三号店林场
	三号店林场42管护站卡口

	28
	阿荣旗
	阿荣旗三号店林场
	三号店林场43管护站卡口

	29
	阿荣旗
	阿荣旗三号店林场
	三号店林场44管护站卡口

	30
	阿荣旗
	阿荣旗三号店林场
	三号店林场45管护站卡口

	31
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场卡口

	32
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得场马河下站检查站卡口

	33
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得场得力其尔检查站卡口

	34
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场46管护站卡口

	35
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场47管护站卡口

	36
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场48管护站卡口

	37
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场50管护站卡口

	38
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场51管护站卡口

	39
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场52管护站卡口

	40
	阿荣旗
	阿荣旗得力其尔林场
	得力其尔林场53管护站卡口

	41
	阿荣旗
	阿荣旗大时尼奇林场
	大时尼奇林场卡口

	42
	阿荣旗
	阿荣旗大时尼奇林场
	大场十二道湾检查站卡口

	43
	阿荣旗
	阿荣旗大时尼奇林场
	大场大岭检查站卡口

	44
	阿荣旗
	阿荣旗大时尼奇林场
	大时尼奇林场13管护站卡口

	45
	阿荣旗
	阿荣旗音河林场
	音河林场卡口

	46
	阿荣旗
	阿荣旗音河林场
	音河林场63管护站卡口

	47
	阿荣旗
	阿荣旗音河林场
	音河林场61管护站卡口

	48
	阿荣旗
	阿荣旗音河林场
	音河林场59管护站卡口

	49
	阿荣旗
	阿荣旗索尔奇湿地公园
	湿地公园卡口

	50
	鄂伦春旗
	内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗嘎仙沟国家森林公园
	鄂伦春自治旗嘎仙沟林场公益林管护站正门卡口

	51
	鄂伦春旗
	内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗马鞍山林场鄂特温管护站
	鄂伦春自治旗马鞍山林场鄂特温管护站正门卡口

	52
	鄂伦春旗
	内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗朝阳沟林场乌日棋管护站
	鄂伦春自治旗朝阳沟林场乌日棋管护站正门卡口

	53
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗维纳河林场
	正门卡口

	54
	鄂温克旗
	维纳河林场贵霍尔京敖包检查站
	正门卡口

	55
	鄂温克旗
	维纳河林场维纳罕防火检查站
	正门卡口

	56
	鄂温克旗
	维纳河林场鱼凉河管护站
	正门卡口

	57
	鄂温克旗
	维纳河林场苇子坑管护站
	东门卡口

	58
	鄂温克旗
	维纳河林场白洛山防火检查站
	正门卡口

	59
	鄂温克旗
	维纳河林场景区管护站
	正门卡口

	60
	鄂温克旗
	维纳河林场公益林管护一队
	正门卡口

	61
	鄂温克旗
	维纳河林场公益林管护二队
	正门卡口

	62
	鄂温克旗
	维纳河林场干沟子管护站
	东门卡口

	63
	鄂温克旗
	维纳河林场呼特勒浑迪管护站
	西门卡口

	64
	鄂温克旗
	维纳河林场远征管护站
	正门卡口

	65
	鄂温克旗
	维纳河林场乌日都毛德班浑迪管护站
	正门卡口

	66
	鄂温克旗
	维纳河林场敖宁高勒管护站
	东门卡口

	67
	鄂温克旗
	维纳河林场北苇子坑管护站
	东门卡口

	68
	鄂温克旗
	小孤山林政防火检查站
	正门卡口

	69
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场
	锡尼河林场 南卡口

	70
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场巴彦乌拉管护站
	巴彦乌拉管护站 北卡口

	71
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场永丰管护站
	永丰管护站 东卡口

	72
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场孟东管护站
	孟东管护站 东卡口

	73
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场大布德尔管护站
	大布德尔管护站 南卡口

	74
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场五棵松管护站
	五棵松管护站东 北卡口

	75
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场敖包浑迪临时检查站
	敖包浑迪临时检查站南卡口

	76
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场西博尔图检查站
	西博尔图检查站 东卡口

	77
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场西博尔图检查站
	西博尔图检查站 东

	78
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场哈日托海检查站
	哈日托海检查站 南卡口

	79
	鄂温克旗
	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴音岱林场
	南正门卡口

	80
	鄂温克旗
	南屯林场
	西正门卡口

	81
	鄂温克旗
	巴彦托海管护站
	东正门卡口

	82
	鄂温克旗
	锡尼河口治沙管护站
	东正门卡口

	83
	鄂温克旗
	莫和尔图林场
	林场卡口

	84
	鄂温克旗
	莫和尔图林场五泉山管护站
	五泉山卡口

	85
	鄂温克旗
	莫和尔图林场羊格尔管护站
	羊格尔卡口

	86
	额尔古纳市
	恩和林场
	正门卡口

	87
	额尔古纳市
	上库力林场
	正门卡口

	88
	额尔古纳市
	七卡林场
	正门卡口

	89
	额尔古纳市
	上护林林场
	正门卡口

	90
	额尔古纳市
	自兴林场
	正门卡口

	91
	额尔古纳市
	自兴林场
	水磨沟卡口

	92
	额尔古纳市
	自兴林场
	贮木场卡口

	93
	额尔古纳市
	兴安林场
	正门卡口

	94
	额尔古纳市
	兴安林场
	大兴屯卡口

	95
	陈巴尔虎旗
	陈巴尔虎旗特泥河林场
	特泥河场站卡口

	96
	陈巴尔虎旗
	陈巴尔虎旗特泥河林场
	二队卡口

	97
	陈巴尔虎旗
	陈巴尔虎旗特泥河林场
	十队卡口

	98
	陈巴尔虎旗
	陈巴尔虎旗那吉林场
	那吉检查站卡口

	99
	陈巴尔虎旗
	陈巴尔虎旗那吉林场
	龙门检查站卡口

	100
	陈巴尔虎旗
	陈巴尔虎旗完工林场
	正门卡口

	101
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局免渡河林场
	免渡河林场三管区管护站卡口

	102
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局免渡河林场
	免渡河林场河口管护站卡口

	103
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局免渡河林场
	免渡河林场北山管护站卡口

	104
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局免渡河林场
	免渡河林场三十里管护站卡口

	105
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局免渡河林场
	免渡河林场二十里管护站卡口

	106
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局免渡河林场
	免渡河林场铜矿管护站卡口

	107
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局牙克石林场
	牙克石林场莫拐管护站卡口

	108
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局牙克石林场
	牙克石林场南山管护站卡口

	109
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局牙克石林场
	牙克石林场卓山管护站卡口

	110
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局牙克石林场
	牙克石林场大桥屯管护站卡口

	111
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局牙克石林场
	牙克石林场九公里管护站卡口

	112
	牙克石市
	牙克石市林业和草原局牙克石林场
	牙克石林场景区管护站卡口

	113
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	正门卡口

	114
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	一心检查站卡口

	115
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	马场三连卡口

	116
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	马场六连卡口

	117
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	卧牛河管护站卡口

	118
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	杨旗山卡口

	119
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	中心村管护站卡口

	120
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	临时卡口

	121
	扎兰屯市
	扎兰屯市庙尔山林场
	流动卡口

	122
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	正门卡口

	123
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	萨马街检查站卡口

	124
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	萨马街管护站卡口

	125
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	炮台砬子卡口

	126
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	护林管护站卡口

	127
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	马龙沟管护站卡口

	128
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	临时1卡口

	129
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	临时2卡口

	130
	扎兰屯市
	扎兰屯市伊其罕林场
	流动卡口

	131
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	正门卡口

	132
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	秀水管护站卡口

	133
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	郑家沟管护站卡口

	134
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	东德胜管护站卡口

	135
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	朝阳岗管护站卡口

	136
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	商品林管护站卡口

	137
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	临时1卡口

	138
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	临时2卡口

	139
	扎兰屯市
	扎兰屯市成吉思汗林场
	流动卡口

	140
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	正门卡口

	141
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	红光木材检查站卡口

	142
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	库堤河管护站卡口

	143
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	龙爪沟管护站卡口

	144
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	三道沟管护站卡口

	145
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	临时1卡口

	146
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	临时2卡口

	147
	扎兰屯市
	扎兰屯市新立屯林场
	流动卡口

	148
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	正门卡口

	149
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	头道沟管护站卡口

	150
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	杨树沟管护站卡口

	151
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	榛子沟管护站卡口

	152
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	蘑菇气管护站卡口

	153
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	临时1卡口

	154
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	临时2卡口

	155
	扎兰屯市
	扎兰屯市杨树沟林场
	流动卡口

	156
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	正门卡口

	157
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	石门管护站卡口

	158
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	大阳坡管护站卡口

	159
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	浩饶山管护站卡口

	160
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	罕达罕检查站卡口

	161
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	临时1卡口

	162
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	临时2卡口

	163
	扎兰屯市
	扎兰屯市哈多河林场
	流动卡口

	164
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	正门卡口

	165
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	毕里吐管护站卡口

	166
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	腰岭子管护站卡口

	167
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	方家沟管护站卡口

	168
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	临时1卡口

	169
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	临时2卡口

	170
	扎兰屯市
	扎兰屯市根多河林场
	流动卡口

	171
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	正门卡口

	172
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	毕家店检查站卡口

	173
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	五十三管护站卡口

	174
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	小瓦气管护站卡口

	175
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	临时1卡口

	176
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	临时2卡口

	177
	扎兰屯市
	扎兰屯市济沁河林场
	流动卡口

	178
	扎兰屯市
	扎兰屯市吊桥公园
	正门卡口

	179
	扎兰屯市
	扎兰屯市吊桥公园
	临时1卡口

	180
	扎兰屯市
	扎兰屯市吊桥公园
	流动卡口

	181
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	东南门卡口

	182
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	果洛沟24公里检查站西门卡口

	183
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	果洛16公里检查站西门卡口

	184
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	零公里检查站东门卡口

	185
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	乌兰岗检查站南门卡口

	186
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	9公里检查站西门卡口

	187
	柴河
	柴河林业局兴安林场
	18公里检查站西门卡口

	188
	柴河
	柴河林业局哈布气林场
	南门卡口

	189
	柴河
	柴河林业局哈布气林场
	哈布气林场中心检查站北门卡口

	190
	柴河
	柴河林业局哈布气林场
	红花尔基检查站西门卡口

	191
	柴河
	柴河林业局哈布气林场
	西力特检查站北门卡口

	192
	柴河
	柴河林业局哈布气林场
	人字沟检查站西门卡口

	193
	柴河
	柴河林业局哈布气林场
	榛子坝检查站西南门卡口

	194
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	南正门卡口

	195
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	黑瞎洞检查站西正门卡口

	196
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	毛尧口检查站北正门卡口

	197
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	奋斗桥检查站南正门卡口

	198
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	31公里检查站西正门卡口

	199
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	克里河检查站南正门卡口

	200
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	十公里检查站西正门卡口

	201
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	卧牛湖检查站西正门卡口

	202
	柴河
	柴河林业局柴河口林场
	柴河口林场内站南正门卡口

	203
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	南正门卡口

	204
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	西百灵河检查站南正门卡口

	205
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	百灵河检查站东门卡口

	206
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	地质河检查站东南门卡口

	207
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	封山育林站西南门卡口

	208
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	老大岭检查站西南门卡口

	209
	柴河
	柴河林业局固里河林场
	正北沟检查站南正门卡口

	210
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	南正门卡口

	211
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	绰尔村检查站东正门卡口

	212
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	敖包岭检查站北正门卡口

	213
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	鹿窖沟检查站西南门卡口

	214
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	小泉眼沟检查站西门卡口

	215
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	小毛岭检查站东正门卡口

	216
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	大榆树检查站正北门卡口

	217
	柴河
	柴河林业局韭菜沟林场
	韭菜沟林场内站南正门卡口

	218
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	南正门卡口

	219
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	托欣河北检查站东正门卡口

	220
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	南白检查站东门卡口

	221
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	钓鱼台检查站东门卡口

	222
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	好田检查站东门卡口

	223
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	三仙洞检查站东门卡口

	224
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	榛白检查站西门卡口

	225
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	月亮湾检查站东门卡口

	226
	柴河
	柴河林业局白毛沟林场
	白毛沟检查站西门卡口

	227
	柴河
	内蒙古柴河固里国家湿地公园
	正门卡口

	228
	柴河
	内蒙古柴河固里国家湿地公园
	东北沟检查站南正门卡口

	229
	柴河
	内蒙古柴河自治区级自然保护区
	南门卡口

	230
	柴河
	内蒙古柴河自治区级自然保护区
	水帘洞检查站南门卡口

	231
	柴河
	内蒙古柴河自治区级自然保护区
	暖泉沟检查站东南门卡口

	232
	柴河
	内蒙古柴河自治区级自然保护区
	60沟检查站东门卡口

	233
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	南正门卡口

	234
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	心悦峰检查站北门卡口

	235
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	固里河检查站东门卡口

	236
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	绰尔村检查站南门卡口

	237
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	西平台村检查站西门卡口

	238
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	零公里检查站南门卡口

	239
	柴河
	柴河林业局林政防火检查科
	37公里检查站西门卡口

	240
	红花尔基
	红花尔基林业局林政防火检查科
	118检查站北卡口

	241
	红花尔基
	红花尔基林业局林政防火检查科
	沼涝汗检查站北卡口

	242
	红花尔基
	红花尔基林业局林政防火检查科
	道老图检查站西卡口

	243
	红花尔基
	红花尔基林业局林政防火检查科
	乌日根山检查站南卡口

	244
	红花尔基
	红花尔基林业局林政防火检查科
	二道桥检查站南卡口

	245
	红花尔基
	红花尔基林业局林政防火检查科
	宝根图场部检查站南卡口

	246
	红花尔基
	红花尔基林业局红花尔基林场
	西小河管护站北卡口

	247
	红花尔基
	红花尔基林业局红花尔基林场
	南山管护站南卡口

	248
	红花尔基
	红花尔基林业局宝根图林场
	大岭管护站东卡口

	249
	红花尔基
	红花尔基樟子松国家级自然保护区管理局
	自然保护区管理站北卡口

	250
	红花尔基
	红花尔基樟子松国家级自然保护区管理局
	格楞管护站南卡口

	251
	红花尔基
	红花尔基樟子松国家森林公园
	红花尔基樟子松国家森林公园南卡口

	252
	巴林
	内蒙古巴林喇嘛山国家级森林公园
	内蒙古巴林喇嘛山国家级森林公园保护站卡口

	253
	巴林
	巴林林业局雅鲁林场
	雅鲁林场旗山管护站卡口

	254
	巴林
	巴林林业局雅鲁林场
	雅鲁林场紫沟管护站卡口

	255
	巴林
	巴林林业局雅鲁林场
	雅鲁林场西北沟管护站卡口

	256
	巴林
	巴林林业局雅鲁林场
	雅鲁林场大西沟管护站卡口

	257
	巴林
	巴林林业局雅鲁林场
	巴林雅鲁村卡口

	258
	巴林
	巴林林业局博克图林场
	博克图林场林场兴安岭管护站卡口

	259
	巴林
	巴林林业局博克图林场
	博克图林场沙力管护站卡口

	260
	巴林
	巴林林业局博克图林场
	博克图林场南山管护站卡口

	261
	巴林
	巴林林业局博克图林场
	博克图林场沟口管护站卡口

	262
	巴林
	巴林林业局博克图林场
	博克图林场东山检查站卡口

	263
	巴林
	巴林林业局博克图林场
	博克图林场东沟检查站卡口

	264
	巴林
	巴林林业局爱林源林场
	爱林源林场泥塘沟沟管护站卡口

	265
	巴林
	巴林林业局爱林源林场
	爱林源林场爱林沟管护站卡口

	266
	巴林
	巴林林业局爱林源林场
	爱林源林场小北沟管护站卡口

	267
	巴林
	巴林林业局二道河林场
	二道河林场七公里管护站卡口

	268
	巴林
	巴林林业局二道河林场
	二道河林场三十九管护站卡口

	269
	巴林
	巴林林业局二道河林场
	二道河林场二十六管护站卡口

	270
	巴林
	内蒙古巴林雅鲁河国家湿地公园
	内蒙古巴林雅鲁河国家湿地公园雅鲁管护站卡口

	271
	巴林
	内蒙古巴林雅鲁河国家湿地公园
	内蒙古巴林雅鲁河国家湿地公园博克图管护站卡口

	272
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	喇嘛山林场苗圃管护站卡口

	273
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	喇嘛山林场马圈管护站卡口

	274
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	喇嘛山林场巴林小东沟管护站卡口

	275
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	喇嘛山林场巴林河西管护站卡口

	276
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	喇嘛山林场巴林南头管护站卡口

	277
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	四八三检查站卡口

	278
	巴林
	巴林林业局喇嘛山林场
	黄土坑检查站卡口

	279
	免渡河
	免渡河林业局银岭河林场
	大岭管护站卡口

	280
	免渡河
	免渡河林业局扎敦河林场
	银红27管护站卡口

	281
	免渡河
	免渡河林业局扎敦河林场
	大河山管护站卡口

	282
	免渡河
	免渡河林业局扎敦河林场
	北沟塘管护站卡口

	283
	免渡河
	免渡河林业局扎敦河林场
	免小48管护站卡口

	284
	免渡河
	免渡河林业局红旗林场
	银红9公里管护站卡口

	285
	免渡河
	免渡河林业局红旗林场
	银红51公里管护站卡口

	286
	免渡河
	免渡河林业局红旗林场
	免小58公里管护站卡口

	287
	免渡河
	免渡河林业局红旗林场
	免小76公里管护站卡口

	288
	免渡河
	免渡河林业局三根河林场
	六道沟管护站卡口

	289
	免渡河
	免渡河林业局三根河林场
	三岔口管护站卡口

	290
	免渡河
	免渡河林业局三根河林场
	48高速管护站卡口

	291
	免渡河
	免渡河林业局北大河林场
	北大河检查站卡口

	292
	免渡河
	免渡河林业局北大河林场
	181管护站卡口

	293
	免渡河
	免渡河林业局北大河林场
	三支沟管护站卡口

	294
	免渡河
	免渡河林业局河楠林场
	扎敦水库管护站卡口

	295
	免渡河
	免渡河林业局河楠林场
	达宁山管护站卡口

	296
	免渡河
	免渡河林业局河楠林场
	河楠瞭望塔管护站卡口

	297
	免渡河
	免渡河林业局河楠林场
	二道桥管护站卡口

	298
	免渡河
	免渡河林业局河楠林场
	五道梁子管护站卡口

	299
	免渡河
	免渡河林业局伊列克得林场
	西岭口管护站卡口

	300
	免渡河
	免渡河林业局伊列克得林场
	二道沟管护站卡口

	301
	免渡河
	免渡河林业局伊列克得林场
	十六号管护站卡口

	302
	免渡河
	免渡河林业局伊列克得林场
	小顶山管护站卡口

	303
	免渡河
	免渡河林业局伊列克得林场
	兴安岭管护站卡口

	304
	免渡河
	免渡河林业局伊列克得林场
	微波塔管护站卡口

	305
	免渡河
	免渡河林业局林政防火检查科
	四公里检查站卡口

	306
	免渡河
	免渡河林业局林政防火检查科
	新兴检查站卡口

	307
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	板房沟管护站卡口

	308
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	一指沟管护站卡口

	309
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	一道沟管护站卡口

	310
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	大铁古气管护站卡口

	311
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	黑山头管护站卡口

	312
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	小铁古气管护站卡口

	313
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	大铁红毛柳管护站卡口

	314
	南木
	南木林业局崑尼气林场
	林场北管护站卡口

	315
	南木
	南木林业局三七林场
	新库沟管护站卡口

	316
	南木
	南木林业局三七林场
	沃力嘎管护站卡口

	317
	南木
	南木林业局三七林场
	四十六管护站卡口

	318
	南木
	南木林业局三七林场
	六十八管护站卡口

	319
	南木
	南木林业局三七林场
	马场道口管护站卡口

	320
	南木
	南木林业局三七林场
	库库沟管护站卡口

	321
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	大野克气管护站卡口

	322
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	转向湖管护站卡口

	323
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	木头垛管护站卡口

	324
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	五十门管护站卡口

	325
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	十一公里管护站卡口

	326
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	古树庄园管护站卡口

	327
	南木
	南木林业局阿木牛林场
	小桦皮窑管护站卡口

	328
	南木
	南木林业局南木林场
	密林管护站卡口

	329
	南木
	南木林业局南木林场
	富林管护站卡口

	330
	南木
	南木林业局南木林场
	新村管护站卡口

	331
	南木
	南木林业局南木林场
	五道沟管护站卡口

	332
	南木
	南木林业局南木林场
	钢连沟管护站卡口

	333
	南木
	南木林业局南木林场
	四道桥管护站卡口

	334
	南木
	南木林业局南木林场
	水库沟管护站卡口

	335
	南木
	南木林业局南木林场
	哈三道沟管护站卡口

	336
	南木
	南木林业局南木林场
	老龙头管护站卡口

	337
	南木
	南木林业局南木林场
	塔特拉沟管护站卡口

	338
	南木
	南木林业局大石门林场
	十三公里管护站卡口

	339
	南木
	南木林业局大石门林场
	石门管护站卡口

	340
	南木
	南木林业局大石门林场
	头道沟管护站卡口

	341
	南木
	南木林业局大石门林场
	三线沟管护站卡口

	342
	南木
	南木林业局大石门林场
	马场二道沟管护站卡口

	343
	南木
	南木林业局大石门林场
	哈拉苏管护站卡口

	344
	南木
	南木林业局大石门林场
	破车沟管护站卡口

	345
	南木
	南木林业局大石门林场
	连心桥管护站卡口

	346
	南木
	南木林业局大石门林场
	五星管护站卡口

	347
	南木
	南木林业局大石门林场
	牧场沟管护站卡口

	348
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	小林场管护站卡口

	349
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	光明管护站卡口

	350
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	建设管护站卡口

	351
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	大旗管护站卡口

	352
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	韩阳地管护站卡口

	353
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	长青管护站卡口

	354
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	白桦泉子管护站卡口

	355
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	永胜管护站卡口

	356
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	东兴管护站卡口

	357
	南木
	南木林业局务大哈气林场
	大洪山管护站卡口

	358
	南木
	南木林业局林政防火检查科
	南木检查站卡口

	359
	南木
	南木林业局林政防火检查科
	哈拉苏检查站卡口

	360
	南木
	南木林业局林政防火检查科
	五公里检查站卡口

	361
	南木
	南木林业局林政防火检查科
	五十三检查站卡口

	362
	乌奴耳
	乌奴耳林业局乌奴耳林场
	乌江桥卡口

	363
	乌奴耳
	乌奴耳林业局乌奴耳林场
	三根河卡口

	364
	乌奴耳
	乌奴耳林业局乌奴耳林场
	东沟卡口

	365
	乌奴耳
	乌奴耳林业局乌奴耳林场
	二道梁子卡口

	366
	乌奴耳
	乌奴耳林业局高吉山林场
	鸡冠山卡口

	367
	乌奴耳
	乌奴耳林业局高吉山林场
	穷棒子沟卡口

	368
	乌奴耳
	乌奴耳林业局玉镇山林场
	七十五卡口

	369
	乌奴耳
	乌奴耳林业局玉镇山林场
	农场卡口

	370
	乌奴耳
	乌奴耳林业局玉镇山林场
	红胡山卡口

	371
	乌奴耳
	乌奴耳林业局牛房山林场
	麦地沟卡口

	372
	乌奴耳
	乌奴耳林业局密林林场
	三公里卡口

	373
	乌奴耳
	乌奴耳林业局乌山林场
	五号卡口

	374
	乌奴耳
	乌奴耳林业局乌山林场
	农业队卡口

	375
	乌奴耳
	乌奴耳林业局营蚕山林场
	三岔口卡口

	376
	乌奴耳
	乌奴耳林业局营蚕山林场
	长寿湖卡口

	377
	乌奴耳
	乌奴耳林业局哈拉沟林场
	哈拉沟卡口

	378
	乌奴耳
	乌奴耳林业局林政防火科
	南山卡口

	379
	乌奴耳
	乌奴耳林业局林政防火科
	大桥卡口

	380
	乌奴耳
	乌奴耳林业局林政防火科
	国铁滨洲线607公里卡口

	381
	莫旗
	莫旗宝山林场场部
	林区卡口

	382
	莫旗
	莫旗宝山林场场部
	甲其口管护站卡口

	383
	莫旗
	莫旗查哈阳林场场部
	林区卡口

	384
	莫旗
	莫旗查哈阳林场场部
	八户管护站  卡口

	385
	莫旗
	莫旗拉抛林场场部
	林区卡口

	386
	莫旗
	莫旗拉抛林场场部
	拉抛林场   胜利管护站     卡口

	387
	莫旗
	莫旗拉抛林场场部
	拉抛林场  团结管护站 卡口

	388
	莫旗
	莫旗七家子林场场部
	林区卡口

	389
	莫旗
	莫旗七家子林场场部
	七家子林场 哈力浅管护站 卡口

	390
	莫旗
	莫旗七家子林场场部
	七家子林场博荣管护站卡口

	391
	莫旗
	莫旗七家子林场场部
	七家子林场兴隆泉管护站卡口

	392
	莫旗
	莫旗七家子林场场部
	七家子林场猪腰岭管护站卡口

	393
	莫旗
	莫旗腾克林场场部
	林区卡口

	394
	莫旗
	莫旗腾克林场场部
	腾克林场   马鞍山卡站 卡口

	395
	莫旗
	莫旗腾克林场场部
	腾克林场  卡布楚卡站卡口

	396
	莫旗
	莫旗库如奇林场场部
	林区卡口

	397
	莫旗
	莫旗库如奇林场场部
	库如奇林场 莫力达瓦山 管护站卡口

	398
	莫旗
	莫旗库如奇林场场部
	库如奇林场喀牙村管护站卡口

	399
	莫旗
	莫旗巴彦林场场部
	林区卡口

	400
	莫旗
	莫旗巴彦林场场部
	巴彦林场对口山甘河大桥 管护站卡口

	401
	莫旗
	莫旗巴彦林场场部
	巴彦林场平安村管护站卡口

	402
	莫旗
	莫旗霍日里河林场场部
	林区卡口

	403
	莫旗
	莫旗霍日里河林场场部
	霍日里河林场卧罗河管护站卡口

	404
	莫旗
	莫旗额尔和林场厂部
	林区卡口

	405
	莫旗
	莫旗额尔和林场厂部
	额尔和林场 蒋屯村管护站 卡口

	406
	莫旗
	莫旗额尔和林场厂部
	额尔和林场新胜村管护站卡口

	407
	莫旗
	莫旗额尔和林场厂部
	额尔和林场平阳一组管护站卡口

	408
	满洲里市
	满洲里市机械化林场
	正门卡口

	409
	满洲里市
	公墓
	正门卡口

	410
	满洲里市
	湿地公园
	正门卡口

	411
	扎赉诺尔区
	内蒙古呼伦贝尔呼伦湖渔业有限公司呼伦湖旅游景区
	正门卡口

	412
	扎赉诺尔区
	扎赉诺尔区文化旅游投资有限公司（猛犸旅游景区）
	正门卡口

	413
	根河市
	根河市姑子庙林场
	姑子庙林场卡扣

	414
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	罕达盖林场南门卡口

	415
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	乌日根山管护站卡口

	416
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	海拉斯图管护站卡口

	417
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	边境线管护站卡口

	418
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	格吉格特管护站卡口

	419
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	光头山管护站卡口

	420
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局额怖德格林场
	额怖德格林场南门卡口

	421
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局额怖德格林场
	明格尔图管护站卡口

	422
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗新宝力格苏木政府
	新宝力格苏木南门卡口

	423
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗新宝力格苏木政府
	英根庙管护站卡口

	424
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗阿尔山林场
	阿尔山林场南门卡口

	425
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗阿尔山林场
	阿尔山林场管护站卡口

	426
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	嵯岗林场北门卡口

	427
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	嵯岗林场南门卡口

	428
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	额尔顿陶勒盖管护站卡口

	429
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	诺岗管护站卡口

	430
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	巴音乌拉管护站卡口

	431
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	白音队管护站卡口

	432
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	呼和哈达管护站卡口

	433
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗嵯岗林场
	十一队管护站卡口

	434
	新巴尔虎左旗
	新巴尔虎左旗林业和草原局罕达盖林场
	杜拉尔防火检查站卡口

	435
	鄂温克旗
	鄂温克族自治旗锡尼河林场
	锡尼河林场孟东管护站卡口

	436
	额尔古纳市
	七卡林场
	哈尔滨沟沟口卡口

	437
	免渡河
	免渡河林业局北大河林场
	黑山头管护站卡口

	438
	免渡河
	免渡河林业局北大河林场
	水柈沟管护站卡口

	439
	额尔古纳市
	自兴林场
	哈尔扎谷沟卡口

	440
	额尔古纳市
	自兴林场
	别列基沟卡口


附件13

	全市边境森林草原防火隔离带建设规划表

	序号
	地区
	长度（公里）
	起点坐标
	终点坐标

	1
	新巴尔虎左旗
	153
	E：119°00′52.32″

N：47°42 ′06.63″
	E：119°29′18.43″

N：47°20 ′00.21″

	2
	新巴尔虎右旗
	525.1
	E：117°16′16.5″

N：49°37′49.3″
	E：117°48′02.6″

N：48°00′52.5″

	3
	红花尔基
	140
	E：117°48′0.8″

N：48°01′23.1″
	E：119°00′51.5″

N：47°42′10″

	4
	额尔古纳市
	70
	E：119°31′29″

N：50°44′04″
	E：119°32′07″

N：50°14′11.7″

	5
	满洲里市
	280
	E：119°28′10.8″

N：50°12′22.9″
	E：117°16′11.9″

N：49°37′49.6″


附件14

	全市新建防火物资储备库建设规划表

	序号
	地区
	单位
	数量
	坐标

	
	
	
	
	东经
	北纬

	1
	红花尔基林业局
	诺干诺尔林场基础设施储备库
	㎡
	120
	119°37′31.02″
	47°58′20.38″

	
	
	头道桥林场技术设施储备库
	㎡
	120
	120°14′00.16″
	48°16′41.69″

	2
	乌奴耳林业局
	乌奴耳高吉山林场储备库
	㎡
	120
	121°06′24″
	48°46′34″

	
	
	长寿湖国家湿地公园保护站
	㎡
	120
	121°19′26.89″
	48°45′18.85″

	
3
	南木林业局
	昆尼气林场
	㎡
	40
	121°42′12.20″
	48°14′19.92″

	
	
	三七林场
	㎡
	40
	121°55′12.48″
	48°9′38.51″

	
	
	阿木牛林场
	㎡
	40
	122°4′54.77″
	48°9′11.38″

	
	
	南木林场
	㎡
	40
	122°22′35.30″
	48°10′44.14″

	
	
	石门林场
	㎡
	40
	122°19′59.42″
	48°0′1.45″

	
	
	务大哈气林场
	㎡
	40
	122°38′17.96″
	47°53′13.70″

	4
	免渡河林业局
	防火办公室物资储备库
	㎡
	200
	121°04′9.30″
	49°04′34.54″

	5
	巴林林业局
	局址物资储备库
	㎡
	100
	122°19′50.55″
	48°18′33.62″

	
	
	雅鲁林场
	㎡
	50
	122°08′16.46″
	48°32′58.61″

	
	
	二道河林场
	㎡
	50
	121°45′19.08″
	48°37′18.12″

	6
	莫旗
	七家子林场
	㎡
	60
	124.47°
	48.55°

	
	
	拉抛林场
	㎡
	60
	125.17°
	49.58°

	
	
	宝山林场
	㎡
	60
	124.08°
	48.60°

	
	
	腾克林场
	㎡
	60
	124.66°
	48.87°

	
	
	额尔河林场
	㎡
	60
	125.09°
	49.20°

	
	
	库如奇林场
	㎡
	60
	123.82°
	48.97°

	
	
	巴彦林场
	㎡
	60
	124.76°
	49.47°

	
	
	查哈阳林场
	㎡
	60
	123.81°
	48.85°

	7
	鄂温克旗
	呼伦贝尔市防火物资储备库
	㎡
	800
	
	

	
	合计
	
	2400
	
	


附件15

	呼伦贝尔市航空护林飞行计划建设规划表
单位：万元

	序号
	年份
	计划飞行时长
	单位
	计划投资

	1
	2021
	555
	小时
	557

	2
	2022
	861
	小时
	1137

	3
	2023
	660
	小时
	1175

	4
	2024
	660
	小时
	1175

	5
	2025
	660
	小时
	1175

	
	合计
	3396
	
	5219


附件16

呼伦贝尔市航空消防队伍建设规划表

	序号
	地区
	队伍基本情况

	
	
	支数
	人数
	队长姓名
	联系电话

	1
	免渡河林业局
	免渡河航空消防大队
	1
	50
	宋立国
	13804705587

	2
	乌奴耳林业局
	乌奴耳航空消防大队
	1
	50
	王会平
	13088500767

	3
	巴林林业局
	巴林航空消防大队
	1
	50
	娄松林
	13947014616

	4
	南木林业局
	南木航空消防大队
	1
	50
	张立岩
	15048075580

	5
	柴河林业局
	柴河航空消防大队
	1
	50
	李海峰
	13722013385

	6
	红花尔基林业局
	红花尔基航空消防大队
	1
	50
	宋春海
	13722025911

	
	合计
	6
	300
	
	


附件17

	林区防火道路建设规划表
单位：万元

	序号
	建设单位
	计划建设长度
	单位
	计划投资金额

	1
	乌奴耳林业局
	11.7
	公里
	20.7

	2
	南木林业局
	59.2
	公里
	759

	3
	红花尔基林业局
	84.4
	公里
	496.5

	
	合计
	155.3
	
	1276.2


附件18

呼伦贝尔市林业和草原局

关于全市林火阻隔系统建设专项规划

根据内蒙古自治区林业和草原局文件关于转发《国家林业和草原局关于加快林火阻隔系统建设的通知》（内林草办发〔2021〕200号文件）要求，为了进一步规范、统一全市林火阻隔系统的建设工作, 加快实现林火阻隔系统建设的规范化、制度化和专业化建设步伐,我局结合全市森林草原防火工作实际需求，拟制定全市林火阻隔系统建设专项规划如下:

一、天然阻隔带
呼伦贝尔市林业和草原局现有天然阻隔带81条，5513.022公里，其中湿地阻隔带7条，238.82公里；河流阻隔带54条，3912.392公里；湖泊阻隔带4条，1269.13公里；水库阻隔带15条，88.995公里；自然道阻隔带1条，3.685公里。具体如下： 

（一）呼伦贝尔市海拉尔区现有天然阻隔带2条，共55.5公里，其中，河流有2条，55.5公里。

1、河流：现有2条，55.5公里

（1）从海拉尔东至海拉尔西与陈巴尔虎旗交界，长度37.8公里，宽度192米。

起点坐标：E：119°49′11.04″，N：49°16′53.29″。 

终点坐标：E：119°28′9.07″，N：49°17′31.52″。

（2）从海拉尔北至巴彦托海镇，长度17.7公里，宽度162米。

起点坐标：E：119°43′56.08″，N：49°15′43.11″。 

终点坐标：E：119°45′50.23″，N：49°9′10.32″。
（二）牙克石市现有天然阻隔带2条，75公里，其中湿地有1条，30公里；河流有1条，45公里。

1、湿地：现有1条，30公里。

起点坐标：N：49°05′20″，E：120°45′12″
终点坐标：N：49°16′44″，E：121°00′55″
2、河流：现有1条，45公里。

从免渡河大桥至牙克石二道桥，45公里，宽6米。

（三）满洲里市现有天然阻隔带2条，1332.51公里，其中湿地有1条，68.51公里；湖泊有1条，1264公里。

1、湿地：现有1条，68.51公里。

起点坐标：N：49°31′31″，E：117°37′56″

终点坐标：N：49°31′9″，E：117°46′13″

2、湖泊：现有1条，1264公里。

起点坐标：N：49°19′24″，E：117°40′19″
终点坐标：N：48°44′12″，E：117°5′54″

扎兰屯市现有天然阻隔带8条，其中湿地3条，水库5条。

1、湿地：现有3条

（1）扎兰屯市济沁河湿地自然保护区，规划面积9793.99公顷。

坐标：南至 121°38′20.057″，47°50′29.630″

东至 121°44′43.174″，47°51′55.965″

西至121°35′07.130″，47°55′40.695″


    北至 121°39′53.787″，47°56′58.619″
（2）扎兰屯市苇莲河湿地自然保护区，规划面积20960.19公顷。

起点坐标：E：121°46′19.9″ ，N：47°24′51.6 ″终点坐标：E：121°45′15.2″  ，N：47°26′79 ″

（3）扎兰屯秀水国家湿地公园，湿地面积8079公顷，湿地公园南至扎兰屯市行政区边界、北至扬旗山水库北部山体第一道山脊线、东至雅鲁河东侧防洪大堤、西至雅鲁河西侧防洪大堤。

坐标：北至E122°47＇16＂，N48°5＇59＂

西至E122°40＇20＂，N48°4＇01＂

南至E122°50＇37＂，N47°40＇15＂

东至E122°47＇44＂，N48°5＇25＂
2、水库：现有水库共5座

（1）扬旗山水利枢纽，嫩江支流雅鲁河左岸一级支流卧牛河流域下游，水库坝址位于扎兰屯市卧牛河镇刘家屯村下游2km处。工程规模为中型。

坐标：E：122°46′50″

N：48°05′08″

（2）红星水库，位于扎兰屯市东南部，距扎兰屯市50km。坝址位于东暖泉沟（嫩江一级支流音河）上游，水库大坝以上控制流域面积35.3平方公里，工程规模为小（1）型。

坐标：E：123°09′00″N：47°53′02″

（3）秀峰水库位于嫩江雅鲁河牤牛沟中游，成吉思汗牧场四中队，坝址以上流域面积25.3Km2，工程规模为小（1）型。

坐标：E：122°57′41″N：47°48′45″

（4）靠山水库位于扎兰屯市卧牛河镇靠山村二组境内，流域面积185平方公里。水库大坝以上控制流域面积95平方公里，工程规模为小（1）型。

坐标：E：122°33′N：48°14′

流域范围坐标：E：122°30′55″—122°43′05″

N：48°04′01—48°19′10″

（5）曹家屯水库位于内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇境内，坝址位于嫩江流域雅鲁河支流光明沟中游。水库大坝以上控制流域面积12.5km2，工程规模为小（2）型。

坐标：E：122°34′55″N：47°59′38″

（五）额尔古纳市现有天然阻隔带3条，458公里。

1、河流：现有3条，458公里。

（1）从室韦平安至黑山头大铁桥，长度234公里，宽度200米。 
起点坐标：E：120.018640，N：51.526154

终点坐标：E：119.536743 ，N：50.235018

（2）从黑山头大铁桥至上库力加拉嘎大桥，长度124公里，宽度55米。

起点坐标：E：119.536743，N：50.235018

终点坐标：E：120.795665，N：50.428001

（3）从根河下岛北至护林马鞍子沟东，长度100公里，宽度40米。

起点坐标：E：119.376497，N：50.318285

终点坐标：E：120.493927，N：50.695696

（六）根河市现有天然阻隔带河流有1条，长度28.702公里，宽度30米。

1、河流：现有1条，28.702公里

起点坐标：E：120°42′31″，N：50°24′41″

终点坐标：E：120°57′20″，N：50°28′45″
（七）新巴尔虎左旗现有天然阻隔带2条，共227公里，其中乌尔逊河流长182公里，杜拉尔河流长45公里。
1、河流：现有2条，227公里

（1）乌尔逊河流长182公里（与新巴尔虎右旗交界）

起点坐标：E：118°27′23.38″N：47°59 ′46.193″
终点坐标：E：117°40′31.61″ N：48°58 ′46.134″

    （2）杜拉尔河流长45公里（与兴安盟交界）

起点坐标：E：119°53′45.90″N：47°33 ′45.844″
终点坐标：E：119°28′49.91″ N：47°19 ′51.130″

（八）新巴尔虎右旗现有天然阻隔带3条，432.685公里，其中克鲁伦河1条，206公里；乌尔逊河1条，223公里；达赉国有林场自然道1条，3.685公里。

1、河流：现有2条，429公里

（1）从中蒙边境处至呼伦湖，长度206公里，宽度60-70米。
起点坐标：E：115.52595, N：48.13618

终点坐标：E：117.04464, N：48.76255

（2）从哈拉哈河至新巴尔虎右旗和新巴尔虎左旗交界处，长度223公里，宽度60-70米。

起点坐标：E：117.80745，N：48.01482

终点坐标：E：117.67477，N：48.97961

2、自然道：现有1条，3.685公里。

达赉国有林场自然道，长度3.685公里，宽度2米。

起点坐标：E：116.96492，N：48.76894

终点坐标：E：116.93188，N：48.72474

（九）陈巴尔虎旗现有天然阻隔带2条
1、河流：现有2条
（1）海拉尔河:从宝镇（坝后）至西乌珠尔苏木，长度319公里。
起点坐标：E：120°34′18.35″，N：118°23′55.49″

终点坐标：E：118°23′55.49″，N：49°26′43.41″

（2）呼和诺尔湖：位于呼和诺尔镇，面积18平方公里。

坐标:E：119°13′34.73″，N：49°17′56.33″

(十)鄂伦春自治旗林业和草原局辖区内现有天然阻隔带6条，342.14公里，其中河流有6条，342.14公里。
1、河流：现有6条，342.14公里

（1）从毛家铺村至新丰村，长度23.84公里，宽度50.00米。

起点坐标：E：124°30′12″，N：49°94′78″

终点坐标：E：124°21′07″，N：50°16′00″

（2）从焦家点至克山点，长度48.50公里，宽度50.00米。

起点坐标：E：125°13′36″，N：49°96′76″

终点坐标：E：124°74′53″，N：50°31′69″
（3）从宜里镇十六栋房村诺敏河西岸6公里至诺敏镇海尔堤村西岸10公里，长度98.36公里，宽度62.81米。

起点坐标：E：123°61′31″，N：49°76′13″

终点坐标：E：123°75′10″，N：49°02′32″
（4）从乌鲁布铁镇毛家铺村南岸7公里至大杨树镇桥南村南岸8公里，长度58.92公里，宽度51.06米。

起点坐标：E：124°30′783″，N：49°95′8031″

终点坐标：E：124°59′6603″，N：49°64′8764″
（5）从宜里镇卡日楚村东岸6公里至宜里镇马鞍山村北岸5公里，长度94.14公里，宽度42.70米。

起点坐标：E：123°82′5037″，N：49°96′2668″

终点坐标：E：123°32′5508″，N：49°52′9038″
（6）从嘎仙沟11道沟至农牧场铁路涵洞，长度26.03公里，宽度2.50米。

起点坐标：E：123°43′1117″，N：50°70′5083″

终点坐标：E：123°66′1008″，N：50°56′6081″

（十一）鄂温克旗现有天然阻隔带6条，217.005公里，其中河流有3条，216.14公里，水库有2条，0.865，湿地有1条。
1、河流：现有3条，216.14公里
（1）敖宁高勒河。绰源林业局边界至红花尔基林业局边界，长度85公里，宽度8米。

起点坐标：E：120°40′45.45″  ，N：48°22′27.10″

终点坐标：E：120°15′57.68″  ，N：48°21′47.13″

（2）苇子坑河。与锡尼河林场交界，长度64公里，宽度8米。

起点坐标：E：120°19′6.65″，N：48°35′1.22″

终点坐标：E：120°41′26.16″ ，N：48°37′26.76″

（3）辉苏木完工托海嘎查至辉苏木辉道嘎查，长度67.14公里，宽度约40米。

起点坐标：E：119°26′08.23″  ，N：48°06′20.90″

终点坐标：E：119°10′38.68″  ，N：48°17′54.64″

2、水库：现有2条，0.865公里
（1）从北至南，长度0.265公里，宽度100米。

起点坐标：E：120°32′01.59″  ，N：48°27′37.31″

终点坐标：E：120°31′58.92″  ，N：48°27′28.92″

（2）从东至西，长度0.6公里，宽度200米。

起点坐标：E：120°25′46.96″ ，N：48°18′12.54″

终点坐标：E：120°25′18.34"  ，N：48°18′14.81"

3、湿地：现有1条，95公里
辉河国家级自然保护区南至完工托海，北至巴彦塔拉，东至巴彦呼硕，西至莫达木吉

起点坐标：E：118º46′53.61″，N：48º9′30.19″

终点坐标：E：119º43′50.14″，N：49º00′55.49″

（十二）阿荣旗林业和草原局现有天然阻隔带1条，2.5公里，其中水库有1条，2.5公里。

1、水库：现有1条，2.5公里

从复兴水库东至复兴水库西，长度2.5公里，宽度1000米。

起点坐标：E：123°7′9.366″  ，N：48°14′14″

终点坐标：E：123°7′16.94″ ，N：48°15′34″

（十三）莫旗现有天然阻隔带20条，共660.7公里。其中河流有16条，591.8公里，水库有4条，68.9公里

1、河流：现有2条，95公里

（1）嫩江：从登特科镇阿彦浅村至尼尔基镇尼尔基村，长度38公里，宽度5702米。

起点坐标：E：124°38′23.93″  ，N：48°49′23.64″
终点坐标：E：124°30′48.41″ ，N：48°29′5.93″
（2）诺敏河：从西瓦尔图镇后兴隆村至汉古尔河镇南坤浅村，长度57公里，宽度120米。

起点坐标：E：124°7′53.68″ ，N：48°36′18.75″

终点坐标：E：124°26′17.48″ ，N：48°10′42.98″

2、水库：现有3条，21.7公里

（1）永安水库：从西瓦尔图镇托尔苏村至西瓦尔图镇永安村，长度2.5公里，宽度557米。

起点坐标：E：124°20′15.07″  ，N：48′41′48.03″
终点坐标：E：124°19′42.76″  ，N：48°40′31.77″
（2）新发水库：从西瓦尔图镇民巨川村至西瓦尔图镇后新发村，长度3.2公里，宽度1090米。

起点坐标：E：124°14′10.59″  ，N：48°38′15.90″

终点坐标：E：124°14′29.26″  ，N：48°36′32.66″
（3）尼尔基水库：从登特科镇登特科村至尼尔基镇尼尔基村，长度16公里，宽度3790米。

起点坐标：E：124°32′0.99″  ，N：48°37′49.82″

终点坐标：E：124°30′48.41″ ，N：48°29′5.93″

库如奇林场现有天然阻隔带2条，河流2条，78.1公里

1、河流：现有2条，78.1公里

（1）诺敏河：从伊威达瓦村流至开花浅村，长度59.1公里，平均宽度70米。

起点坐标：E：123.729885959  ，N：49.031175133
终点坐标：E：124.128269100 ，N：48.606313225
（2）库如奇河：从呼兰韶热村流至伊威达瓦村，长度19.公里，平均宽度5米。

起点坐标：E：123.870090389 ，N：49.134257790

终点坐标：E：123.779195690 ，N：49.010189530″
腾克林场现有天然阻隔带4条，149.8公里：
1、河流：现有3条，长度102.6公里

（1）从特莫呼珠西至老巴卡哈里，长度24.1公里。

起点坐标：E：124º24｀12.41"  ，N：48º57｀36.34"

终点坐标：E：124º41｀3.85"  ，N：49º0｀29.63"

（2）从库木尔肯至巴卡哈里，长度23公里。

起点坐标：E：124º30｀22.60"  ，N：49º17｀26.0"

终点坐标：E：124º36｀52.23"  ，N：49º5｀1.20" 

（3）从郭恩河至提古拉，长度55.5公里。

起点坐标：E：124º10｀13.73"  ，N：49º10｀34.24"

终点坐标：E：124º46｀18.99"  ，N：49º3｀23.87"

 2、水库:现有1条，长度 47.2  公里

（1）从宜斯坎至怪勒，长度  47.2  公里。

起点坐标:E:124º54｀6.75", N:49º10｀57.61"

终点坐标:E:124º39｀33.22", N48º49｀49.75"

额尔和林场现有天然阻隔带2条，河流现有2条，80公里

1、河流：现有2条，长度80公里

（1）甘河：从大砬村流至甘河口嫩江，长度50公里，平均宽度80米。

起点坐标：E：124.55.21.09 ，  N：49.22.16.57

终点坐标：E：125. 9.48.82 ，  N：49. 9.58.74

（2）嫩江：从哈达阳村流至奇安佐罗村，长度30公里，平均宽度100米。

起点坐标：E：125.13.46.01， N：49.17.26.14

终点坐标：E：124.53.39.56， N：49.10.5378

查哈阳林场现有天然阻隔带3条
1、河流：现有3条，40.7公里

（1）朱尔乌沃尔奇阿里汗河：从前沃尔奇村流至三棵树村，长度13.3公里，平均宽度5米。

起点坐标：E：123°54′21.81″  ，N：48°45′4.84″

终点坐标：E：123°45′44.54″ ，N：48°44′24.49″

（2）楚鲁库如奇阿拉罕河：从达哈浅村流至初鲁格奇村三组，长度17.4公里，平均宽度5米。

起点坐标：E：123°50′46.64″ ，N：48°48′47.96″

终点坐标：E：123°40′17.29″ ，N：48°49′9.74″

（3）小海尔梯河：从特温浅村沟里流至尼西空海拉松村，长度10公里，平均宽度5米。

起点坐标：E：123°49′11.64″ ，N：48°54′41.18″

终点坐标：E：123°39′6.13″ ，N：48°57′17.22″

宝山林场现有天然阻隔带2条

1、河流：现有2条，71.7公里

（1）诺敏河：从后福民村五组流至五家子村（诺敏河与格尼河交汇处），长度43公里，平均宽度100米。

起点坐标：E：123°58′15.12 ″ ，N：48°43′23.55″

终点坐标：E：124°11′49.99 ″ ，N：48°32′50.77″

（2）格尼河：从五家子村（诺敏河与格尼河交汇处）流至五马架村岗西屯（格尼河阿莫两旗交界），长度28.7公里，平均宽度50米。

起点坐标：E：124°11′49.99″ ，N：48°32′50.77″

终点坐标：E：123°55′10.80″ ，N：48°32′ 9.80″

拉抛林场现有天然阻隔带2个

1、河流：现有2条，124公里

（1）嫩江：从哈达阳镇至红彦镇欧富村五组，长度87公里，宽度400米。

起点坐标：E：125.2250929  ，N：49.2917192

终点坐标：E：125.1908639  ，N：49.8107916

（2）欧肯河：从红彦镇欧富村五组至欧肯河农场八队，长度37公里，宽度100米。

起点坐标：E：125.1822738 ，N：49.8115217

终点坐标：E：124.7785099 ，N：49.8105105

（十四）巴林林业局现有天然阻隔带1条，流长120公里

1、河流：现有1条，120公里
起点坐标：E：121°50′32.06″，N：48°42′30.43″

终点坐标：E：122°25′04″  ，N：48°11′3.61″ 

（十五）南木林业局现有自然阻隔带2条，共96.6公里。

1、河流：现有2条，96.6公里。

（1）阿木牛河，区内流程51公里

起点坐标：E：121°42′15.86″N：48°14′5.54″

终点坐标：E：121°40′26.639″N：49°18′48.803″

（2）雅鲁河，区内流程45.6公里

起点坐标：E：122°16′48.29″ N：48°14′22.15″

终点坐标：E：122°40′23.26″ N：48°3′55.1
（十六）免渡河林业局现有天然阻隔带3条，208公里，其中水库1条，库区面积1253公顷，河流2条，208公里。

1、河流：现有2条，208公里。

（1）扎敦河，区内流程139公里。
起点坐标：E：121°15′19.868″N：49°5′2.812″

终点坐标：E：121°40′26.639″N：49°18′48.803″

（2）北大河，区内流程69公里。

起点坐标：E：122°2′25.056″ N：48°54′28.982″

终点坐标：E：121°35′0.305″ N：49°4′28.446″
2、水库：1条，库区面积1253公顷。

扎敦水利枢纽，林地一张图库区面积1253公顷。

质芯坐标：E：121°26′9.041″ N：49°4′38.75″

（十七）乌奴耳林业局现有天然阻隔带1条，流长120公里。

1、河流：现有1条，120公里。
起点坐标：E：121°4′30.77″ ，N：48°29 ′28.19″

终点坐标：E：121°12′18.79″  ，N：48°56′58.94″

    （十八）柴河林业局现有天然阻隔带3条，158.18公里。

1、河流：现有3条，158.18公里

（1）从柴河口林场91林班至白毛沟林场175林班，长度101.06公里，宽度20米。

起点坐标：E：121°15′35.549″ ，N：47°36′6.404″

终点坐标：E：121°36′34.301″ N：47°10′33.681″
（2）从柴河口林场95林班至柴河口林场17林班，长度26.39公里，宽度10米。

起点坐标：E：121°15′26.412″，N：47°34′49.267″

终点坐标：E：120°52′29.599 ，N：47°34′10.527″

（3）从韭菜沟林场149林班至哈布气林场147林班，长度30.73公里，宽度10米。

起点坐标：E：121°21′4.567″ ，N：47°23′20.416″

终点坐标：E：120°6′38.931″ ，N：47°18′51.628″

（十九）红花尔基林业局现有自然阻隔带总长度：564.5公里。

1、河流：现有7条，总长度497.33公里。

（1）呼英高勒（红花尔基林场）

源头辉河顶至奎滕河中心站汇入辉河。全长51.22公里。宽度2～4米。

（2）辉腾高勒（辉河林场）

源头乌日根山至奎滕河中心站汇入辉河。全长78.98公

里。宽度2～5米。

起点坐标：E120°10′18″ N47°36′44″

终点坐标：E119°55′32″ N48°03′12″

（3）辉河（辉河林场）

奎滕河中心站开始主河道至温根托海流出红局施业区。全长117.24公里。宽度3～12米。

起点坐标：E119°55′32″ N48°03′12″

终点坐标：E119°25′40″ N48°06′13

（4）准毛盖音高勒东毛盖河（诺干诺尔林场）

源头在诺场施业区内，流入超伊钦查干诺尔（阿拉坦水库）后汇入辉河。全长48.55公里。宽度2～4米。

起点坐标：E120°01′10″ N47°46′00″

终点坐标：E119°40′18″ N47°52′47″

（5）巴润毛盖音高勒西毛盖河（巴日图林场、诺干诺尔林场）

源头巴日图林场施业区109林班，流经苏布日嘎进入诺干诺尔林场施业区，流入超伊钦查干诺尔（阿拉坦水库）。全长106.31公里。宽度2～5米。

起点坐标：E120°03′09″ N47°39′44″

终点坐标：E119°36′45″ N47°54′43″

（6）其塔呼郎高勒（诺干诺尔林场）

源头超伊钦查干诺尔（阿拉坦水库）至浑德龙汇入辉河。全长47.79公里。宽度2～4米。

起点坐标：E119°35′08″ N47°56′11″

终点坐标：E119°49′56″ N48°03′34″

（7）伊敏河（头道桥林场）

源头阿尔山林业局伊贺古格德山，由二道桥流入我局头道桥林场施业区至红花尔基水库。全长47.24公里。宽度5～15米。

起点坐标：E120°27′36″ N48°08′59″

终点坐标：E120°09′18″ N48°19′50″

2、水库：现有2条，长度16.73公里。

（1）红花尔基水利枢纽工程（红花尔基林场、头道桥林场）

长度11.57千米，宽度1.1千米。

起点坐标：E120°01′03″ N48°17′07″

终点坐标：E120°09′11″ N48°19′57″

（2）阿拉坦水库超伊钦查干诺尔（诺干诺尔林场）

长度5.16千米，宽度2.78千米。

起点坐标：E119°33′18″ N47°56′12″

终点坐标：E119°36′46″ N47°54′43″

3、湿地：现有1条，长度45.31公里。

伊敏河国家湿地公园，长度45.31米，宽度20～200米。

起点坐标：E120°28′02.9″  N48°08′57.2″

终点坐标：E120°11′33.7″  N48°18′00.4″

4、湖泊：现有3条，长度5.13公里

（1）道老图音查干诺日（巴日图林场）

长度1.55千米，宽度1.49千米。

起点坐标：E119°20′15″ N47°44′58″

终点坐标：E119°21′46″ N47°44′22″

（2）古日班毛德乃诺日（巴日图林场）

长度2.96千米，宽度0.81千米。

起点坐标：E119°18′53″ N47°42′01″

终点坐标：E119°21′05″ N47°42′38″

（3）阿达根诺日（巴日图林场）

长度0.62千米，宽度0.46千米。

起点坐标：E119°18′16″ N47°41′42″

终点坐标：E119°18′41″ N47°41′54″

对以上河流、水库、湿地、湖泊保持其原有生态形态不做进一步改造。以现有形态作为依托形成自然阻隔带。

工程阻隔带

呼伦贝尔市林业和草原局现有工程阻隔带230条，6412.964公里，其中边境防火隔离带有5条，1168.1公里，拟新建边境防火隔离带1条，34公里；林缘防火隔离带有43条，623.356公里，拟改造林缘防火隔离带5条，33.6公里，拟新建林缘防火隔离带2条，5.95公里；林内防火隔离带40条，477.304公里，拟改造林内防火隔离带11条，116.1公里，拟新建林内防火隔离带5条，5.4公里；重点区域2个，共48公里，拟新建防火隔离带9条，8.527公里；防火道路76条，1866.222公里，拟改造防火道路5条，41.292公里；公路64条，2229.982公里，拟改造公路4条，120.27公里。具体如下：

（一）边境防火隔离带

现有边境防火隔离带5条，1168公里。拟新建边境防火隔离带1条，34公里。
1、新巴尔虎左旗中蒙边境防火隔离带1条，153公里（新左旗林草局罕达盖林场负责开设76公里）。自投资金在罕达盖苏木中蒙边境拟新建防火隔离带1条，34公里。
（1）新巴尔虎左旗中蒙边境防火隔离带1条，153公里。

起点坐标：E：119°00′52.32″N：47°42 ′06.63″
终点坐标：E：119°29′18.43″ N：47°20 ′00.21″

在罕达盖苏木中蒙边境（1394-1403界碑处）拟新建边境防火隔离带1条，总长约34公里，宽度约为300米。
起点坐标：E119°7′50″ N47°39′59″

终点坐标：E119°20′38″ N47°29′59″
2、新巴尔虎右旗现有边境防火隔离带1条，525.1公里，其中中俄防火隔离带长43.6公里，中蒙边境防火隔离带481.5公里。

沿边境线长度525.1公里，宽度100米。

起点坐标：E117°16′16.5″ N49°37′49.3″

终点坐标：E117°48′02.6″ N48°00′52.5″

3、红花尔基林业局现有边境防火隔离带有1条，140公里。

起点坐标：E117°48′0.8″ N48°01′23.1″

终点坐标：E119°00′51.5″ N47°42′10″

4、额尔古纳市林草局现有边境防火隔离带有1条，黑山头大铁桥至七卡麦芽厂南，70公里，宽度100米。

起点坐标：E：119°31′29″，N：50°44′04″

终点坐标：E：119°32′07″，N：50°14′11.7″

5、满洲里市现有边境防火隔离带有1条，长度280公里。

起点坐标：E:119°28′10.8″,N:50°12′22.9″

终点坐标：E:117°16′11.9″,N:49°37′49.6″

（二）林缘防火隔离带

现有林缘防火隔离带43条，623.356公里，拟改造林缘防火隔离带5条，33.6公里，拟新建林缘防火隔离带2条，5.95公里。

1、呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局：在西山自然保护区内现有林缘防火隔离带有4条，全长34.15公里；拟改造工程阻隔带3条，共24.75公里，其中林缘防火隔离带有3条，24.75公里。

（1）起点FH2至终点FH3，长度9.4 公里，宽度 50米。

起点坐标：E：119°31′2.74″，N：49°11′37.29″。 

终点坐标：E：119°33′11.57″，N：49°6′51.52″。

（2）起点FH3至终点FH26，长度9.5公里，宽度 30米。

起点坐标：E：119°33′15.57″，N：49°6′51.52″。

终点坐标：E：119°38′47.89″，N：49°10′21.87″。

（3）起点FH28经点FH17 至终点FH32，长度9.25公里，宽度 30米。

起点坐标：E：119°41′23.58″，N：49°13′30.50″。

经点坐标：E：119°39′5.80″，N：49°13′20.39″。

终点坐标：E：119°35′23.83″，N：49°12′57.04″。

（4）起点FH32经点FH35 至终点FH34，长度6公里，宽度 30米。

起点坐标：E：119°35′23.83″，N：49°12′57.04″。经点坐标：E：119°31′3.85″，N：49°12′4.79″。

终点坐标：E：119°31′11.63″，N：49°11′43.32″。

（5）拟改造，起点FH3至终点FH26，长度9.5公里，宽度改造为50米。

起点坐标：E：119°33′15.57″，N：49°6′51.52″。

终点坐标：E：119°38′47.89″，N：49°10′21.87″。

（6）拟改造，起点FH28经点FH17 至终点FH32，长度9.25公里，宽度改造为50米。

起点坐标：E：119°41′23.58″，N：49°13′30.50″。

经点坐标：E：119°39′5.80″，N：49°13′20.39″。

终点坐标：E：119°35′23.83″，N：49°12′57.04″。

（7）拟改造，起点FH32经点FH35 至终点FH34，长度6公里，宽度改造为50米。

起点坐标：E：119°35′23.83″，N：49°12′57.04″。经点坐标：E：119°31′3.85″，N：49°12′4.79″。

终点坐标：E：119°31′11.63″，N：49°11′43.32″。

2、牙克石市林草局：现有工程阻隔带2条，46.6公里，其中林间防火隔离带有2条，46.6公里；拟新建林间阻隔带5条，5.4公里，其中林缘防火隔离带有2条，5.98公里，拟新建林缘防火隔离带2条，5.98公里。

（1）牙克石林场

拟新建1条，3.08公里，宽30米。

起点坐标：N：49°31'36.81"，E：121°4'48.63"

终点坐标：N：49°31'29.69"，E：121°3'31.76"

（2）免渡河林场

拟新建1条，2.9公里，宽30米。

起点坐标：N：48°52′34.84″，E：120°57′44.68″

终点坐标：N：48°51′33.44″，E：120°59′23.39″

3、根河市林业和草原局：只有一个国有姑子庙林场，经营管理林业用地总面积5018.24公顷，森林面积2781.73公顷，森林蓄积30.2万立方米，森林覆盖率55.43%。其中林缘防火隔离带2条，2.017公里（无增加）。

（1）根河市姑子庙林场

从林场2林班27小班至5林班3小班，长度1.073公里，宽度30米。

起点坐标120°41′17″；50°27′28″

终点坐标120°41′20″；50°26′56″

（2）从林场4林班8小班至4林班南，长度0.944公里，宽度32米。

起点坐标120°44′31″；50°28′24″

终点坐标120°44′46″；50°27′55″

4、额尔古纳林草局：现有林缘防火隔离带4条，47.3公里；拟改造林缘防火隔离带2条，8.85公里。

（1）从七卡山北到正阳养牛场，长度11.5公里，宽度30米。

起点坐标：E：119.528031，N：50.773573

终点坐标：E：119.591546，N：50.692956

（2）从正阳东北沟到正阳向阳交界处，长度5.2公里，宽度30米。

起点坐标：E：119.646358, N：50.699794

终点坐标：E：119.707197，N：50.704391

（3）从三河上库力交界处到上库力八队矿厂北，长度13.1公里，宽度30米。

起点坐标：E：119.646358, N：50.699794

终点坐标：E：119.707197，N：50.704391

（4）从上库力乡东南到拉布达林牧场三七山生产队，长度17.5公里，宽度30米。

起点坐标：E：120.474891, N：50.228513

终点坐标：E：120.449547，N：50.085352

（5）拟改造从三河第一生产队到三河第一生产队北，长度2.82公里，宽度30米。

起点坐标：E：120.078678, N：50.485353

终点坐标：E：120.050868，N：50.505008

（6）拟改造从三河第一生产队北到三河团结屯南，长度6.03公里，宽度30米。

起点坐标：E：120.050868, N：50.505008

终点坐标：E：120.032243，N：50.556635

5、陈巴尔虎旗林业和草原局：现有林缘防火隔离带1条，从额尔古纳至牙克石界，长度86公里，宽度20-30米。

起点坐标：120°16′59.94″，50°00′5.48″

终点坐标：120°32′29.31″，49°28′43.37″

6、鄂伦春自治旗林业和草原局林缘防火隔离带有3条，4.92公里。

（1）从蓝莓基地至蓝莓基地，长度0.52公里，宽度200.00米。

起点坐标：E：123°66′3826″，N：50°56′7310″

终点坐标：E：123°66′1792″，N：50°57′1677″

（2）从蓝莓基地至蓝莓基地，长度2.80公里，宽度210.00米。

起点坐标：E：123°64′3951″，N：50°56′6696″

终点坐标：E：123°63′5838″，N：50°59′1863″

（3）从蓝莓基地至蓝莓基地，长度1.60公里，宽度190.00米。

起点坐标：E：123°65′4299″，N：50°56′6665″

终点坐标：E：123°65′0676″，N：50°58′1006″

7、鄂温克旗现有林缘防火隔离带8条，全长56.7公里。

（1）莫和尔图村南至林缘红，长11.6公里、宽80米

 起点坐标：E：120°22'40.447" N： 49°6'51.646" 

 终点坐标：E：120°30'45.669" N：49°5'27.54" 

（2）龙头河南至876.7高地， 长2.2公里、宽80米

起点坐标：E：120°32'27.388  N：49°5'13.267

 终点坐标：E：120°33'48.12  N： 49°5'5.215

（3）654高地至东亚拉沟，长7.1公里、宽80米

 起点坐标：E：120°34'4.501"  N： 49°4'56.909"

 终点坐标：E：120°38'28.554" N： 49°4'2.217"

（4）654高地至东亚拉沟，长2.9公里、宽80米

 起点坐标：E：120°36'3.321"   N： 49°3'56.678"

 终点坐标：E：120°35'25.706"  N：49°2'21.121"

（5）红旗队西至奥洛格浩浑迪，长4.1公里、宽80米

 起点坐标：E：120°27'29.459"  N： 49°2'23.696" 

 终点坐标：E：120°30'27.382"  N：49°1'6.599" 

（6）红旗队西至哈拉格，长18.2公里、宽80米

 起点坐标：E：120°23'30.746 N：48°59'51.769" 

 终点坐标：E：120°31'48.771" N：49°1'35.544"  

（7）宝力格木丹，长6.1公里、宽80米

 起点坐标：E：120°44'8.965"  N：48°56'41.983" 

 终点位置：E：120°46'50.113" N：48°54'17.783" 

（8）张树刚农场，长4.5公里、宽80米

 起点坐标：E：120°41'.328"   N：48°55'8.053" 

 终点坐标：E：120°41'13.489" N：48°53'20.385" 

8、莫旗现有林缘防火隔离带13条，全长166.139 公里。

（1）额尔和林场，从蒋屯到关马圈，长度22.7公里，宽度3米。

起点坐标：E125º4′42.61"，N49º14′55.59"

终点坐标：E124º52′15.47"，N49º20′32.37"

（2）从蒋屯到平阳村，长度13公里，宽度3米。

起点坐标：E125º4′42.61"，N49º14′55.59"

终点坐标：E124º58′57.99"，N49º19′49.48"

（3）巴彦林场从萨玛街村到西叉拉巴奇村，长度10.339公里，宽度3米。

起点坐标：E124°78'174"，N49°399'88.333"

终点坐标：E124°86'39.25"，N49° 34'135.333”

（4）霍日里河林场从塔温敖宝镇民兴村六道沟到甘楞村博荣点，长度6.5公里，宽度3米。

起点坐标：E123º57′25.59"，N49º12′37.97"

终点坐标：E123º55′35.90"，N49º15′41.11" 

（5）库如奇林场从呼兰绍热村北到呼兰绍热村于鄂旗交界，长度7.3公里，宽度3米。

起点坐标：E123°52'1.02"，N49° 8'5.47"

终点坐标：E123°50'24.22"，N49° 9'11.11"

（6）腾克林场从提古拉村到马鞍山道口，长度18.4公里，宽度4米。

起点坐标：E124º45′26.15"，N49º05′07.89"

终点坐标：E124º35′58.90"，N48º59′48.53"

（7）从提古拉村到宜斯坎村，长度9.3公里，宽度4米。

起点坐标：E124º45′26.15"，N49º05′07.89"

终点坐标：E124º46′08.20"，N49º08′41.72"

（8）拉抛林场从蒙古点到范长青点，长度10.2公里，宽度3米。

起点坐标：E125º10′01.85″，N49º42′31.49″

终点坐标：E125º12′42.20″，N49º45′20.14″

（9）从联合六—大翟点—贾点，长度21公里，宽度3米。

起点坐标：E124º 54′54.42″，N49º 40′33.65″

终点坐标：E125º  00′45.72″，N49º45′24.36″

（10）七家子林场从西七家子公路到牧羊场东山，长度8.4公里，宽度26米。

起点坐标：E124°26′37.17″，N48°33′32.66″

终点坐标：E124°24′23.39″，N48°35′44.00″

（11）宝山林场从福德屯西头道口至甲其口村二组屯南，长度6.5米，宽度3米。

起点坐标：E123º57′06.06″，N48º37′41.07″

终点坐标：E123º54′21.14″，N48º39′55.90″

（12）从太裕村五组屯东头至太平桥村陶家点屯西头，长度2.5米，宽度3米。

起点坐标：E123º45′42.29″，N48º42′32.39″

终点坐标：E123º46′，Y47.68″,N48º43′32.11″

（13）从五马架村西头道口至五马架四道河子边界，长度30公里，宽度3米。

起点坐标：E 123º43′11″,N49º01′51”

终点坐标：E123º34′05″,N49º04′26″ 

9、乌奴耳林业局：现有林缘防火隔离带1条，44.28公里，为牙克石市应急管理局机耕防火站开设维护。

起点坐标：E：121°13'0.89" ，N：48°51'34.27"

终点坐标：E：120°57'24.22" ，N：48°40'12.42"

10、红花尔基林业局：现有林缘防火隔离带5条，135.25公里。

（1）巴日图林场1条。明格尔图—国境线光头山（BRT1号线），长度45.35公里，宽度60米。

起点坐标：E：119°21′35.4″，N：47°59′41.2″。

终点坐标：E：119°00′39.5″，N：47°42′29.3″。

（2）诺干诺尔林场1条。新桥—明格尔图（NGNE1号线），

长度13.96公里，宽度60米。

起点坐标：E：119°25′24.7″，N48°06′18.6″。

终点坐标：E：119°21′35.4″，N47°59′41.2″。

（3）辉河林场1条。17公里—白音带—新桥（HH1号线），长度34.37公里，宽度60米。

起点坐标：E：119°46′25.2″，N：48°12′4.2″

终点坐标：E：119°24′47.1″，N：48°06′49.1″

（4）红花尔基林场1条。公墓—17公里（HHEJ1号线），长度12.13公里，宽度60米。

起点坐标：E：119°55′28.8″，N48°14′36.0″。

终点坐标：E：119°47′25.0″，N48°11′58.9″。

（5）宝根图林场1条。宝根图场部—河北队（BGT1号线），长度29.54公里，宽度60米。

起点坐标：E：119°58′15.9″，N：48°31′20.6″。

终点坐标：E：119°57′31.0″，N：48°17′7.3″。

（三）林间防火隔离带

现有林内防火隔离带40条，477.304公里，拟新建林内防火隔离带5条，5.4公里，拟改造林内防火隔离带11条，116.1公里。

1、呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局现有林内防火隔离带6条，32.35公里。

海拉尔西山自然保护区

（1）起点FH8至终点FH22，长度3.3公里，宽度30米。起点坐标：E：119°36′50.72″，N：49°11′34.42″。

终点坐标：E：119°37′41.07″，N：49°9′53.51″。

（2）起点FH9至终点FH23，长度3.1公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°35′51.39″，N49°10′52.38″。 

终点坐标：E：119°36′36.10″，N49°9′15.45″。

（3）起点FH10至终点FH24，长度2.9公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°35′36.93″，N：49°10′48.62″。 

终点坐标：E：119°85′12.74″，N：49°12′20.58″。

（4）起点FH11 至终点FH25，长度3公里，宽度30米。起点坐标：E：119°33′52.93″，N：49°10′28.08″。

终点坐标：E：119°33′27.81″，N：49°12′2.39″。

（5）起点FH1至终点FH2，长度10.2公里，宽度30米。。

起点坐标：E：119°39′13.20″，N：49°12′51.23″。 

终点坐标：E：119°31′2.74″，N：49°11′37.29″。

（6）起点FH16经点FH21至终点FH34，长度9.85公里，宽度 30米。

起点坐标：E：119°39′1.69″，N：49°12′56.83″。

经点坐标：E：119°35′42.88″，N：49°12′41.30″。

终点坐标：E：119°31′11.63″，N：49°11′43.32″。

2、牙克石市现有林内防火隔离带2条，46.6公里，拟新建林内防火隔离带5条，5.4公里，拟改造林内防火隔离带2条，46.6公里。
1、牙克石林场1条

（1）现有红旗沟防火隔离带，37.1公里，宽60米。

（2）拟改造防火隔离带1条，37.1公里，拟新建林内防火隔离带5条，5.4公里。

拟新建防火隔离带5条，5.4公里。

①长度1.127公里，宽30米；

起点坐标：N：49°18'9.11"，E：120°57'3.39"
终点坐标：N：49°17'42.58" ，E：120°57'0.59"
②长度1.148公里，宽30米；

起点坐标：N：49°18'2.64"，E：121°1'48.22"
终点坐标：N：49°17'47.06" ，E：121°2'10.73"
③长度0.921公里，宽30米；

起点坐标：N：49°18'29.15"，E：121°4'18.90"
终点坐标：N：49°18'23.04"，E：121°4'56.01"
④长度0.597公里，宽30米；

起点坐标：N：49°18'16.82"，E：121°7'23.13"
终点坐标：N：49°17'58.83"，E：121°7'14.41"
⑤长度1.607公里，宽30米。

起点坐标：N：49°31'36.81"，E：121°4'48.63"

终点坐标：N：49°31'29.69"，E：121°3'31.76"
2.免渡河林场1条

（1）现有铜矿沟防火隔离带1条，9.5公里，宽60米。

（2）拟改造防火隔离带1条，9.5公里。

铜矿沟防火隔离带，9.5公里，宽60米。

3、根河市现有林间防火隔离带6条，5.074公里。

（1）从林场2林班13小班至2林班27小班，长度1.130公里，宽度57米。

 起点坐标120°41′56″；50°27′7″

终点坐标120°42′29″；50°26′50″

（2）从林场6林班3小班至6林班20小班，长度0.691公里，宽度79米。

起点坐标120°43′59″；50°26′50″

终点坐标120°43′41″；50°26′31″

（3）从林场9林班10小班至9林班10小班，长度0.320公里，宽度45米。

起点坐标120°52′19″；50°27′13″

终点坐标120°52′12″；50°27′4″

（4）从林场9林班10小班至9林班10小班，长度0.351公里，宽度79米。

起点坐标120°52′16″；50°26′58″

终点坐标120°52′26″；50°27′7″

（5）从林场9林班10小班至9林班10小班，长度0.418公里，宽度39米。

起点坐标120°52′23″；50°26′47″

终点坐标120°52′30″；50°26′57″

（6）从林场10林班11小班至10林班11小班，长度2.164公里，宽度58米。

起点坐标120°53′6″；50°27′28″

终点坐标120°54′11″；50°27′19″

4、额尔古纳现有林内防火隔离带7条，188.4公里。

（1）从七卡到恩和乡，长度43.5公里，宽度20米。

起点坐标：E：119.533866, N：50.743427

终点坐标：E：119.908255，N：50.826394

（2）从恩和向阳到苏沁建设，长度27.7公里，宽度20米。

起点坐标：E：119.823480, N：50.694316

终点坐标：E：119.829369，N：50.510897

（3）从恩和正阳到苏沁，长度30公里，宽度20米。

起点坐标：E：119.614186, N：50.692247

终点坐标：E：119.756905，N：50.476394

（4）从上库力一级路到加拉嘎大桥，长度3.7公里，宽度20米。

起点坐标：E：120.832702, N：50.406583

终点坐标：E：120.795244，N：50.428194

（5）从三河一生产队到夏伊万沟底，长度25公里，宽度20米。

起点坐标：E：120.093650, N：50.481688

终点坐标：E：120.334275，N：50.538713

（6）从水磨沟口到水磨屯，长度22.5公里，宽度20米。

起点坐标：E：120.033750, N：51.079963

终点坐标：E：119.757725，N：51.107925

（7）从贮木场到大黑山，长度36公里，宽度20米。

起点坐标：E：120.035733, N：50.967708

终点坐标：E：120.504681，N：51.042573

5、鄂温克旗拟开设防火隔离带 9条，总长69.5公里，其中南屯林场拟开设3条 编号为NT1号线、NT2号线、NT3号线（林内防火隔离带），全长21公里；巴音岱林场拟开设6条 编号为BYD1号线、BYD2号线、BYD3号线、BYD4号线、BYD5号线、BYD6号线，全长48.5公里。

（1）NT1开设位置：巴彦托海管护站，开设长度与宽度：长20公里、宽10-80米

起点坐标：E：119°39'32.935"，N：49°06'19.099"

终点坐标：E：119°38'05.422"，N：49°07'56.850"

（2）NT2开设位置：南屯林场场部，开设长度与宽度：长1公里、宽10-15米

起点坐标：E：119°44'21.298"，N：49°06'17.518"
终点坐标：E：119°44'09.968"，N：49°05'48.707"
开设长度与宽度：长1公里、宽10-15米

（3）NT3开设位置：巴彦托海管护站（林内防火隔离带）开设长度与宽度：长5公里、宽30米

起点坐标：E：119°38'06.825"，N：49°07'56.908"

终点坐标：E：119°37'19.276"，N：49°05'10.123"

（4）BYD1，开设长度与宽度：长5.7公里、宽60米

起点坐标：E：119°30'27.741"，N：48°14'47.831"

终点坐标：E：119°31'36.07" ，N：48°12'5.703"

（5）BYD2，开设长度与宽度：长7.1公里、宽60米 

起点坐标：E：119°30'29.184"，N：48°14'47.429"

终点坐标：119°34'58.087"，   N：48°17'11.17"

开设长度与宽度：长7.1公里、宽60米 

（6）BYD3，开设长度与宽度：长12.5公里、宽60米 

起点坐标：E：119°36'58.589"，N：48°16'12.766"

终点坐标：E：119°44'29.66" ，N：48°16'56.289"

（7）BYD4，开设长度与宽度：长5.3公里、宽60米 

起点坐标：E：119°35'19.442"，N：48°15'27.987"

终点坐标：E：119°35'43.356"，N：48°12'34.18"

（8）BYD5，开设长度与宽度：长7.2公里、宽60米 

起点坐标：E：119°44'31.21" ，N：48°16'57.437"

终点坐标：E：119°44'49.295"，N：48°13'28.995"

开设长度与宽度：长7.2公里、宽60米 

（9）BYD6，开设长度与宽度：长10.7公里、宽60米 

起点坐标：E：119°45'6.863" ，N：48°14'.102"

终点坐标：E：119°52'33.622"，N：48°13'51.944"

 6、红花尔基林业局：现有林间防火隔离带19条，204.88公里。

巴日图林场3条，全长41.55公里，宽度30米。
（1）巴日图—希日扎玛（BRT2号线）长度9.22公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°30′50.2″，N：47°57′36.2″。

终点坐标：E：119°28′17.2″，N：47°53′12.4″。

（2）蘑菇树—巴日图（BRT3号线），长度15.84公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°28′3.0″，N：47°52′51.4″。

终点坐标：E：119°18′42.6″，N：47°54′34.8″。

（3）米特布—苏米花（BRT4号线），长度16.49公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°17′20.8″，N：47°46′6.6″。

终点坐标：E：119°07′40.5″，N：47°50′00.5″。

诺干诺尔林场7条，全长74.8 6公里，宽度30米。
（1）桦树泡—七里桥（NGNE2号线），长度8.82公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°39′56.1″，N：48°03′53.2″。

终点坐标：E：119°39′25.7″，N：47°59′32.5″。 

（2）西狼口—东狼口（NGNE3号线），长度10.84公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°39′19.9″，N：48°00′51.4″。

终点坐标：E：119°30′46.0″，N：48°00′57.7″。

（3）旧桥—避雷针（NGNE4号线），长度12.99公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°30′31.0″，N:48°04′28.6″。

终点坐标：E：119°30′44.7″，N:47°57′45.9″。

（4）明格尔图—西狼口（NGNE5号线），长度9.5公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°30′29.9″，N：48°02′11.8″。

终点坐标：E：119°22′55.2″，N;48°02′17.7″。

（5）明格尔图1点—明格尔图2点（NGNE6号线），长度7.5公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°23′30.6″，N：48°02′14.4″。

终点坐标：E：119°21′39.8″，N：47°59′47.3″。

（6）明格尔图—避雷针（NGNE7号线），长度15.26公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°21′38.1″，N：47°59′39.4″。

终点坐标：E：119°31′36.4″，N：47°56′26.3″。

（7）七里桥—白泡子（NGNE8号线），长度9.95公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°39′25.7″，N：47°59′32.4″。

终点坐标：E：119°33′36.3″，N：47°56′23.2″。

辉河林场4条，全长45.2公里，宽度30米。
（1）沼涝汗—圈线点（HH2号线），长度7.01公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°36′47.5″，N：48°11′56.1″。

终点坐标：E：119°36′31.2″，N：48°08′9.5″。

（2）白音带—三工地（HH3号线），长度13.52公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°31′15.5″N：48°11′11.6″。

终点坐标：E：119°33′51.1″N：48°04′45.2″。

（3）白音带—两伊公路（HH4号线），长度19.57公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°30′15.1″，N：48°08′23.9″。

终点坐标：E：119°45′38.4″，N：48°08′22.4″。

（4）两伊公路—光头山（HH5号线），长度5.1公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°49′40.9″，N：48°09′54.9″。

终点坐标：E：119°46′2.1″，N：48°08′51.6″。

红花尔基林场3条，全长21.38公里，宽度30米。
（1）七棵树—光头山（HHEJ2号线），长度7.7公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°51′56.5″，N：48°13′2.5″。

终点坐标：E：119°49′40.9″，N：48°09′54.9″。

（2）光头山—牛舌头—四一六（HHEJ3号线），长度6.25公里，宽度30米。

起点坐标：E：119°49′40.9″，N：48°09′54.9″。

终点坐标：E：119°53′50.6″，N：48°08′6.3″。

（3）牛舌头—奎滕河（HHEJ4号线），7.43公里，宽度30米。

起点坐标E：119°52′7.7″，N：48°08′11.9″。

终点坐标E：119°55′54.7″，N：48°05′7.5″。
头道桥林场1条，全长8.15公里，宽度30米。
（1）毛德楞—小庙山（TDQ1号线），长度8.15公里，宽度30米。

起点坐标：E：120°03′19.6″，N：48°17′8.9″。

终点坐标：E：120°08′27.3″，N：48°14′51.2″。

红花尔基樟子松自然保护区1条，全长13.74公里，宽度30米。 

（1）望火楼—都日古顶（BHQ1号线），长度13.74公里，宽度30米。

起点坐标：E：120°01′4.0″，N：48°14′52.6″。

终点坐标：E：120°04′45.8″，N：48°09′6.6″。

其他重点防火区域

现有重点区域2个，共48公里，拟新建防火隔离带9条，共8.527公里。
1、满洲里市应急管理局现有国门景区一个，防火道路3公里，宽度 22米。
起点坐标：N：49°37'43.21"  E：117°21'18.57"

终点坐标：N：49°37'48.07"  E：117°21'8.604"

2、牙克石林业和草原局凤凰山景区

拟新建防火阻隔带7条，8.167公里。

起点坐标：N：49°12'3.50"，E：120°52'39.03"

终点坐标：N：49°10'45.62"，E：120°52'48.88",宽30米；

起点坐标：N：49°11'4.58"，E：120°51'6.01"   

终点坐标：N：49°10'40.55"，E：120°50'36.69",

起点坐标：N：49°10'45.09"，E：120°51'16.74"

终点坐标：N：49°10'29.70"，E：120°50'49.11"，0.823公里，宽30米；

起点坐标：N：49°10'30.15"，E：120°51'30.94"

终点坐标：N：49°10'13.00"，E：120°51'15.89"，0.654公里，宽30米；

起点坐标：N：49°10'27.79"，E：120°52'12.56"

终点坐标：N：49°10'6.19"，E：120°51'24.23"，1.183公里，宽30米；

起点坐标：N：49°12'49.29"，E：120°50'50.01"

终点坐标：N：49°12'46.36"，E：120°50'44.37"，0.147公里，宽30米；

起点坐标：N：49°11'42.72"，E：120°50'46.52"

终点坐标：N：49°11'52.47"，E：120°51'35.51"，1.908公里，宽30米。

3、鄂伦春自治旗林业和草原局拟新建防火隔离带2条，长度0.36公里。

（1）鄂伦春自治旗朝阳沟林场

以乌日其管护站为中心点，周边30米隔离带，长度0.18公里，宽30米。

起点坐标：E：124°7′29.43″，N：49°8′59.39″

终点坐标：E：124°8′42.93″，N：49°25′3.5″，

（2）鄂伦春自治旗马鞍山林场林场

以鄂特温管护站为中心点，周边30米隔离带，长度0.18公里，宽30米。

起点坐标：E：124°8′57.28″，N：50°4′31.86″

终点坐标：E：124°8′11.88″，N：50°4′29.49″

4、阿荣旗，现有依托输电线路设置的防火隔离带1条，45公里。
（1）从三岔口变电所至阿力格亚林场，10千伏，长度45公里，宽度30米。

起点坐标：E：122.778364°，N：48.687900°

终点坐标：E：122.815754°，N：49.040695°

（五）依托现有防火道路的防火隔离带

现有防火道路76条，1866.222公里，拟改造防火道路5条，41.292公里。
1、呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局现有防火道路1条，8.5公里。

起点FH1至终点FH11，长度8.5公里，宽度8米。

起点坐标：E：119°39′13.20″，N：49°12′51.23″。

终点坐标：E：119°33′52.93″，N：49°10′28.08″。

2、满洲里市应急管理局现有防火道路2条，共43公里。

（1）第一条通湖路边缘公路

起点坐标：N：49°37'13"，E：117°27.57"

终点坐标：N：49°39'11.9"，E：117°27.27.28"

（2）第二条满扎两地公路

起点坐标：N：49°34′34.64″，E：117°31′32.37″

终点坐标：N：49°30′32.47″，E：117°39′27.86″

3、牙克石林业和草原局现有防火道路约220公里，拟改造防火道路2条，7公里。

牙克石市林草局施业区从免渡河乌川沟至牙克石市莫拐，防火道路长约380公里，宽约6米。

（1）从牙伊公路至八号五队，4公里，宽6米；

起点坐标：E：49.33497，N：121.0780517

终点坐标：E：49.35110166，N：121.03306

（2）从莫拐六队至农场，3公里，宽6米。

起点坐标：E：49.39089，N：120.78918

终点坐标：E：49.366545，N：120.8013383

4、扎兰屯市林业和草原局现有防火道路15条，182.225公里。

庙尔山林场现有防火道路4条，共24.3公里

（1）林场至二道岭，长度5.8公里，宽度3米。

起点坐标：E：122°33′31.217″N：48°22′55.364″

终点坐标：E：122°29′43.423″N：48°23′13.075″

（2）二道岗至鹿场，长度6.5公里，宽度3米。

起点坐标：E：122°35′11.674″N：48°24′1.754″

终点坐标：E：122°31′25.281″N：48°26′18.617″

（3）蓝桥至大北沟，长10公里，宽度3米。

起点坐标：E：122°35′23.415″N：48°24′38.927″

终点坐标：E：122°30′5.542″N：48°28′38.966″

（4）大松树沟沟口，长2公里，宽度3米。

起点坐标：E：122°36′45.334″N：48°28′50.215″

终点坐标：E：122°37′28.339″ N：48°29′11.386″
济沁河林场现有防火道路2条，共56公里                                       

（1）从五十三至毕家店检查站，长度37公里，宽度4.5米。

起点坐标：E：121°47′12.925  N：48°3′24.843 ″

终点坐标：E：122°2′57.43 ″  N：47°52′36.02 ″

（2）从林场至孤松沟，长度19公里，宽度4米。

起点坐标：E：121°51′19.762 ″N：47°59′20.66 ″

终点坐标：E：121°42′57.328 ″N：47°54′30.674 ″ 

杨树沟林场现有防火公路3条，共5.9公里

（1）惠凤川老九队沟里山顶到山下，长度2.2公里，路面宽度4.5米，路基宽度6米。

起点坐标：E：122°20′29.6″N：47°35′54.3

终点坐标：E：122°21′16.7″N：47°35′45.2 ″

（2）惠凤川老九队东山山顶到山下  长度2.1公里，路面宽度4.5米，路基宽度6米。

起点坐标：E：122°21′07.1″N：47°35′14.1″

终点坐标：E：122°21′49.7″N：47°35′21.9″

（3）惠凤川老九队南山山顶到山下 长度1.6公里，路面宽度4.5米，路基宽度6米。

起点坐标：E：122°21′22.4″N：  47°34′41.2″

终点坐标：E：122°21′42.3″N：47°35′19.8″
根多河林场现有防火公路3条，共73.025
（1）根多河林场至刘店管护站，长度5.511公里，宽度4米。

起点坐标：E：122°015   N：47°746

终点坐标：E：121°955   N：47°757

（2）刘店管护站至金坑，长度24.829公里，宽度4米。

起点坐标：E：121°955   N：47°757

终点坐标：E：121°621   N：47°776

（3）刘店管护站至阿拉马气沟顶济沁河翻岭道，长度24.685公里，宽度4米。
起点坐标：E：121°955   N：47°757

终点坐标：E：121°818   N：47°929

腰岭子至根多河大岭，长度18公里，宽度5米。
起点坐标：E：122°144  N：47°495

终点坐标：E：122°032  N：47°401
哈多河林场现有防火公路3条，共23公里
（1）柴河至浩绕山，全线长度约12.5公里，宽度5米

起点坐标：E：121°36´14.524＂，N：47°12´57.547＂

终点坐标：E：121°36´7.989＂   N：47°15´5.095＂

起点坐标：E：121°36´4.575＂   N：47°15´3.34＂

终点坐标：E：121°36´8.179＂   N：47°15´9.81＂

（2）洼堤至孤山子一组，全线长度约1.5公里，宽度4米

起点坐标：E：122°9´25.945＂ N：47°18´19.907＂

终点坐标：E：122°17´59.869＂N：47°22´7.49＂

（3）青山村四组至石门外站，全线长度9公里，宽度5米

起点坐标：E：121°57´35.797＂  N：47°26´22.184＂

终点坐标：E：121°51´32.34＂   N：47°27´57.429＂

5、根河市林业和草原局现有公路和防火道路10条38.025公里。（维修改造防火公路道路2条0.792公里）

（1）S301省级公路从林场架子山至林场西界与上库力林场交界处，长度13.810公里，宽度8.4米。

起点坐标120°52′48″；50°27′49″

终点坐标120°24′25″；50°24′52″

（2）从林场7林班25小班河岸至2林班27小班标桩地，长度6.1公里，宽度6.5米。

起点坐标120°43′34″；50°25′6″

终点坐标120°41′17″；50°27′28″

（3）从林场2林班27小班至2林班5小班，长度1.676公里，宽度3.5米。

起点坐标120°41′53″；50°27′15″

终点坐标120°42′36″；50°27′60″

（4）从林场6林班20小班至4林班14小班，长度3.504公里，宽度3.5米。

起点坐标120°43′19″；50°26′27″

终点坐标120°44′46″；50°27′55″

（5）从林场4林班19小班至1林班10小班，长度2.192公里，宽度3.5米。

起点坐标120°44′17″；50°27′36″

终点坐标120°43′26″；50°28′37″

（6）从林场架子山北S301公路至11林班7小班班，长度5.115公里，宽度3.5米。

起点坐标120°52′48″；50°27′49″

终点坐标120°56′46″；50°28′28

（7）从林场10林班11小班至10林班11小班南河处，长度1.463公里，宽度3.5米。

起点坐标120°53′17″；50°27′45″

终点坐标120°54′11″；50°27′19″

（8）从林场10林班11小班至9林班10小班，长度2.651公里，宽度3.5米。

起点坐标120°53′20″；50°27′36″

终点坐标120°52′12″；50°27′4″

（9）拟改造防火道路1条：从林场11林班18小班至11林班18小班，长度0.592公里，宽度3.5米。因2021年春夏雨水冲毁，拟维修防火道路1条0.592公里。

起点坐标120°55′32″；50°28′8″

终点坐标120°55′20″；50°27′51″

（10）拟改造防火道路2条：从林场8林班18小班S301公路至8林班23小班为x321线到加拉嘎大桥南头上库力林场129林班5小班。长度0.922公里，宽度：6米。改造加拉嘎大桥长度0.2公里，宽度8.5米。

起点坐标120°47′29″；50°26′12″

终点坐标120°47′40″；50°25′44″

6、新巴尔虎右旗林业和草原局现有防火道路2条，578.5公里。

（1）边境巡逻防火道路，长度525公里，宽度4米。

起点坐标：E：117.80318，N：48.02047

终点坐标：E：117.27233，N：49.62992

（2）从宝格德乌拉苏木至贝尔苏木，长度53.5公里，宽度6米。

起点坐标：E：117.46798，N：48.03176

终点坐标：E：117.22868，N：48.4687

7、陈巴尔虎旗林业和草原局现有那吉林场防火道路1条，长度28.8公里，宽度4米。

（1）从那吉林场至龙门检查站，长度28.8公里，宽度4米。

起点坐标：E:120°24′31.74″，N:49°51′19.95″

终点坐标：E:120°41′15.44″，N:49°46′41.57″

8、鄂伦春自治旗林业和草原局现有防火道路13条，82.483公里。

鄂伦春自治旗朝阳沟林场

（1）长6.473公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°3′6.11″，N：50°26′46″

终点坐标：E：124°7′15.41″，N：50°4′35.69″

（2）长5.816公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°6′48.86″，N：50°7′16.9″

终点坐标：E：124°9′4.72″，N：50°4′44.82″

（3）长6.380公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°19′25.9″，N：49°56′33.6″

终点坐标：E：124°19′26.9″，N：49°56′33.4″

（4）长0.503公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°18′43.1″，N：50°5′29.2″

终点坐标：E：124°18′23.1″，N：50°5′19.1″

（5）长15.898公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°18′49.3″，N：50°5′25.4″

终点坐标：E：124°23′9.8″， N：49°57′19.3″

鄂伦春自治旗马鞍山林场

（1）长1公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：123°50′30.16″  N：49°58′53.14″

终点坐标：E：123°51′1.36″   N：49°58′27.08″

（2）长5.5公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°1′29.08″  N：49°52′10.19″

终点坐标：E：124°5′5.94″   N：49°50′18.49″

（3）长3.85公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°25′24.33″  N：49°46′7.34″

终点坐标：E：124°23′40.83″  N：49°47′48.91″

（4）长8.783公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：123°51′48.04″，N：49°22′0.47″

终点坐标：E：123°55′54.21″，N：49°19′25.39″

（5）长0.48公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°2′50.29″   N：49°24′4.97″

终点坐标：E：124°2′34.05″   N：49°24′16.69″

（6）长2.45公里，宽度3.5米。

起点坐标：E：124°7′56.34″   N：49°24′44.86″

终点坐标：E：124°9′43.56″   N：49°25′20.66″

鄂伦春自治旗嘎仙沟林场

（1）长3.35公里，宽度4米。

起点坐标：E：123°56′06.05″，N：50°65′11.65″

终点坐标：E：123°53′22.44″，N：50°62′96.62″

（2）长22.00公里，宽度3米。

起点坐标：E：123°67′90.63″，N：50°60′50.42″

终点坐标：E：123°54′920.0″，N：50°69′46.06″

起点坐标：X123°40’09"，Y48°49’08〞

终点坐标：X123°39’53〞，Y48°51’10〞

9、鄂温克旗现有防火道路18条，551.009公里。

（1）巴彦托海-阿木古郎

起点坐标：E：119°73′04，504″ ，N：49°13′24.76″

终点坐标：E：119°32′00.025"  ，N：48°96′10.62"

（2）伊敏河镇-绰河源镇

起点坐标：E：119°77′87，941″，N：48°59′97.70″

终点坐标：E：120°56′62.65" ，N：48°45′84.83"

（3）伊敏河镇-绰河源镇

起点坐标：E：120°56′62.65″，N：48°45′84.83″

终点坐标：E：121°00′95.38" N：48°22′96.76"

（4）伊尔施-红星

起点坐标：E：120°58′50.51″  ，N：47°74′83.8″

终点坐标：E：120°65′71.64"  ，N：47°74′52.006"

（5）锡尼河东苏木-巴彦嵯岗-G301

起点坐标：E：119°80′69.44″ ，N：48°79′50.46″

终点坐标：E：120°28′16.71"  ，N：48°86′16.73"

（6）锡尼河东苏木-巴彦嵯岗-G301

起点坐标：E：120°28′16.71" ，N：48°86′16.73"

 终点坐标：E：120°37′18.86"  ，N：49°09′53.82"

（7）锡尼河东苏木-巴彦嵯岗-G301

起点坐标：E：120°37′18.86" ，N：49°09′53.82"

终点坐标：E：120°34′11.18" ，N：49°16′54.61"

（8）S201线178道班-辉苏木

起点坐标：E：119°32′91.09"  ，N：48°15′76.73"

终点坐标：E：119°65′06.01"  ，N：48°07′56.80"

（9）S202-红花尔基

起点坐标：E：119°78′66.06" ，N：48°19′78.49"

终点坐标：E：119°96′51.78"  ，N：48°26′87.99"

（10）巴彦嵯岗-五泉山-大雁

起点坐标：E：120°36′95.18"  ，N：49°12′50.41"

终点坐标：E：120°52′34.81" ，N：49°18′35.55"

（11）维纳河林场-维纳阿日善

起点坐标：E：120°56′59.13"  ，N：48°45′84.97"

终点坐标：E：120°56′63.25"  ，N：48°43′59.13"

（12）锡尼河东苏木办事处-六万八-维纳河

起点坐标：E：120°26′05.35"  ，N：48°84′40.71"

终点坐标：E：120°28′28.76"  ，N：48°82′11.88"

（13）锡尼河东苏木办事处-六万八-维纳河

起点坐标：E：120°28′28.76"  ，N：48°82′11.88"

终点坐标：E：120°57′22.37"  ，N：48°45′82.88"

（14）Y006线-扎格德木丹嘎查

起点坐标：E：120°41′42.87" ，N：49°07′85.12"

终点坐标：E：120°55′44.80" ，N：48°02′81.89"

（15）红花尔基-宝根图林场

起点坐标：E：119°97′80.55" ，N：48°27′07.06"

终点坐标：E：119°97′67.94" ，N：48°52′23.13"

（16）红花尔基-乌日根山

起点坐标：E：119°96′06.97"  ，N：48°26′22.71"

  终点坐标：E：120°24′86.39"   ，N：47°64′57.69"

（17）吉登-小孤山外站

起点坐标：E：120°26′17.17" ，N：48°28′25.72"

终点坐标：E：120°29′35.96" ，N：48°37′69.61"

（18）锡尼河东苏木办事处-罕乌拉

起点坐标：E：120°28′20.17"  ，N：48°86′31.36"

终点坐标：E：120°16′76.51"  ，N：49°00′73.63"

10、巴林林业局现有工程阻隔带4条，133.68公里，以301省道、通林场路、林场内部道路为依托，拟改造工程阻隔带1条，33.5公里。

（1）博克图林场301省道至阿荣旗方向，长度36.98公里，宽度20米。

起点坐标：E：122°03′06.0 ″ ，N：48°50 ′42.2″

终点坐标：E：121°41′41.0″  ，N：48°48′39.3″

（2）雅鲁林场太阳沟G232路口至二道河林场场部，长度33.5公里，宽度10米。

起点坐标：E：122°07′26.7″，N：48°33 ′00.2″

终点坐标：E：121°45′21.8 ″  ，N：48°37′19.2″

（3）雅鲁林场场部至喇嘛山林场苗圃G232交汇口，长度42.2公里，宽度10米。

起点坐标：E：122°08′16.0″  ，N：48°32 ′57.7″

终点坐标：E：122°16′31.8 ″  ，N：48°22′38.1″

（4）喇嘛山林场483道口G232交汇口至二道河林场场部，长度61.8公里，宽度10米。

起点坐标：E：122°16′58.8 ″  ，N：48°21′16.0″

终点坐标：E：121°45′30.8″  ，N：48°37′06.8″

拟改造防火道路以原有内部道路为依托，规划建设33.5公里，宽度20米的工程阻隔系统。

起点坐标：E：122°07′26.7″，N：48°33 ′00.2″

终点坐标：E：121°45′21.8 ″ ，N：48°37′19.2″

（六）依托现有公路的防火隔离带

现有公路64条，2229.982公里，拟改造公路4条，120.27公里。

1、呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局现有公路1条，4.7公里。

（1）起点FH1至终点FH26，长度4.7公里，宽度25米。

起点坐标：E：119°39′13.20″，N：49°12′51.23″。终点坐标：E：119°38′47.89″，N：49°10′21.87″。

2、满洲里市应急管理局现有公路2条，43公里。

（1）第一条通湖路边缘公路

起点坐标：N：49°37'13"，E：117°27.57"

终点坐标：N：49°39'11.9"，E：117°27.27.28"

（2）第二条满扎两地公路

起点坐标：N：49°34′34.64″，E：117°31′32.37″

终点坐标：N：49°30′32.47″，E：117°39′27.86″

3、牙克石市林业和草原局现有301国道1条，约65公里。

（1）从免渡河乌川沟至牙克石高速西出口，约65公里，宽约8米。

起点坐标：E：48°57'34.2864"，N：121°11'3.1092"

终点坐标：E：49°16'42.33"，N：120°36'58.52"

4、新巴尔虎右旗林业和草原局依托现有公路1条，115公里。

（1）从新巴尔虎右旗至满洲里，长度115公里，宽度10米。

起点坐标：E：116.827，N：48.68401

终点坐标：E：117.2627，N：49.51627

5、陈巴尔虎旗林业和草原局现有公路，境内G301线(I级公路 四车道）长度265.192公里，宽度20米。

起点坐标：119°43′20.43″，49°17′53.05″

终点坐标：118°23′57.5″，49°28′19.75″

6、阿荣旗依托现有公路的防火隔离带有7条，590公里

（1）G10高速公路从查巴奇林场至大时尼奇林场，长度91公里，宽度30米。

起点坐标：E： 123.070757° ，N：48.541429°

终点坐标：E：122.092781°  ，N：48.845513°

（2）301国道从查巴奇林场至大时尼奇林场，长度120公里，宽度20米。

起点坐标：E：123.045995°  ，N：48.557381°

终点坐标：E：122.068405°  ，N：48.859971°

（3）从得力其尔检查站至三岔口变电所防火路，长度150公里，宽度24米。

起点坐标：E： 122.778364° ，N：48.687900°

终点坐标：E： 123.583745° ，N：48.827717°
（4）从大时尼奇至库伦沟防火路，长度42公里，宽度24米。

起点坐标：E：122.556996°  ，N：48.698778°

终点坐标：E：122.658920° ，N：48.857614°

（5）从阿力格亚林场小新力东兴奇至三号店林场防火路，长度74公里，宽度24米。

起点坐标：E：122.815754° ，N：49.040695°

终点坐标：E： 123.282265°，N：49.025515°

（6）从马河农场至大石砬村防火路，长度54公里，宽度24米。

起点坐标：E： 123.524286 ，N：48.836715°

终点坐标：E：123.187379° ，N：48.646251°

（7）从马河外站经库堤沟至杜柿岭防火路，长度59公里，宽度24米。

起点坐标：E：123.209002° ，N：48.793360°

终点坐标：E：122.692500° ，N：48.932145°
7、莫旗林业和草原局依托现有公路12条，222公里，拟改造公路1条，5公里，

（1）从初鲁格奇村三组北道口至甘楞沟西沟里，长度5公里，宽度2米。

起点坐标：E123°40’09"，N48°49’08〞
终点坐标：E123°39’53〞，N48°51’10〞

（2）从李屯大桥经过齐安绰罗到平阳村，长度55公里，宽度4米。
起点坐标：E125°4'46. 49"，N49°13' 21.17"

终点坐标：E124°58 ' 57. 99"，N49°19'49.48〞

（3）从李屯大桥经过苇塘沟村到三家子村，长度40公里，宽度4米。

起点坐标：E125°4'46. 49"，N49°13'21.17"

终点坐标：E124°59' 35. 17"，N49°20'55.12〞

（4）从塔温敖宝镇民兴村七道岗经过唐池屯到甘楞村博荣点，长度22.4公里，宽度4米。

起点坐标：E123º58′9.72″，N49º7′53.65″
终点坐标：E123º55′48.26″，N49º16′34.59″

（5）从塔温敖宝镇塔北村经姜三地窝棚到德日斯克畜牧队 ，长度7.3公里，宽度4米。
起点坐标：E124º9′4.45″，N49º8′35.32″
终点坐标：E124º10′10.35″，N49º12′15.16″

（6）从伊威达瓦村到呼兰绍热村，长度14.6公里，宽度6米。

起点坐标：E123º46′50.65″，N49º0′46.35″
终点坐标：E123º51′9.42″，N49º6′38.59″

（7）从郭恩河村到扎罗梅村，长度11公里，宽度4米。

起点坐标：E124º27′18.83″，N49º06′31.82″
终点坐标：E124º25′45.61″，N49º11′53.43″

（8）从大于点—胜利 —口门，长度26.3公里，宽度3米。

起点坐标：E 125º07′03.96″，N49º42′55.79″
终点坐标：E125º04′07.08″，N49º46′26.12 

E125º12′05.63″，N49º48′10.09″

（9）从拥军一组—拥军四组—，长度4.8公里，宽度3米。

起点坐标：E125º02′25.70″，N49º38′25.75″
终点坐标：E124º59′51.27″，N49º39′12.01″

（10）从多西浅村道口途径白桦山村、巨龙泉村到 托尔苏村道口，长度23.3公里，宽度3.5米。

起点坐标：E124°31′49.59″，N48°41′01.45″
终点坐标：E124°20′47.34″，N48°42′37.95″

（11）从甲其口村二组屯东道口至甲其口村三组杜宝公路道口，长度2.3公里，宽度3米。

起点坐标：E 123º54′31.50″，N48º40′12.17″
终点坐标：E123º55′53.50″，N48º40′41.70″

（12）从阿塔村西道口至甘楞沟西沟里阿荣旗边界，长度10公里，宽度3米。

起点坐标：E 123′43’34”,N 48 º 51′48″
终点坐标：E123 º 37′12″,N48 º 52′00″

（13）拟改造公路1条，5公里，从初鲁格奇村三组北道口至甘楞沟西沟里，长度5公里，宽度2米。

起点坐标: E123°40’09"，N48°49’08〞

终点坐标：E123°39’53〞，N48°51’10〞

8、南木林业局依托施业区境内现有各类公路设有隔离带19条，总长度166.5公里。

（1）南木瞭望台防火隔离带，起点南木瞭望台沟门；终点南木瞭望台沟堵，长度4.4公里，宽度6 米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122°22' 47.891"   N：48°10' 24.767"

终点坐标：E：122°24' 10.735"   N：48°11' 34.236"

（2）五道沟至四道桥防火隔离带，起点五道沟；终点四道桥，长度17.9公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 23' 30.327" N: 48° 9' 41.072" 

终点坐标：E：122° 31' 48.694" N：48° 7' 6.445"

（3）南木林业局至战胜防火隔离带，起点南木林业局；终点战胜，长度16公里，宽度9米，路面为柏油路。

起点坐标：E：122° 22' 59.544" N: 48° 10' 18.015" 

终点坐标：E：122° 32' 6.778"  N：48° 7' 14.120"

（4）五道沟至四道桥防火隔离带，起点五道沟；终点四道桥，长度17.9公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 23' 30.327" N: 48° 9' 41.072" 

终点坐标：E：122° 31' 48.694" N：48° 7' 6.445"

（5）柞木梁子至巴林交界防火隔离带，起点柞木梁子；终点巴林交界，长度7.9公里，宽度9米，路面为柏油路。

起点坐标：E：122° 19' 40.740" N: 48° 13' 7.574"

终点坐标：E：122° 17' 31.571" N：48° 15' 43.066"

（6）哈拉苏至马玉五农场防火隔离带，起点哈拉苏；终点马玉五农场，长度24.7公里，宽度6.5米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 13' 11.643" N: 48° 0' 33.210"

终点坐标：E：122° 24' 38.680" N：48° 6' 36.186"

（7）马玉五农场至十三公里防火隔离带，起点马玉五农场；终点十三公里，长度8.2公里，宽度6.5米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 13' 0.842"  N: 48° 0' 30.930"

终点坐标：E：122° 10' 39.032" N：47° 57' 27.056"

（8）金龙山主道防火隔离带，起点金龙山主道入口；终点金龙山，长度17.9公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 23' 30.327" N: 48° 9' 41.072" 

终点坐标：E：122° 31' 48.694" N：48° 7' 6.445"

（9）五道沟至四道桥防火隔离带，起点五道沟；终点四道桥，长度1.6公里，宽度9米，路面为柏油路。

起点坐标：E：122° 38' 17.036" N: 48° 3' 50.786"

终点坐标：E：122° 37' 32.871" N：48° 3' 12.176"

（10）五道沟至四道桥防火隔离带，起点五道沟；终点四道桥，长度17.9公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 23' 30.327" N: 48° 9' 41.072" 

终点坐标：E：122° 31' 48.694" N：48° 7' 6.445"

（11）五星防火隔离带，起点五星沟门；终点五星沟堵，长度19.8公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 27' 38.243" N: 48° 4' 50.431"

终点坐标：E：122° 40' 32.035" N：48° 3' 39.684"

（12）光明防火隔离带，起点光明沟门；终点光明沟堵，长度9.7公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 36' 1.518" N: 47° 58' 3.511"

终点坐标：E：122° 41' 38.834" N：47° 54' 46.720"

（13）永胜防火隔离带，起点永胜沟门；终点永胜沟堵，长度11.9公里，宽度3米，路面为砂石路。

起点坐标：E：122° 40' 8.257"  N: 47° 52' 53.379"

终点坐标：E：122° 33' 33.108" N：47° 56' 58.528"

（14）务大哈气林场防火隔离带，起点务大哈气林场；终点务大哈气林场东，长度4.7公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 38' 27.540" N: 47° 53' 12.241" 

终点坐标：E：122° 34' 57.893" N：47° 53' 33.027"

（15）横子山防火隔离带，起点横子山沟门；终点横子山沟堵，长度1.8公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 36' 40.908" N: 47° 53' 0.624"

终点坐标：E：122° 35' 49.448" N：47° 52' 17.428"

（16）中立山防火隔离带，起点中立山沟门；终点中立山沟堵，长度4.3公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 33' 23.633" N: 47° 53' 22.189" 

终点坐标：E：122° 31' 4.862"  N：47° 51' 58.742"

（17）东兴防火隔离带，起点东兴沟门；终点东兴沟堵，长度6.8公里，宽度6米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 41' 31.995" N: 47° 56' 29.194"

终点坐标：E：122° 37' 31.890" N：47° 58' 28.626"

（18）大旗防火隔离带，起点大旗沟门；终点大旗沟堵，长度14.6公里，宽度3米，路面为砂石路。

起点坐标：E：122° 32' 54.729" N: 47° 53' 6.657"

终点坐标：E：122° 21' 38.597" N：47° 52' 53.305"

（19）大洪山防火隔离带，起点大洪山沟门；终点大洪山沟堵，长度12.2公里，宽度3米，路面为水泥路。

起点坐标：E：122° 30' 52.624" N: 47° 55' 9.010"

终点坐标：E：122° 30' 9.098"  N：48° 0' 41.790"

9、免渡河林业局施业区境内现有各类公路11条，总长度约329.7公里。拟依托301国道改造防火隔离带1条长度21.4公里。

（1）G10绥满高速公路免渡河林业局段，起点十八沟；终点兴安岭隧道，长度约70.6公里，宽度约28 米。

起点坐标：E：121°14′45.668″ N：49°5′30.646″

终点坐标：E：122°2′31.171″  N：48°51′41.527″

（2）银红防火公路，起点十八沟;终点银红九公里，途径银岭河林场、扎敦河林场、红旗林场，长度约59公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E:121°14′54.377″  N:49°5′36.632″

终点坐标：E:121°48′2.004″  N:49°19′28.305″

（3）免小防火公路，起点十八沟；终点免小七十六，途径银岭河林场、扎敦河林场、红旗林场，长度约63.8公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E：121°14′21.292″ N：49°5′28.776″

终点坐标：E：121°49′39.103″ N：49°14′31.447″

（4）五十八环型防火公路，起点免小线五十八公里；终点红旗林场中心站，途径三根河林场、红旗林场，长度约29公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E：121°43′54.316″ N：49°7′39.108″

终点坐标：E：121°47′13.413″ N：49°10′23.439″

（5）免伊防火公路，起点免小四十八公里；终点301国道，途径三根河林场、北大河林场、伊列克得林场，长度约39公里，宽度 约4.5米。

起点坐标：E：121°35′56.576″ N:49°5′13.642″

终点坐标：E：121°39′12.729″ N：48°50′49.921″

（6）转向湖防火公路，起点北大河检查站；终点北大河林场四支沟，途径北大河林场，长度约15公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E：121°46′2.993″ N：48°27′25.293″

终点坐标：E：121°57′31.222″N：48°57′28.711″

（7）西沟防火公路，起点氺拌子沟检查站；终点巴林林业局交界，途径伊列克得林场，长度约8公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E：121°52′11.965″N：48°53′24.029″

终点坐标：E：121°51′30.309″N：48°49′25.978″

（8）红旗防火公路，起点免小七十六；终点银红九公里，途径红旗林场，长度约10.6公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E：121°49′39.103″ N：49°14′31.447″

终点坐标：E：121°48′2.004″  N：49°19′28.305″

（9）免小七十六公里至乌尔其汉线，起点免小七十六；终点乌尔其汉林业局交界，长度约5.3公里，宽度约4.5 米。

起点坐标：E：121°49′39.103″ N：49°14′31.447″

终点坐标：E：121°52′43.667″ N：49°15′37.517″

（10）八道沟线，起点三根河林场三岔口管护站；终点伊图里河林业局温河生态功能区，长度约8公里，宽度约4.5米。

起点坐标：E：121°50′38.892″ N：49°9′45.893″

终点坐标：E：121°56′21.929″ N：49°11′16.474″

（11）拟依托301国道改造防火隔离带，起点西岭口；终点兴安岭，途径伊列克得林场，长度约21.4公里，结合道路宽度加宽至40米。

起点坐标：E：121°27′28.82″  N:48°50′34.415″

终点坐标：E：121°41′34.76″  N：48°48′39.87″

10、柴河林业局依托施业区境内现有各类公路2条，150.09公里，其中：拟改造公路2条，93.87公里。

(1)规划蘑阿公路、柴浩公路隔离带150.09公里。

从蘑阿公路固里河大岭防火检查站至蘑阿公路37公里防火检查站，长度78.77公里，宽度10米。

起点坐标：E：121°41′52.26″ ，N：47°37 ′20.07″

终点坐标：E：120°52′11.6″  ，N：47°33′44.01″

(2)从柴浩公路柴河口林场卧牛湖管护站至白毛沟林场场址，长度71.32公里，宽度10米。

起点坐标：E：121°17′34.51″  ，N：47°32′48.33″

终点坐标：E：121°33′28.70 ″，N：47°11 ′28.11″

拟改造道路2条，长度93.87公里

(1)拟改造从柴河口林场河南管护站至兴安林场场址，长度66.87公里，宽度10米。

起点坐标：E：121°18′2.01″  ，N：47°33′16.06″
终点坐标：E：120°50′29.29″  ，N：47°13′34.64″

(2)拟改造从固里河林场至韭菜沟林场岔道口至韭菜沟林场场址，长度27公里，宽度10米。

起点坐标：E：121°35′17.98″  ，N：47°36′48.02″

终点坐标：E：121°39′16.27″  ，N：47°24′28.80″

11、红花尔基林业局现有公路、防火公路 7 条，长度 278.8 公里。不做改造和新建规划。

（1）红乌防火公路（红局-乌日根山）：长度83.69公里，宽度4米。

起点坐标：E：119°57′39.04″，N：48°15′44.03″。

终点坐标：E：120°14′59.21″，N：47°38′42.90″。

（2）红宝防火公路（红局-宝根图）：长度30.18公里，宽度4米。

起点坐标：E：119°58′06.63″，N：48°17′19.08″。

终点坐标：E：119°58′36.25″，N：48°31′20.22″。 

（3）S307省道（红局-头道桥）：长度20.6 公里，宽度6米。

起点坐标：E：119°59′59.95″，N：48°16′07.69″。

终点坐标：E：120°14′03.96″，N：48°16′41.62″。

（4）Y001乡道（宝根图-大岭）：长度18.78 公里，宽度6米。

起点坐标：E：119°58′36.25″，N：48°31′20.22″。

终点坐标：E：120°10′23.42″，N：48°26′46.29″。 

（5）无名乡道（头道桥-小孤山）：长度9.34 公里，宽度6米。

起点坐标：E：120°14′03.96″，N：48°16′41.62″。

终点坐标：E：120°16′06.30″，N：48°20′09.26″。 

（6）S202省道支线（红局-S202省道）：长度16.69公里，宽度6米。

起点坐标：E：119°57′57.81″，N：48°16′07.71″。

终点坐标：E：119°47′13.30″，N：48°11′59.50″。

（7）S202省道（沼涝汗-G331国道）：长度99.51公里，宽度8米。

起点坐标：E：119°45′01.67″，N：48°59′41.01″。

终点坐标：E：119°05′02.17″，N：47°47′03.72″。

附件19

	全市防火项目地方配套资金建设规划表
单位：万元

	序号
	项目名称
	地方投资

	1
	呼伦贝尔市红花尔基、乌奴耳地区森林火灾高危区综合治理建设项目
	592.00

	2
	呼伦贝尔市免渡河、巴林地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	577.00

	3
	呼伦贝尔市大兴安岭岭东地区草原高火险区建设项目
	289.00

	4
	呼伦贝尔市中蒙中俄边境地区草原极高火险区建设项目
	262.00

	5
	呼伦贝尔市南木、柴河地区森林火灾高危区综合治理工程建设项目
	601.00

	6
	牙克石、根河地区森林火灾高危区综合治理建设项目
	520.00

	7
	柴河航空护林站建设项目
	900.00

	8
	全市林区防火道路建设项目
	1614.00

	9
	全市林缘防火隔离带建设项目
	68.00

	
	合计
	5423.00


23


